- 合同履行期限：

- （1）准备工作（利旧花箱整理，购买补充新花箱）：4月12日至4月15日；

- （2）花箱现场布设及春季花卉种植时间：4月16日至4月27日；

（3）花卉养护时间：4月28日至11月15日；

- （4）花箱更换夏季花卉种植时间：6月20日至6月30日；

- （5）花箱更换秋季花卉种植时间：9月20日至9月30日。

- （6）自11月15日至20日完成道路中央护栏上的花箱拆除（不包含东关大桥及玉带河大桥）、种植土清理及运出现场工作，由布设单位保存，箱体清洁干净等，并配合来年运回。