招标备案编号：

台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理招标

招标文件

招标人： 北京市通州区台湖镇人民政府 （盖单位章）

招标代理机构： 德汇工程管理（北京）有限公司

2019  年  11 月

目  录

第一章 招标公告	２

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	31

第四章 合同条款及格式	55

第五章  委托人要求	９０

第六章  委托人为监理工作提供的条件	88

第七章  投标文件格式	92

# 第一章 招标公告

台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理招标公告

## 1. 招标条件

德汇工程管理（北京）有限公司 受 北京市通州区台湖镇人民政府 的委托，现对台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理进行国内公开招标，欢迎具有相关资质的单位参加投标，有关事项公告如下：

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：       通州区台湖镇                 ；

2.2 项目建设规模：　　　总面积约452342平方米　　　　 ；

2.3 项目工程施工预计开工日期和建设周期：

预计开工日期2019年12月10日，建设周期120日历天

2.4 工程建安投资：总投资：52299214.70元，

建安工程费：48327432.81元；

2.5 最高投标限价：　761520.04 元　；

2.6监理服务期（指监理期限和相关服务期限）：

监理期限 　   120    日历天；

相关服务期   365    日历天；

2.7 招标范围：台湖镇湿地公园景观设计工程的24节气园、达人广场、鹰廊儿童活动广场、停车场、骑行服务区等亮点景观以及其他区域衔接配套的铺装、辅助设施等项目的质量控制、进度控制、安全管理、投资控制、信息管理、资料管理，及在工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系等国家和招标人要求的监理范围　。

2.8资金来源及出资比例：100%政府自筹资金。

2.9 资格审查方法：资格后审。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》并处于正常开业状态，具备独立法人资格；

3.2投标人应具有市政公用工程监理甲级（含）及以上资质；

3.3投标人总监理工程师具备注册监理工程师（市政公用工程专业）且在有效期内，且注册单位与投标单位一致；

3.4投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.5投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.6 投标人参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.7未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；
3.8本招标项目不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019 年 11月 7日至 2019 年11 月  13  日（北京时间，下同）在 北京市通州区新华北路117号33号楼南侧一层 （详细地址）购买招标文件，需携带的资料：加盖单位公章的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件。

4.2招标文件每套售价  500  元，售后不退。

4.3 本项目不接受邮购招标文件。

## 5. 投标文件的递交及开标

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2019年 11月  29 日  9 时  00  分；

5.2 投标文件递交及开标地点为 北京市通州区台湖镇人民政府后楼205会议室 。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6.采购项目需要落实的政府采购政策：

对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 中国政府采购网、北京市政府采购网、中国招标投标公共服务平台 （发布公告的媒介名称）上发布。

## 8. 联系方式

招 标 人：北京市通州区台湖镇人民政府

地    址：北京市通州区台湖镇台湖大街

联 系 人：李工

电    话： 010-61574519

招标代理机构：德汇工程管理（北京）有限公司

地    址：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪大厦7层702-705

联 系 人：李刚

电    话：13811911691

邮    箱：dehuigongsi@ifshiqu.com

日期： 2019 年   11  月  5   日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：北京市通州区台湖镇人民政府 地址：北京市通州区台湖镇台湖大街 联系人： 李工 电话： 010-61574519 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：德汇工程管理（北京）有限公司 地址：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪大厦7层702-705 联系人：李刚 电话：13811911691 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 通州区台湖镇 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 面积约452342平方米 |
| 1.1.7 | 工程施工预计开工日期和建设周期 | 计划工期：120日历天 计划开工日期：2019年 12月 10 日 计划竣工日期：2020年 04月 07 日 |
| 1.1.8 | 工程建安投资 最高投标限价 | 工程建安投资： 48327432.81元 最高投标限价： 761520.04 元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 100%政府自筹资金。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 台湖镇湿地公园景观设计工程的24节气园、达人广场、鹰廊儿童活动广场、停车场、骑行服务区等亮点景观以及其他区域衔接配套的铺装、辅助设施等项目的质量控制、进度控制、安全管理、投资控制、信息管理、资料管理，及在工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系等国家和招标人要求的监理范围。 |
| 1.3.2 | 监理服务期（指监理期限和相关服务期限） | 监理期限： 120 日历天 |
|  |  | 相关服务期限： 365 日历天 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。 （1）经营状况要求：投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》并处于正常开业状态，具备独立法人资格投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》并处于正常开业状态，具备独立法人资格； （2）资质要求：具有市政公用工程监理甲级（含）及以上资质； （3）总监理工程师的资格要求：具备注册监理工程师（市政公用工程专业）且在有效期内，且注册单位与投标单位一致； （4）财务状况要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （5）总监理工程师的业绩要求：/； （6）业绩要求：/。 （7）信誉要求：未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商； （8）其它要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 集合地点 | ☑不组织： □组织，集合时间： 集合地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 潜在投标人提出问题的截止时间 | 同第2.2.1项潜在投标人要求澄清招标文件的截止时间 |
| 1.11.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.2 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离的内容、偏离范围和幅度： / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.1 | 潜在投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 距离投标截止时间16日历天前 |
| 2.2.3 | 潜在投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 距离投标截止时间15日日历天前 |
| 2.3.2 | 潜在投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 投标报价 | 报价参照及标准：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）的规定计算，结合企业自身实力和市场行情自行填写投标报价，招标人不再另行支付任何费用。 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 从投标截止之日起： 120 日 |
| 3.4 | 投标保证金 | （1）投标保证金的数额： 1.2 万元人民币 （2）投标保证金的形式：（电汇、转账） （3）递交要求： 采用银行汇票、电汇，应当在投标截止时间以前到达下列招标人指定账户： 账户名称： 德汇工程管理（北京）有限公司 开户行： 中国工商银行北京成府路支行(或分理处) 账号： 02000 9570 92000 42855 （4）投标人应当将投标保证金妥善保存，以备开标时现场核验。 （5）缴纳投标保证金请注明项目编号。 （6）利息计算方法：招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金等可产生利息的保证金形式提交的，招标人应当退还投标保证金的利息： 利息计算标准： / 利息计算起止时间： / 利息退还方式： / （7）其他可以不予退还投标保证金的情形： / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份及规模要求 | / |
| 3.6.1 | 投标人的备选方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 申请人应按招标文件要求在规定地方加盖申请人法人公章和法定代表人（或法定代表人授权委托人）签字或盖章（名章）。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件正本份数：正本 1 份。 投标文件副本份数：副本 3 份。 是否要求提交电子版文件：☑要求，□不要求 电子版文件 2 份，载体 U盘、光盘各一份 。 其他要求： / |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3条规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： □ 不分册装订 ☑ 分册装订，共分2 册，分别为： □ 第一册 商务文件； □ 第二册 监理大纲； 每册采用 左侧胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.8 | “暗标”的格式和装订要求 | 监理大纲（投标技术文件）的副本是供评委评审使用的“暗标”， 编制要求详见投标人须知3.8。 |
| 4.1.1 | 其他密封要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上其他应载明的信息 | 招标人的地址： 招标人名称： “台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理投标文件 在2019年11月29日9时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年11月29日09时00分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区台湖镇人民政府后楼205会议室 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | □是 退还时间： ☑否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：北京市通州区台湖镇人民政府后楼205会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：密封情况检查：检查外包装及封套是否符合招标文件要求，不符合要求的内容将记入开标记录 。 开标顺序：按投标文件递交的逆顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 0 人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应或者类似的条件），专家 5 人； 评标专家确定方式：在中国政府采购网财政专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国政府采购网、北京市政府采购网、中国招标投标公共服务平台 公示期限： 3 工作日 |
| 7.5.1 | 履约担保 | ☑不需提供 □需要提供 履约担保的提交时间： 履约担保的形式： 履约担保的金额： |
| 7.5.1 | 支付担保 | ☑不需提供 □需要提供 支付担保的提交时间： 支付担保的形式： 支付担保的金额： |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费、专家费等；2、招标服务费依据国家发展改革委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改办价格【2011】534号）、国家发展计划委员会关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定，按照中标金额为计算基数，计取服务类招标代理服务费。 |
|  |  | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求：2016年11月7日起至2019年11月6日止。 |
| 11 | 电子招标投标 | ☑否 □是，具体要求： |
| …… | …… |  |

- 投标人须知

### 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7项目工程施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 工程建安投资：见投标人须知前附表。

#### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围和监理服务期

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）经营状况要求：见投标人须知前附表；

（2）资质要求：见投标人须知前附表；

（3）总监理工程师的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）财务状况要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的业绩要求：见投标人须知前附表；

（6）业绩要求：见投标人须知前附表；

（7）信誉要求：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分提交给招标人；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效；

（4）进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

1.4.3 法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法

人、其他组织或者个人；

（3）为本招标项目的施工承包人或材料和设备供应单位或与上述单位有隶属关系或者其他利害关系；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大监理质量问题的；

（10）与本招标项目的施工承包人或材料和设备供应单位或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的施工承包人或材料和设备供应单位或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的施工承包人或材料和设备供应单位或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（13）法律法规规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，招标人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清潜在投标人提出的问题。

1.10.2 潜在投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对潜在投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 拟由分包人实施非主体、非关键性工作的，投标人应在投标文件中提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.3中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12 响应和偏离

1.12.1投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、监理服务期、委托人要求等实质性要求和条件作出响应，不得提出偏离，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合投标人须知前附表规定的偏离范围和幅度。投标文件对招标文件的全部偏离，均应在偏离表中列明。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）委托人为监理工作提供的条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复潜在投标人在投标人须知前附表规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的潜在投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 潜在投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.3 修改内容与原招标文件具有同等的效力，若修改内容与原招标文件的内容有矛盾时，以日期在后者为准。

#### 2.4 招标文件的异议

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

商务文件

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明（无委托代理人）

（3）授权委托书（有委托代理人）

（4）投标保证金声明

（5）监理费用报价清单

（6）资格审查资料

（7）中小企业声明函

（8）监狱、戒毒企业声明函

（9）残疾人福利性单位声明函

（10）其他资料

监理大纲

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应根据投标人须知前附表规定的报价参照及标准，按照“投标文件格式”的要求填写监理费用报价清单。投标报价违反投标人须知前附表规定的报价参照及标准的投标文件将被否决。除招标文件允许投标人提交备选方案的情况外，任何含有备选报价的投标将被否决。

3.2.2 投标人应充分了解项目建设地点的位置、周边环境、市政设施以及影响投标报价的其他要素。投标人应结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标报价为投标人完成招标文件要求的全部监理工作的一切成本、费用和利润总和；投标报价总额为各分项金额之和，总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准；如单价报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在投标总价之中。

3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理费用报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.6投标人报价还应依据（京建发 [2016] 116号）文《关于建筑行业营业税改增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》、《北京市住房和城乡建设委员会关于调整增值税税率的通知》（京建发 [2019] 141号）、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）和《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）执行。

3.2.7投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期详见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，投标保证金不予退还；除此之外，投标人还应按法律规定承担其它责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容；投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额和第七章“投标文件格式”规定的投标担保格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标单位以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出（投标人在投标文件中应附基本账户开户证明），否则，投标人的投标将被否决。联合体投标的，其投标担保可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额不得超过估算监理费的百分之二。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金形式递交的，还应退还同期银行存款利息，利息计算方法见投标人须知前附表。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1  投标人须按照第七章“投标文件格式”填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件和证明材料。

3.5.2 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及企业处于正常经营状态的证明材料（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）、资质证书副本（如有）等材料的复印件。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、竣工验收单或委托人出具的证明文件；具体年份及规模要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在进行监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“财务报告”应提供2018年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。

3.5.6 “银行资信证明”应由投标人提供在开标日前三个月内由其开立基本账户的银行开具的银行资信证明的原件或复印件。

3.5.7“依法缴纳税收和社会保障资金”应提供近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录证明文件

3.5.8“企业信誉”应提供未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图（查询日期为公告发出之日至投标截止日任意日期均可）

3.5.9 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有排名第一的中标人候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为排名第一的中标人候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人在投标文件提出的一个报价中，提供多个监理方案的，视为提供备选方案。如果招标文件不允许提交备选方案，则该投标将被否决。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、监理服务期、技术标准等实质性要求和条件作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

提醒投标人注意：任何情况下，不得对监理大纲中的“暗标”内容进行修改；监理大纲的副本为暗标，其封面不能签章，必须为空白页。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件，当电子版文件与纸制正本文件不一致时，以纸制正本文件为准。

提醒投标人注意：监理大纲的副本是暗标，无需注明“副本”字样。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

#### 3.8监理大纲的编制

监理大纲（投标技术文件）的副本是供评委评审使用的“暗标”，建议按如下要求编制：

3.8.1 “暗标”文件的纸张规格为 A4。图表视需要可用A3规格的纸张，但须折叠成A4纸张大小与文件一起装订成册。

3.8.2封面、侧封及封底均为白色复印纸，且必须空白。

3.8.3文件中不得出现投标人的名称或其它可识别投标人身份的字符、徽标和图像（包括文字、图案、照片、企业标志、企业名称、投标人独有的企业标准名称缩写等）。

3.8.4文字编排建议格式

（1）全文采用Word版本编排打印。

（2）目录：目录不超过3级。

（3）页边距：均约为2.5cm。

（4）行距：固定值22磅，段前、段后间距：0。

（5）字体：无论是文本文件还是图表文件中的字体均应采用宋体，不得对规定的字体进行加粗、斜体、底纹等任何修饰。

（6）字号：一级标题（如“章”）为三号字，其它内容为小四号字，图表中文字的字号可根据版面自行确定。

（7）字间距：标准。

（8）打印颜色：图纸和文字均为黑色。

（9）页眉：无内容。

（10）页脚：须设置页码。页码采用阿拉伯数字格式，位置应居中，不做任何修饰，字号为小四号，页码应连续编排，不得分“部分”或“章”或“节”单独编码。

（11）监理大纲（投标技术文件）各节之间应连续编排，各章之间可以分页，但不允许加隔页纸。

3.8.5装订：全部的内容装订成一本，采用书本式装订方式装订（胶装）。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应装入投标人自制的密封袋（或密封箱）进行密封，并用密封条进行密封，并在密封条上骑缝处加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

4.1.2建议投标人将所有投标文件的正本（及电子文件）封装在一个密封袋（或密封箱）里，将所有副本封装在另一个密封袋（或密封箱）里，并在密封袋（或密封箱）上清楚地标明“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人递交投标文件应在投标文件递交签收记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人按时参加。

特别提醒：参加开标会的投标人法定代表人或其委托代理人必须随身携带法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书以及本人身份证原件和复印件，并签名报到以证明其出席。

#### 5.2 开标程序

开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。参加开标会的各位代表应遵守会场纪律，保持会场秩序。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

除了按照本须知的规定提交了合格的撤回通知书的投标文件以及按照本须知规定当场拒绝接收的投标文件不予拆封之外，招标人在投标文件提交截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将由工作人员当众予以拆封并唱标。按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（7）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

招投标监管部门指定专人对开标会所有情况（包括当场拒绝的情况）进行如实记录，并在开标会结束前由参加开标会的招标人代表和投标人代表分别签字确认；拒绝确认的，由监管工作人员予以核实，经核实无误后仍拒绝签字确认的，将记录在案。开标记录将作为评标委员会评标的依据之一。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标过程中的保密

（1）开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

（2）在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不正当影响的任何行为，都将会导致其投标被否决。

（3）投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则评标委员会有权否决该投标人的投标。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

#### 7.2 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人。

#### 7.3 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.4 中标通知

7.4.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4.2 中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，招标人有权提出由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查和确认。

#### 7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的提交时间、金额、形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额见投标人须知前附表的规定。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，应当指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。但是，需要向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权委托书。

#### 7.7 特殊情况下中标人的确定

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

### 8. 重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的。

（4）所有中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交承包履约保证担保而在规定的期限内未能提交的。

（5）招标人在发出招标文件后，除有正当理由外，不得擅自终止招标。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于三个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再招标。

### 9. 纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 异议与投诉

9.5.1异议与投诉遵从《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）和《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令迪613号）的有关要求与规定。

9.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.3 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向项目招投标主管部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
     投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.2项规定的期限内。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 11. 电子招标投标

采用电子招标投标，应符合《电子招标投标办法》及相关规定，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

### 附件一：开标记录表

| 园林绿化工程监理开标记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标时间： 年 月 日 时 分 开标地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人 |  | 投标总价（元） |  | 总监理工程师姓名 | 监理服务期 |  |  |  | 是否超出最高投标限价 | 法定代表人或法定代表人委托人签字 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 监理期限（日历天） |  | 相关服务期限（日历天） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □最高投标限价 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人代表签字： |  |  |  | 记录人签字： |  |  |  |  | 监标人签字： |  |  |  |  |  |

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        （标段）监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         __________________（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：      （签字或盖章）

年     月     日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）        （标段）监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

....

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年     月     日

### 附件四：中标通知书

中标通知书（监理）

（中标人名称）：

根据                         项目监理招标文件和你单位于     年  月  日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述工程的中标人，主要中标条件如下：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地址 |  |  |  | 建设面积 | M 2 |
| 中标价格 | 小写： 元 大写： |  |  |  |  |
| 中 标 范 围 |  |  |  |  |  |
| 监 理 服务期 |  | 监理期限 | 日历天 |  |  |
|  | 日历天 | 相关服务期限 | 日历天 |  |  |
| 备 注 | 本中标通知书____附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本中标通知书的进一步补充，附件共 页。 |  |  |  |  |

请在接到本中标通知书后        天内，到我单位签订工程监理合同。

招标人：              （盖单位章）            法定代表人：             （签字或盖章）

年     月     日

### 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）        （标段）监理招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

### 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）        （标段）关于                      的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

年     月     日

# 第三章 评标办法

## 1.	总则

1.1	招标人依法组建评标委员会，评标工作由评标委员会承担。评标委员会的人员组成及评标专家的确定方式见投标人须知前附表。

1.2	评标工作依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（18号令）、国家七部委联合颁发的《评标委员会评标办法暂行规定》中规定的原则进行。采用相同的程序、标准和方法，对投标人的投标文件进行评审、比较。

1.3	评标委员会依据招标文件中的标准和要求对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。

1.4	本招标项目的评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本办法中规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

## 2. 工作原则和纪律

2.1	参加评标活动的所有人员（包括评标委员会成员、监督人员、招标人和其委托的招标代理机构的工作人员）不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

2.2	评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，依法对投标文件进行独立评审，提出评审意见，对所提出的评审意见承担个人责任，不受任何单位和个人的非法干预或影响。

2.3	评标委员会成员不得对其他评委的评审意见施加影响，不得将投标文件带离评标地点评审，不得无故中途退出评标，不得复印、带走与评标有关的资料。

2.4	评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

2.5	在评标过程中，除非根据评标委员会的要求，投标人不得主动与招标人和评标委员会成员接触，不得有任何游说、贿赂等影响评标委员会成员客观和公正地进行评标的行为。投标人对招标人或评标委员会成员施加影响的任何企图和行为，将导致其投标无效。

## 3. 评标程序

3.1	评标委员会按照以下程序进行评标：

（1）评标准备；

（2）监理大纲（投标技术文件）暗标评审；

（3）符合性与完整性评审；

（4）投标人必要合格条件评审；

（5）投标商务文件评审；

（6）汇总评审结果；

（7）推荐中标候选人；

（8）编写评标报告。

3.2评标准备

3.2.1评标委员会签到及签署声明

3.2.1.1	评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.1.2	评标委员会成员在评标前，应当签署评标专家声明书。声明本人不符合下项规定的应当回避的情形，保证遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标，并接受招投标监管部门的监督。

3.2.1.3	评标委员会成员（包括招标人代表）具有下列情形之一的，应当主动提出回避。

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有利害关系或者经济利益关系的，包括本人所在单位与投标人有隶属关系；从投标人单位调离、辞职或者离职不足3年；从投标人单位退休不足5年；投标人单位的股东等；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

如发现评标委员会成员有上述规定情形之一的，应当予以更换。

3.3	推荐评标委员会负责人

3.3.1 评标委员会负责人由评标委员会成员推荐产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会其他成员具有同等的评标权力。

3.3.2 评标委员会负责人除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员阅读和研究招标文件；

（2）提醒招标人做好评标准备工作，包括提供所需的评标基础资料；

（3）所评审工程较复杂或者投标人较多时，合理安排评标委员会成员的分工；

（4）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（5）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（6）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（7）收回评标过程中使用的文件、表格和评审记录以及其他资料，并查验评审记录的完整性及有效性；

（8）组织编写评标报告。

3.4熟悉相关文件资料

3.4.1 招标人或其委托的招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的有关资料。资料包括下列内容：

（1）经招投标监管部门备案的招标文件及其澄清、修改或补充文件；

（2）投标阶段的过程记录资料，如：招标文件等购买、递交记录等；

（3）投标报名表（资格后审适用）；

（4）经招投标监管部门备案登记的投标资格登记表（资格预审适用）；

（5）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（6）开标会记录；

（7）最高投标限价；

（8）评标表格；

（9）招标人或评标委员会认为必要的其他资料。

3.4.2 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉本项目招标的目的、招标范围、投标有效期、监理服务期、技术标准和要求、投标人资格条件、主要合同条件、委托人要求等招标文件的实质性要求和条件，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用。

如果本办法所附的评标表格不能满足评标需要，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。

3.5	暗标编号

3.5.1招标人或其委托的招标代理机构应在评标开始前，对所有监理大纲（投标技术文件）的副本（以下简称“技术暗标”）副本，按随机方式在其封面上编制暗标编号，并记录在技术暗标编号确认表中。

## 4. 评审内容和方法

4.1评审标准

4.1.1本项目评标采用综合评分法。

4.1.2评标委员会依据评标方法和标准对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。

4.1.3评标委员会根据本办法评标，按投标须知前附表的规定确认中标候选人。由招标人按照国家有关法规组织定标。

4.1.4评标因素权重

（1）监理大纲（投标技术文件）评审权重：K1= 35%；

（2）投标人项目管理机构和企业实力评审权重：K2=55%；

（3）投标报价评审权重：K3=10%。

4.2	 监理大纲（投标技术文件）评审

4.2.1监理大纲（投标技术文件）评审采用暗标评审的方式进行评审。

评标委员会根据评标办法中规定的评审内容及评分标准对监理大纲（投标技术文件）进行评审，并将评审分值记录在评审记录表中。监理大纲（投标技术文件）的标准分值为100分，具体评审要素和评分标准详见评标附表3：监理大纲（投标技术文件）评分表。

4.2.2 在技术暗标评审过程中，评标委员会个别成员的评分项目单项评分与其他评标委员会成员的单项评分平均差异在20%以上或者有重大意见分歧时，评标委员会负责人应当提醒其进行复核，经复核后该评标委员会成员仍坚持其独立意见的，应当做出书面说明。

4.2.3 评标委员会如发现技术暗标存在本办法废标条件中规定的情形，则经全体评标委员会成员确认后，按废标处理，并记录在案，该投标文件不再进入后续评审。

4.2.4 在评标委员会全体成员均完成暗标评审和汇总（见评标附表4：评标委员会成员监理大纲（投标技术文件）评分汇总表）并将评审记录封存后，招标人或其委托的招标代理机构方可将保留的存在投标人标志的技术暗标正本和记录的技术暗标编号确认表提供给评标委员会，由评标委员会确定投标人与暗标编号的对应关系，并在技术暗标编号确认表上签字确认（见评标附表5：技术暗标编号表）。

4.3	 符合性与完整性评审

4.3.1 评标委员会依据招标文件，对所有投标文件进行审查，根据本办法规定的废标条件，审查每份投标文件是否响应招标文件规定的实质性要求和条件。

4.3.2 评标委员会应当拒绝不响应招标文件规定的实质性要求和条件的投标文件，并且不允许相关投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使其成为具有响应性的投标。符合性与完整性评审时被拒绝的投标文件，不再进入后续评审。具体审查内容见本办法评标附表6：符合性与完整性评审表。

4.4投标人资格审查

4.4.1 投标人必要合格条件评审

评标委员会根据本办法规定，对各投标人进行资格审查，投标人有一项内容不满足合格条件和标准的，即不能通过资格审查，按废标处理，不再进行后续评审。具体审查内容见本办法评标附表7：投标人必要合格条件评审表。

4.5	 投标商务文件评审

4.5.1 投标人项目管理机构和企业实力评审

投标人项目管理机构和企业实力评审的标准分值为100分，具体的评审内容见附表8：投标人项目管理机构和企业实力评分表

4.5.2 投标报价评审

投标报价评审是对经过上述评审合格的投标文件中的投标报价进行评审，投标报价的标准分值为100分。具体的步骤如下：

（1）评标委员会将对经上述评审合格的投标文件的投标报价进行校核，并对算术性错误予以修正。算术性错误分析和修正的原则如下：

1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2）当标出的分项乘积累计得出的合价与标出的合价不一致时，以标出的分项乘积合价为准，并修改标出的单价；

3）投标文件中“投标函”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标函“为准。

特别提醒：任何情况下，不得对投标总价做出任何形式的修改。

评标委员会按照上述修正错误的原则和方法，调整或修正投标报价中标明的单价或费率。评标委员会的调整或修正经投标人确认和补正后，对投标人起约束作用，如果投标人不接受对其错误的更改，其投标可能被拒绝。

（2）确定评标基准价：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（100分）。按照下列公式计算其他各投标人的投标报价得分：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×标准分值（100），具体的评分标准详见附表10《投标报价评分表》

4.6澄清、说明和补正

4.6.1 评标过程中，如果评标委员会认为有必要，可以根据情况要求投标人澄清、说明其投标文件的某些细节，以及对其投标文件中存在的非实质性不响应招标文件要求和条件的细微偏差进行补正。投标人接到评标委员会发出的质疑或修正书面文件后，应按评标委员会的要求以书面形式对质疑或修正问题进行澄清、说明或补正，并在规定的时间按规定的方式递交到指定地点。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.6.2 如果评标委员会对投标人递交的澄清、说明或补正依然存在疑问，评标委员会可以进一步质疑，投标人应相应地予以进一步的澄清、说明或补正，直至评标委员会认为全部质疑都得到澄清、说明或补正。

4.7汇总评审结果

4.7.1 评标委员会各成员按照评标办法计算各有效投标的加权得分并进行评分汇总，见评标附表11，按照加权得分平均分值由高至低的次序，对各有效投标进行评分汇总及排序。

如果出现加权得分平均分值相同的情况，以投标报价低的优先；投标报价也相等的技术得分高的优先。如果技术得分也相同，由招标人或者经招标人授权的评标委员会自行确定。

4.7.2 评标委员会各成员应当写出评审和比较意见，并对评审意见予以签字确认。

4.7.3 评标委员会各成员对本人评审意见的真实性和准确性负责，不得随意涂改所填内容。

## 5. 推荐中标候选人

5.1	评标委员会根据各有效投标排序情况推荐中标候选人。

5.2	评标委员会推荐中标候选人时，应当遵循以下原则：

（1）如果有效投标为3个及以上时，则推荐排名次序位于前3名的投标人作为中标候选人；

（2）评标委员会推荐的中标候选人的排序应与有效投标排序中的排名次序保持一致。

## 6. 评标报告

6.1	评标委员会完成上述评审和推荐中标候选人工作后，应及时整理评审成果，并在此基础上编写书面评标报告。评标报告应当包括如下内容：

（1）	评标委员会成员名单及签到记录；

（2）	评标专家声明书；

（3）	技术标（暗标）评审表；

（4）	技术标（暗标）评分汇总表；

（5）	技术暗标编号确认记录；

（6） 符合性与完整性评审表

（7）	投标人必要合格条件评审表；

（8）	投标人项目管理机构和企业实力评审表；

（9） 投标人项目管理机构和企业实力评分汇总表

（10）	投标报价评分表；

（11） 废标情况说明；

（12）评委评分汇总记录；

（13）评标打分复核意见书；

（14）评标报告；

（15）推荐的中标候选人名单与签定合同前要处理的事宜；

（16）需要说明的其他内容。

6.2	书面评标报告应由评标委员会全体成员签字确认后提交招标人。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

6.3	对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

## 7. 否决投标的情形

（1）监理大纲（投标技术文件）中的“暗标”出现投标人的名称和其他可识别投标人的字符和徽标的（包括文字、标识、企业名称、投标人独有的企业英文缩写等信息）。

（2）企业营业执照无效，或企业营业执照上的名称与投标人的名称不一致，或投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或未处于正常开业状态，或企业处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

（3）投标文件中明确的拟投入本工程的项目总监理工程师的注册单位与投标报名单位不一致的。

（4）投标文件的内容不齐全，缺项、漏项或漏填、漏报。

（5）投标文件没有在实质上响应招标文件要求和条件的，实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有实质性条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

（6）投标文件未按招标文件的有关规定签字和盖章的；或由投标人授权代表签字的，但未随投标文件一起递交有效的投标文件签署《授权委托书》原件的。

（7）投标文件的格式不符合招标文件要求或未按照规定填写，关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本工程报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

（9）要求固定价格投标的，提供的报价为浮动价格的。

（10）投标人未按照招标文件的要求提供足额有效投标担保（保证金）的。

（11）投标人法定代表人未按招标文件规定参加开标会，又无指定代理人（法定代理人委托书为准）或虽参加开标会议但不能提交授权委托书和出示有效身份证件证明其身份的。

（12）唱标时弄虚作假或更改投标函内容的。

（13）开标时，扰乱会场秩序，经劝阻无效的。

（14）无正当理由，拒不在开标会记录上签字确认的。

（15）对评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料，又拒绝根据评标委员会建议进行修正的。

（16）与其他投标人串通投标，如：不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，不同投标人的投标文件相互混装以及不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出等。

（17）与招标人串通投标的。

（18）投标文件中弄虚作假，如：伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件，提供虚假的财务状况或者业绩，提供虚假的项目负责人或者主要技术总监理工程师、总监代表、专业监理工程师等人员简历、劳动关系证明，提供虚假的信用状况等参加投标的。

（19）违背法律、法规规定的其他废标情形。

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

## 8. 名词解释与评标规定

8.1 最高投标限价

最高投标限价是指招标投标中招标人在本项目招标文件中明确的投标人的最高报价，投标价高于该价格的投标文件将被否决，最高投标限价详见投标须知前附表。

8.2 有效投标

有效投标是指没有被评标委员会根据本办法的规定否决或者界定为无效投标的投标。

8.3 重大偏差和细微偏差

符合第7条无效投标条件中规定情形的，属于重大偏差。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时应针对细微偏差在投标人该项应得分值的基础上折减50%。

8.4 量化分值小数点后有效位数确定

本办法中量化评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

## 9. 特殊情况处置

9.1关于评标中途更换评委

符合本办法规定的关于评标委员会成员应当回避的情形。

中途退出评标活动的评标委员会成员，其完成的评标工作无效，但仍负有对本招标工程评标活动的保密义务。招标人根据本办法关于评标委员会产生的规定，另行确定新的评标委员会成员，替代中途退出评标活动的评标委员会成员进行评标。

9.2	关于评标过程中发现问题的处理

评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录。

## 10. 评标委员会建议重新招标

评标委员会经评审，确认存在下列情形之一的，应当建议招标人依法重新组织招标：

（1）所有投标均被作废标处理或者所有投标被否决的；

（2）评标委员会否决不合格投标或者界定投标为废标后，因有效投标不足三个，经评审后认为有效投标均不符合招标文件的实质性要求和条件的，应当否决全部投标，并书面阐述否决的判定依据和理由。

## 11.评标附表

以下评标附表是本评标办法的组成部分，供评标委员会评标使用。评标委员会依据有关评标附表中明确的评审内容及其标准进行评审。

附表1：评标委员会签到表

附表2：评标专家声明书

附表3：监理大纲（投标技术文件）评分表

附表4：评标委员会成员监理大纲（投标技术文件）评分汇总表

附表5：技术暗标编号表

附表6：符合性与完整性评审表

附表7：投标人必要合格条件评审表

附表8：投标人项目管理机构和企业实力评分表

附表9：投标人项目管理机构和企业实力评分汇总表

附表10：投标报价评分表

附表11：评标委员会成员评分汇总及排序表

附表12：评标报告

附表13：评标委员会成员评标打分复核意见书

### 附表1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理                                       评标时间：      年    月    日

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专家证号码 | 身份证号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理招标的评标专家。

本人声明：本人在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会全体成员签名：

日 期：        年     月      日

### 附表3：监理大纲（投标技术文件）评分表

| 序号 | 评审内容 | 评价因素及标准 | 标准分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点难点分析（12分） | 本工程重点难点分析准确，采取的措施合理，切实可行。 | 优 | 9≤分值≤12 |
|  |  | 本工程重点难点分析基本准确，采取的对应措施基本合理、可行。 | 良 | 4≤分值≤8 |
|  |  | 针对本工程的重点和难点采取的措施一般。 | 差 | 0≤分值≤3 |
| 2 | 安全管理 （14分） | 针对性强，方法科学、制度合理，措施有力，可操作性强。 | 优 | 10≤分值≤14 |
|  |  | 方法基本科学、制度较合理，措施较有效。 | 良 | 5≤分值≤9 |
|  |  | 方法一般、制度较合理，措施一般。 | 差 | 0≤分值≤4 |
| 3 | 质量措施 （14 分） | 针对性强，方法科学、制度合理，措施有力，可操作性强。 | 优 | 10≤分值≤14 |
|  |  | 方法基本科学、制度较合理，措施较有效。 | 良 | 5≤分值≤9 |
|  |  | 方法一般、制度较合理，措施一般。 | 差 | 0≤分值≤4 |
| 4 | 进度控制 （12 分） | 针对性强，方法科学、制度合理，措施有力，可操作性强。 | 优 | 9≤分值≤12 |
|  |  | 方法基本科学、制度较合理，措施较有效。 | 良 | 4≤分值≤8 |
|  |  | 方法一般、制度较合理，措施一般。 | 差 | 0≤分值≤3 |
| 5 | 造价控制 （12分） | 针对性强，方法科学、制度合理，措施有力，可操作性强。 | 优 | 9≤分值≤12 |
|  |  | 方法基本科学、制度较合理，措施较有效。 | 良 | 4≤分值≤8 |
|  |  | 方法一般、制度较合理，措施一般。 | 差 | 0≤分值≤3 |
| 6 | 文明施工管理（12分） | 针对性强，方法科学、制度合理，措施有力，可操作性强。 | 优 | 9≤分值≤12 |
|  |  | 方法基本科学、制度较合理，措施较有效。 | 良 | 4≤分值≤8 |
|  |  | 方法一般、制度较合理，措施一般。 | 差 | 0≤分值≤3 |
| 7 | 合同和信息管理（12分） | 针对性强，方法科学、制度合理，措施有力，可操作性强。 | 优 | 9≤分值≤12 |
|  |  | 方法基本科学、制度较合理，措施较有效。 | 良 | 4≤分值≤8 |
|  |  | 方法一般、制度较合理，措施一般。 | 差 | 0≤分值≤3 |
| 8 | 协调工作 （12分） | 与招标人、设计单位及各施工承包人的配合、协调、服务方案考虑全面，措施完善、合理。 | 优 | 9≤分值≤12 |
|  |  | 与招标人、设计单位及各施工承包人的配合、协调、管理、服务方案较全面，措施合理。 | 良 | 4≤分值≤8 |
|  |  | 与招标人、设计单位及各施工承包人的配合、协调、管理、服务方案一般，措施一般。 | 差 | 0≤分值≤3 |
| 得分合计：A1*K1 |  |  |  |  |

评委签名：

日期：

### 附表4：评标委员会成员监理大纲（投标技术文件）评分汇总表

| 序号 | 暗标编号 | 评委评分 |  |  |  |  | 得分 合计 | 平均 得分 | 权重 K1 | 加权后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签名：

日期：

- 附表5：技术暗标编号表

| 序号 | 暗标编号 | 确认的投标单位名称 |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签名：

日期：

### 附表6：符合性与完整性评审表

| 序号 | 审核内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 2 | 签字和盖章 | 投标文件按招标文件的有关规定签字和盖章；由投标人授权代表签字的，随投标文件一起提交了有效的《授权委托书》原件。 |
| 3 | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
| 4 | 监理大纲的副本 | “暗标”未出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的徽标。 |
| 5 | 投标内容 | 符合招标文件规定。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期符合招标文件规定。 |
| 7 | 报价 | 报价唯一且未超过最高投标限价。 |
| 8 | 监理服务期 | 符合招标文件规定。 |

评标委员会全体成员签名：

日期：

### 附表7：投标人必要合格条件评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人具备的 条件及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 | 具有独立法人资格，并处于正常开业状态。 | 营业执照副本复印件或扫描件及正常开业状态证明资料加盖投标人单位印章 |
| 2 | 企业资质 | 具有市政公用工程监理甲级（含）及以上资质。 | 资质证书副本的复印件或扫描件加盖投标人单位印章。 |
| 3 | 总监理工程师 | 总监理工程师：具有市政公用工程专业注册监理工程师执业资格。且注册单位与投标单位一致。 | 注册监理工程师执业资格证书、社保缴纳记录复印件或扫描件加盖投标人单位公章。 |
| 4 | 财务报告 | 财务报告或银行资信证明 提供 2018 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或开标日前三个月内开户银行出具的针对本采购项目的资信证明文件原件。 | 复印件加盖投标人单位公章。 |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 提供近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录证明文件 | 复印件加盖投标人单位公章 |
| 6 | 企业信誉 | 未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单 | 记录名单查询截图（查询日期为公告发出之日至投标截止日任意日期均可），加盖投标人公章。 |
| 7 | 遵纪守法 | 近3年内在参加招投标活动中，没有出现重大诉讼及仲裁违法记录。 | 提交加盖投标人单位公章和法定代表人签字或盖章的承诺书或声明书。 |
| 8 | 生产经营状态 | 在近三年内没有骗取中标和严重违约，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 | 提交加盖投标人单位公章和法定代表人签字或盖章的承诺书或声明书。 |

评标委员会全体成员签名：

日期：

### 附表8：投标人项目管理机构和企业实力评分表

| 序号 | 评审 内容 | 评价因素 及标准 | 标准分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师（20分） | 类似工程监理业绩 | 在类似的工程项目中担任过总监理工程师，每有一项工程得4分，满分12分. | 12分 |
|  |  | 职称 | 高级工程师，市政公用工程或园林绿化工程相关专业 | 6分 |
|  |  |  | 中级及以下，市政公用工程或园林绿化工程相关专业 | 4分 |
|  |  | 学历 | 本科以上（含） | 2分 |
|  |  |  | 本科以下 | 1分 |
| 2 | 总监理工程师代表（10分） | 类似工程监理业绩 | 在类似的工程项目中担任过总监理工程师或总监理工程师代表得 4 分，否则为 0 分。 | 4分 |
|  |  | 职称 | 高级工程师，市政公用工程或园林绿化工程相关专业 | 4分 |
|  |  |  | 中级及以下，市政公用工程或园林绿化工程相关专业 | 2分 |
|  |  | 学历 | 大专以上（含） | 2分 |
|  |  |  | 大专以下 | 0分 |
| 3 | 各专业负责人构成情况（30分） | 园林、市政、给排水、电气、土建负责人（ 15 分） | 5个专业负责人均具有高级及以上技术职称得10分；4个专业负责人具有高级及以上技术职称得6分； 3个专业负责人具有高级及以上技术职称得4分； 2个专业负责人具有高级及以上技术职称得2分； 具有高级及以上技术职称专业负责人不足2个不得分。 | 0-10分 |
|  |  |  | 5个专业负责人均具有注册监理工程师证书得5分； 4个专业负责人具有注册监理工程师证书得3分； 3个专业负责人均具有注册监理工程师证书得2分； 2个专业负责人均具有注册监理工程师证书得1分；具有注册监理工程师证书专业负责人不足2个不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 安全监理 负责人（10分） | 现场配备的专职安全监理人员，具有5年及以上安全监理工作经验得10分，不足五年的得5分。没有专职安全员的得0分 | 0-10分 |
|  |  | 造价监理人员 （5分） | 现场配备的专职造价人员，具有注册造价工程师资格证书得5分，否则0分 | 0-5分 |
| 4 | 投标人近年类似工程监理项目业绩（25分） | 每个得 5 分，总分 25 分。 |  | 25分 |
| 5 | ISO9000质量体系认证（15分） | 企业通过ISO9000质量管理体系认证，且运行满5年 |  | 15分 |
|  |  | 企业通过ISO9000质量管理体系认证，且运行满3年 |  | 10分 |
|  |  | 企业没有通过ISO9000质量管理体系认证 |  | 0分 |
| 得分合计：A2*K2 |  |  |  |  |

评委签名：

日期：

### 附表9：投标人项目管理机构和企业实力评分汇总表

| 序号 | 投标人名称 | 评委评分 |  |  |  |  | 得分 合计 | 平均 得分 | 权重 K1 | 加权后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签名：

日期：

### 附表10：投标报价评分表

| 序号 | 评分项目 | 评价因素 | 标准分值 （A3） | 报价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（100分） | 评标基准价／有效投标报价×标准分值（100） | 0-100分 | A3*K3 |

注：投标价格最低的投标报价为评标基准价。

得分小计：A3

权重：K3=10%

得分合计=A3*K3

评标委员会全体成员签名：

日期：

### 附表11：评标委员会成员评分汇总及排序表

| 序号 | 投标人单位名称 及暗标编号 |  |  | 评委评分 |  |  |  |  |  |  | 得分 合计 |  |  | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监理大纲（投标技术文件）得分 |  | 投标人项目管理机构和企业实力得分 |  | 投标报价得分 |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：

日期：

### 附表12：评标报告

评标报告

项目编号：                                       评标日期： 年  月  日

| 项目名称 | 台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标类别 | 监理 |  |  |  |  |
| 评标委员会评审结果 | 投标人名称 |  | 评标 得分 | 排名 次序 | 总监理工程师(资格后审项目填写) |
| 推荐的中标候选人 | 排名顺序 | 中标候选人名称 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签字 | 兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件： |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 招标人：（建设单位盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1、本表为首页，其他内容为附件。 2、附件包括评开标签到表、开标记录、投标人法人委托书、标底（设有标底的）、废标情况说明、标委员会成员名单、各评委的评审记录、分析报告、有关澄清、说明和补正事项纪要、中标通知书、中标人的投标文件等评标过程中形成的文件。 3、本表与附件共同构成评标报告，附件共 页。 |  |  |  |  |

### 附表13：评标委员会成员评标打分复核意见书

评标委员会成员评标打分复核意见书

工程名称：台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理

我们评标委员会已经对以下内容,进行了认真复核,并对复核结果承担责任： 监理大纲（投标技术文件）评分表及汇总表 正确□ 技术暗标编号表 正确□ 符合性与完整性评审表 正确□ 投标人必要合格条件评审表 正确□ 投标人项目管理机构和企业实力评分表及汇总表 正确□ 投标报价评分表 正确□ 评标委员会成员评分汇总及排序表 正确□ 评标报告 正确□ 评标委员会成员评标打分复核意见书 正确□ 其他相关评审资料 正确□ 评标委员会负责人（签字） 评标委员会成员（签字） 日期：年 月 日

备注：1、针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

2、如发生错误，由相关责任人更正签字

# 第四章 合同条款及格式

BF——2014——0206

北京市建设工程监理合同

| 委托人 | ： | 北京市通州区台湖镇人民政府 |
| --- | --- | --- |
| 监理人 | ： |  |
| 项目名称 | ： | 台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理 |
| 合同编号 | ： |  |

北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局

二○一四年四月  制定

## 第一部分 合同协议书

委托人（全称）：      北京市通州区台湖镇人民政府

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：  台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理  ；

2. 工程地点： 通州区台湖镇  ；

3. 工程规模： 总面积约452342平方米    ；

4. 工程范围： 台湖镇湿地公园景观设计工程的24节气园、达人广场、鹰廊儿童活动广场、停车场、骑行服务区等亮点景观以及其他区域衔接配套的铺装、辅助设施等项目的质量控制、进度控制、安全管理、投资控制、信息管理、资料管理，及在工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系等国家和招标人要求的监理范围；

5. 工程建安投资： 总投资：52299214.70元，建安工程费：48327432.81元。

- 二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

### 三、组成合同的文件

1. 合同协议书；

2. 中标通知书或委托书；

3. 投标函及投标函附录；

4. 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案或监理与相关服务建议书；

5. 合同专用条款；

6. 合同通用条款；

7. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：               ，身份证号码：                       ，注册号：                          。

### 五、签约酬金与补偿费用

（一） 签约酬金（大写）： （中标金额）           元 （¥             ）。

包括：

1. 监理酬金：                                    。

2. 相关服务酬金：              /                  。

其中：

（1）保修期（含养护）服务酬金： 已包含在监理酬金中  。

（2）其他相关服务酬金：              /           。

（二） 委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用（大写）：                      元（¥              ）。

### 六、期限

1. 监理期限：

自       年    月    日始，至       年    月    日止；共计    天。

2. 相关服务期限：

（1）养护期服务期限自实际竣工日期至      年   月   日止。

（2）其他相关服务期限自   /   年 /  月 /  日始，至   /   年  /  月  / 日止。

### 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按照合同约定支付酬金。

### 八、合同订立

1. 订立时间：          年     月     日。

2. 订立地点：                                              。

3. 合同一式       份，具有同等法律效力，双方各执       份，壹份存于北京市园林绿化招标投标管理办公室备案。

委托人：     （盖章）               监理人：     （盖章）

营业执照号：                        营业执照号：

资质证书编号：

住所：                              住所：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人或其委托                  法定代表人或其委托

代理人：（签字或盖章）               代理人： （签字或盖章）

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

- 第二部分  合同通用条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

除根据上下文另有意义或合同专用条款另有约定外，合同中的下列名词和用语应当具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “合同”是指合同协议书、中标通知书（适用于招标工程）、投标文件中的投标函及投标函附录、拟投入监理与相关服务人员、设备及监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）、合同专用条款、合同通用条款以及其他合同文件。

1.1.3 “委托人”是指合同协议书中指明，委托监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4 “监理人”是指合同协议书中指明，具备相应资质的，提供监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订施工合同的当事人，及其合法的继承人。当相关服务包括勘察、设计等相关服务时，承包人包括与委托人签订勘察、设计等有关合同的当事人及其合法的继承人。

1.1.6 “监理”是指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定职责的服务活动。

1.1.7 “相关服务”是指监理人按照合同约定提供的施工阶段监理以外的其他服务，包括保修期提供的服务等。

1.1.8 “正常工作”是指合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

1.1.9 “附加工作”是指合同约定正常工作以外的监理人工作。

1.1.10 “项目监理与相关服务机构”是指监理人派驻本工程负责履行合同的组织机构。

1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持项目监理与相关服务机构工作的注册监理工程师。

1.1.12 “委托人代表” 是指由委托人任命的，在委托授权范围内代表委托人行使合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。

1.1.13 “酬金”是指监理人履行合同义务，委托人按照合同约定给付监理人的金额。

1.1.14 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应当给付监理人并在合同协议书中载明的签约酬金额。

1.1.15 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应当给付监理人的金额。

1.1.16 “补偿费用”是指委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当补偿的费用。

1.1.17 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.18 “书面形式”是指信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.19 “监理与相关服务期限”是指合同协议书中约定的监理人提供监理与相关服务的期限。

1.1.20 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.21 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

1.2 解释

合同使用中文书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应当以中文为准。

1.3 合同文件组成与解释顺序

组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。除合同专用条款另有约定外，合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准，但招标工程的补充协议不得背离合同的实质性内容。

1.4 通知

与合同有关的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应当签收或回复。

1.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项及保密期限在合同专用条款中约定。

1.6 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除合同专用条款另有约定外，如果监理人在合同履行期间及合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 2. 监理人的义务

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围在合同专用条款中约定。

2.1.2 除合同专用条款另有约定外，监理内容指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行法定及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

2.1.3除合同专用条款另有约定外，委托人委托的下列内容，应当作为监理相关服务内容：

2.1.3.1保修期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；

2.1.3.2委托人要求监理人外出考察；

2.1.3.3委托人要求监理人进行的材料和设备检测；

2.1.3.4委托人要求监理人组织相关咨询论证会以及聘请相关专家；

2.1.3.5其他相关服务的内容在合同专用条款中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）国家及本市监理服务规范、规程。

双方可根据工程的行业特点，在合同专用条款中补充约定具体监理依据。

2.2.2 相关服务依据在合同专用条款中约定。

2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.1 监理人应当根据合同约定组建满足工作需要的项目监理与相关服务机构，配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。

2.3.2 合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时，应当提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员，应当以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应当及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）不能胜任岗位职责的；

（2）严重违反职业道德的；

（3）有严重过失行为的；

（4）有违法行为不能履行职责的；

（5）涉嫌犯罪的；

（6）合同专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。

2.4 履行职责

监理人应当遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律、法规、工程建设有关标准及合同履行职责。

2.4.1 在合同约定的监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应当及时处置并回复。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应当协调委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应当提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应当在合同专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应当以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应当在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除合同专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。

2.4.5 监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。

2.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

2.6保险

监理人应当按法律、法规规定，为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险,保证现场监理人员的安全。

2.7 提交报告

监理人应当按合同专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.8 文件资料

在合同履行期内，监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.9 使用委托人的财产

监理人免费使用合同专用条款中约定的由委托人提供的人员、房屋、设备、设施。除合同专用条款另有约定外，委托人提供的设备、设施属于委托人的财产，监理人应当妥善使用和保管，在合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人，并按合同专用条款约定的时间和方式移交。

- 3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应当在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理与相关服务机构的权限。如有变更，应当及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应当按照合同专用条款约定，免费向监理人提供与工程有关的资料。在合同履行过程中，委托人应当及时向监理人提供与工程有关的最新资料。

3.3 提供工作条件

委托人应当为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应当按照合同专用条款约定，提供相应的人员、房屋、设备、设施，供监理人免费使用。如委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当进行补偿。

3.3.2 委托人应当负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应当授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人，当委托人更换委托人代表时，应当提前7天通知监理人。

委托人代表的姓名在合同专用条款中明确。

3.5 委托人意见或要求

在合同约定的监理和相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应当通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应当在合同专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求做出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应当按合同约定，向监理人支付酬金。

3.8 合理化建议的奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，委托人应当予以奖励。奖励金额的确定方法在合同专用条款中约定。

3.9 保障监理人的权利

委托人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同授予的对工程的监督、管理相应权利。

- 4. 违约

4.1 监理人的违约

4.1.1  监理人的违约情形

4.1.1.1 监理人明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.1.1.2 监理人违反合同的约定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包；

4.1.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.1.2 监理人的违约责任

4.1.2.1 监理人违反合同约定，在第6.3款约定的时间内，拒绝改正的，委托人有权解除合同；

4.1.2.2因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.2 委托人的违约

4.2.1 委托人的违约情形

4.2.1.1 明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.2.1.2 未按合同约定支付酬金；

4.2.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.2.2 委托人的违约责任

4.2.2.1 委托人违反合同的约定并造成监理人的经济损失，应当向监理人赔偿，赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。

4.2.2.2委托人未能按期支付酬金超过28天，应当支付逾期付款利息，监理人可依据第6.3.2项解除合同，逾期付款利息按下述方法确定：

逾期付款利息＝当期应付酬金总额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×拖延支付天数

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担违约责任。

因不可抗力导致合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 5. 支付

5.1 支付货币

除合同专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。

5.2 首付款

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在双方签订合同后14天内向监理人支付首付款，额度为签约监理酬金的20%。

5.3 中期支付

5.3.1监理酬金

委托人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理酬金。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.2相关服务酬金

相关服务酬金按合同约定的人工日费用，根据实际工作时间支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.3附加工作酬金

附加工作酬金经双方确定后按月支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.4补偿费用

补偿费用的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.5合理化建议奖励

监理人提出合理化建议奖励金额的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.6竣工支付

工程竣工验收时，委托人累计支付的酬金比例应当不少于合同约定酬金总和的90%。

如委托人未按约定支付，监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。

5.3.7支付申请

监理人应当在合同约定的每个支付周期结束后的7天内，以书面形式向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付酬金和费用总额及细目、金额。

支付申请书应当包括以下内容：

（1）截至本次付款周期应当支付的酬金；

（2）根据第4.1、4.2款确定的违约金和赔偿金；

（3）根据第5.3.4项约定的补偿费用；

（4）根据第5.3.5项约定应当支付的合理化建议奖励；

（5）根据第6.2款应当增加或扣减的变更金额；

（6）根据合同应当增加和扣减的其他金额。

5.3.8支付时限

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在收到监理支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付酬金。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应当按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

5.5 结算

工程竣工后，监理与相关服务结算价款依据本合同文件约定的结算方法进行调整，并于工程竣工结算后28天内一次性支付剩余监理与相关服务酬金。

- 6. 合同生效、变更与终止

6.1 生效

除法律另有规定或合同专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

6.2变更

6.2.1 附加工作

除合同专用条款另有约定外，在履行合同过程中发生以下情形之一，视为附加工作，委托人应向监理人支付附加工作酬金。除下列第6.2.1.4目的情形外，附加工作酬金的确定方法为：

a. 因非监理人原因工程工期延长，按下列方法确定：

附加工作酬金=增加的监理与相关服务时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

b. 实际情况发生变化导致履行中的合同全部或部分中止，监理人完成善后工作以及恢复服务前准备工作的工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后或准备工作的时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.1.1 除不可抗力外，因非监理人原因，工程工期延长；

6.2.1.2因非监理人原因监理与相关服务受到延误或阻碍或暂停；

6.2.1.3实际情况发生变化，使监理人不能完成全部或部分工作，监理人进行善后工作以及恢复服务准备工作，监理人用于恢复服务的时间不得超过28天；

6.2.1.4监理与相关服务内容增加，附加工作酬金应该按照增加的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据增加的内容通过协商确定。

6.2.2 合同签订后，遇有与工程相关的法律、法规、标准颁布或修订的，双方应当遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应当通过协商进行相应调整。

6.2.3因非监理人原因，工程投资额（建筑安装工程费）增加，正常工作酬金应当按以下方法调整：

正常工作酬金增加额=工程投资（建筑安装工程费）增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）

6.2.4因非监理人原因工程投资额（建筑安装工程费）减少，正常工作酬金应当按以下方法调整：正常工作酬金减少额＝工程投资（建筑安装工程费）减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）。因非监理人原因监理与相关服务内容减少，正常工作酬金应作相应调整，调整减少金额按照减少的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据减少的内容通过协商确定。

工程投资额（建筑安装工程费）或监理与相关服务内容未发生变化，工程提前竣工，不减少监理人酬金。

6.2.5 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.3 暂停履行与解除

6.3.1 委托人发出通知

当监理人发生第4.1.1项情况时，委托人应当通知监理人限期改正。若委托人在发出通知后7天内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除合同的通知，自通知到达监理人时合同解除。

6.3.2 监理人发出通知

当委托人发生下列情况时，监理人可向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除，委托人应当将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。

6.3.2.1 监理人在合同专用条款中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按合同约定应付的酬金，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.2.2 在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应当立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应当由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.3 双方协商一致

在合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应当作出合理安排，使开支减至最小。

因解除合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应当由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

6.3.4 不可抗力导致合同暂停或解除

因不可抗力致使合同不能履行或只能部分履行时，一方应当立即书面通知另一方，暂停或解除合同。

6.4 终止

6.4.1 下列条件之一成就时，合同权利义务即告终止：

（1）按第6.3款约定双方解除合同；

（2）监理人完成合同约定的全部工作。

6.4.2合同权利义务终止后，合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。

- 7. 争议解决

7.1协商

双方应当本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决合同争议，可以将其提交给合同专用条款约定的或事后达成协议选定的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向合同专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第三部分  合同专用条款

- 1. 定义与解释

1.3 合同文件组成与解释顺序

1.3 组成合同文件的其他文件：           /          。

1.5 保密

委托人申明的保密事项和期限： 本合同终止之日起三年内 。

监理人申明的保密事项和期限： 本合同终止之日起三年内 。

第三方申明的保密事项和期限： 本合同终止之日起三年内 。

- 2. 监理人义务

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围包括： 台湖镇湿地公园景观设计工程的24节气园、达人广场、鹰廊儿童活动广场、停车场、骑行服务区等亮点景观以及其他区域衔接配套的铺装、辅助设施等项目的质量控制、进度控制、安全管理、投资控制、信息管理、资料管理，及在工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系等国家和招标人要求的监理范围。

（1）协助委托人与承包人编写开工报告、办理施工许可证（如果需要）、办理行政质量监督申报手续（如需要）、办理临时道路、水电通讯接入等施工准备工作手续。

（2）检查和督促施工准备工作，包括审核工程施工图，在设计交底前熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议；参加由委托人组织的设计技术交底会；审查承包人报送的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证方案和施工安全保证方案，提出修改意见，在承包人按照要求修改完成后，予以审批，并监督承包人的实施情况及实施结果；审查承包人提出的苗木、材料及设备的采购清单，并检查其规格及质量是否符合设计要求并严格按照工程承包合同执行；审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和安全管理体系等；协助委托人做好相应阶段工程现场及现场设施、已完工程资料（如需要）的交接工作，并对交接过程中交接双方的矛盾予以协调，做好相应的鉴证记录。

（3）在监理实施过程中根据委托人要求及实际情况需要不断细化和调整监理规划及实施细则，并及时向委托人报送调整后的监理规划及实施细则。

（4）除按照监理规范定期向委托人报送监理月报告外，在委托人要求时，在工程实施重点环节或重要阶段，还应当向委托人报送监理周报告。监理周报告须包括以下内容：①简要进度状况；②未完成计划项目清单；③未完成或滞后项目的原因分析及应对措施；④简要检查／巡查／旁站记录；⑤主要质量问题及原因；⑥整改处理情况；⑦其他主要问题及处理记录。

（5）通过巡查清点确定作业项目和劳动力人数，分析进展状况。

（6）对承包人报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查签认。

（7）对于重点、难点、复杂部位施工的质量和安全进行监督，督促承包人编制专项施工方案，并监督其严格按照审核后的方案实施。

（8）质量控制：督促承包人严格按规范、规程、标准和设计要求施工，控制工程质量；检查工程使用的苗木、材料和设备的质量，对不合格者或质量有疑异者经委托人同意提出试验或更换要求；检查工程质量，负责组织验收分部、分项（隐蔽）工程，对严重违规施工者，必要时报委托人同意后，签发停工通知单：签认隐蔽工程，参与工程质量事故分析处理，监督事故处理方案的执行并复查验收处理效果。

（9）进度控制：按照委托人的要求，协助委托人编制工程控制性进度计划，制订进度阶段性目标和工期控制里程碑计划及相应监理措施，并以此审查承包人提出的施工实施进度计划，检查其实施情况，督促承包人采取切实可行的措施实现合同目标要求，确保工期总目标和阶段目标的实现。

（10）工程造价控制：审查承包人提交的资金流计划，审核承包人报送的工程进度报告，对已完工程量及相应价值出具审核意见；审核月进度款；审核设计变更、现场签证和洽商内容；收集整理结算资料、审核结算内容，并向委托人出具审核意见；受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并向委托人提出处理意见；报委托人审批后，按照委托人的审批意见审核签署工程变更指令等。

（11）安全管理：对《建设工程安全生产管理条例》规定的危险性较大的分部分项工程，编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工承包人安全技术措施的检查方案。审查施工承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求，审批承包人的各项施工安全措施方案。随时检查安全施工和各项施工安全措施的落实情况，发现安全隐患应及时提出整改措施，并监督承包人及时改正，确保不发生安全事故。

（12）审查承包人编制的文明施工方案是否符合国家和北京市的相关管理规定，审批承包人的各项文明施工措施方案。随时检查现场的文明施工情况，发现问题提出整改要求，并监督承包人及时改正。督促承包人文明施工，达到北京市文明工地的标准。

（13）对合同信息进行全面管理：定期检查施工承包人合同文件和技术档案资料的收集、整理情况，对存在问题提出整改意见并在规定时限内复查验收整改效果。工程竣工初验前，监理人督促施工承包人将技术档案资料整理、归档，并对施工承包人提交的竣工资料进行审查，签署意见。监理人应按《园林绿化监理规程》（DB11/T245-2012）、经批准确认的监理规划及监理实施细则等文件，对全部监理工作的质量与效果形成独立、如实、及时、量化且有追溯性的资料、记录。

（14）组织设计人和承包人进行工程初步验收，提出竣工验收报告。工程达到验收条件，施工承包人提出初验申请后，监理人组织设计、承建及有关单位进行初步验收，对存在问题提出整改意见，并负责督促施工承包人在规定时限内落实整改。施工承包人对初验提出的问题整改完成，报监理人复查合格后，提出竣工验收报告，报委托人组织竣工验收。参加竣工验收。

（15）保修并养护期（缺陷责任期）的监理工作。保修并养护期（缺陷责任期）如发现有工程问题，应协助检查，鉴定工程问题责任，督促保修和补植补种。

（16）项目监理人应及时主动调解合同争议，协调各方的关系，包括承包人之间的协调配合、工序的衔接等，使各方建立良好的合作关系，尽量把各种矛盾解决在萌芽状态。

2.1.3.5 其他相关服务的内容：            /

。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据：

（1）中华人民共和国相关法律、行政法规、部门规章、北京市的地方性法规和政府规章；

（2）国家和北京市的行业标准和规范；

（3）本工程的设计图纸、技术规范、技术要求、工程地质勘察报告等设计和技术性文件；以及与此相关并经委托人确认的说明以及会审记录、有关工程洽商的技术洽商记录、会议纪要、设计修改和变更文件等；

（4）本合同以及以后所签订的补充或变更协议；

（5）委托人与第三方签订的与监理服务相关的其他合同，包括但不限于本工程的施工承包合同、分包合同、加工订货合同、采购供应合同和咨询顾问合同，以及委托人与其他方签订的有关本工程的协议书、合同、备忘录；以及该等合同、协议书、备忘录等的补充或变更协议等；

（6）本工程实施过程中的有关来往函件等；

（7）国家及北京市现行的工程计价相关文件规定；

（8）与本工程有关的其他文件。

2.2.2 相关服务依据：同上述2.2.1项。

2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.1 更换监理人员的其他情形：

（1）监理人员存在与第三人串通损害委托人利益的行为等；

（2）监理人派驻本工程的总监理工程师代表和主要监理人员（各专业监理负责人）在本工程监理期间在其他项目任职或兼职的。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：（1）监理人负责全面审核承包人的工程施工组织设计和技术方案，严格按照保质量、保工期、降低成本的原则，书面提出审核意见并报委托人确认后，向施工承包人提出经委托人确认的书面建议；

（2）对工程建设有关的协作单位有协助委托人组织协调的权力，对涉及工程造价、工期和工程品质（苗木、材料和工程设备的品质）的重要协调事项应当事先向委托人报告，并在取得委托人的意见后，按照委托人的要求主持相应的协调工作；

（3）事先向委托人报告并征得委托人同意后，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告；

（4）工程上使用的苗木、材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的苗木和材料设备，有权通知施工承包人停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知施工承包人停工整改、返工。施工承包人取得监理人复工令后才能复工；

（5）根据工程承包合同的约定，对工程进度款支付出具书面审核意见后报委托人审批，最终工程款支付以委托人的审批意见为准；

（6）所有工程变更（包括设计变更、工程洽商、技术核定单和现场签证单）监理人应当予以审核，并应当首先向委托人出具书面审核意见，在委托人书面确认或审批后，监理人再按照委托人确认或审批后的意见对相关工程变更进行签认；

（7）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，应当向委托人提出书面建议。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当及时书面报告委托人；

（8）合同履行过程中，监理人根据相关法律法规，需对承包人报送的相关申请、报告、样本、样板、函件等文件签署相应审批意见时，凡涉及工程造价、工期、工程品质（包括苗木、材料、设备品质）的，监理人均应当在取得委托人的书面确认意见后方可按照委托人的书面确认意见予以签署相应的审批意见。

在涉及工程延期  /   天内和（或）金额   /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.7 提交报告

监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：见下表所示 。

| 序号 | 名称 | 份数 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 定期报送内容 |  |  |  |
| 1 | 监理规划和实施细则 | 3份 | 合同签订后5日内 | 包括一份可编辑的电子文档 |
| 2 | 监理月报 | 2份 | 合同履行期间下月月初5日前报送上月月报 |  |
| 3 | 质量控制实施细则 | 2份 | 每一分部分项工程开始实施前14日 | 包括一份可编辑的电子文档 |
| 4 | 进度控制报告 | 2份 | 按照委托人要求对关键或重要节点按照委托人要求提交进度报告 | 包括一份可编辑的电子文档 |
| 5 | 分部、分项质量评估报告 | 2份 | 分部、分项工程验收完成后7日内 |  |
| 6 | 委托人要求的相关报告 | 2份 |  |  |
| 二 | 根据监理进展情况不定期报送内容 |  |  |  |
| 1 | 关于工程优化设计或变更或施工进展的建议 | 2份 | 根据实际需要或委托人要求时 | 包括一份可编辑的电子文档 |
| 2 | 资金、资源投入及合理配置的建议 | 2份 | 根据实际需要或委托人要求时 | 包括一份可编辑的电子文档 |
| 3 | 工程进展预测分析报告 | 2份 | 根据实际需要或委托人要求时 | 包括一份可编辑的电子文档 |
| 4 | 监理服务范围内的专项报告 | 2项 | 根据实际需要或委托人要求时 | 包括一份可编辑的电子文档 |
| 5 | 委托人合理要求提交的其他报告 | 2份 | 委托人要求时 | 包括一份可编辑的电子文档 |

2.9 使用委托人的财产

委托人提供的人员、房屋、设备、设施：          /　　    。

由委托人提供的房屋、设备、设施的所有权属于：   委托人     。

在合同终止后，监理人应当在   /    天内移交委托人免费提供的设备、设施，移交的方式和时间为：             /        。

- 3. 委托人义务

3.2 提供资料

委托人免费向监理人提供与工程有关的资料：

| 序号 | 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程立项文件 | 1 | 本合同签订后 | 复印件 |
| 2 | 工程勘察、测绘文件 | 1 |  | 复印件 |
| 3 | 工程设计及施工图纸 | 3 | 合同签订后及设计出图时间随时补充提供 | 正式蓝图 |
| 4 | 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 相应合同签订后 | 复印件 |
| 5 | 施工许可文件（如需要） | 1 | 本合同签订后 | 复印件 |
| 6 | 其他文件 | 1 | 根据监理工作需要 | 复印件 |

3.4 委托人代表

委托人代表为：                          　　　　　　　　     。

3.6 答复

委托人同意在 7天或14天  天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

3.8 合理化建议的奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /   %。

- 4. 违约

4.1 监理人的违约

4.1.1.3 监理人违约的其他情形：（1）委托人有权对监理人提供的各项监理服务实行监督，并有权向监理人派出的工程监理服务项目驻现场负责人及管理人员提出要求和建议。委托人有权随时定期检查、验收、纠正、处罚监理人的各项工程监理服务工作，并有权抽查监理人的工作人员或工作内容，有权要求监理人重新更正。监理人无任何正当理由部分或全部不履行合同规定的义务时，委托人有权根据具体情况扣减相应的监理酬金, 此外，经过委托人书面催告后，监理人仍未在催告的期限内履行或纠正的，委托人有权解除合同，监理人还应赔偿因此给委托人造成的全部经济损失。

（2）如监理人或其人员被发现接受承包人或供应商给予的任何利益(包括花红、折扣、贿赂、贷款)，委托人有权立即解除合同，并要求监理人赔偿委托人因乙方行为造成的相应损失或损害。在监理工作过程中，每发生一次由承包人、供应商投诉监理人员故意为难、卡要财物的，经查证属实，不论财物多少，除令其退还外，监理人须按索贿金额的10倍向委托人支付违约金，并撤换当事人。

（3）监理人对工程质量、安全文明施工承担监理责任，如出现经安全主管部门确认的属于监理责任的安全责任事故，监理人应按专用条款约定数额向委托人支付违约金；如达不到安全文明施工监督管理要求的，每次监理人应应向委托人支付3万元的违约金。因监理人过错导致工程质量缺陷、工程质量事故、安全事故的，监理人除承担相应的赔偿责任外，还将依法承担相应的行政法律责任。

（4）监理人对项目质量控制负有责任，如因监理人监理不力，每发生一次已经监理人确认的部位或分部分项工程（特别是隐蔽工程）经抽查不合格者，监理人向委托人支付违约金人民币2万元，因此返工造成委托人直接经济损失的，另增加赔偿该直接损失额的2%；如事实证明非技术判断原因，而系故意与承包人串通，不按设计要求、降低质量标准而造成的不合格的，每发生一次，监理人向委托人支付违约金人民币5万元整，因此返工造成委托人直接经济损失的，同时另行要赔偿该直接损失额的10%。

（5）监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿因该索赔而导致的委托人的各种费用支出。

（6）如因监理人的责任造成工程实物计量不准确，或工程款支付不准确，在现场签证、设计变更等方面经委托人复核误差过大的，超过实际工程量或实际应付款的10%，则对于上述任何一种情况，每发生一次，监理人应向委托人支付违约金人民币1万元。如有事实证明监理人与承包人串通，造成委托人损失的，监理人除应赔偿委托人的直接经济损失，还需向并向委托人支付违约金人民币10万元。

（7）监理人对项目进度控制和工作协调控制负有责任，如因监理人的责任造成项目总工期延误，则每延期1日监理人支付监理酬金的0.1%的违约金，违约金最高限额为监理酬金的10%。

（8）监理人的监理人员存在合同条款第2.3.4款约定的任一行为，经委托人要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次监理人支付违约金3万元；同时，监理人应3天内报送拟调任人员给委托人确认，得到委托人批准后，拟调任人员需在2天内到任。

（9）本工程监理人员须单独配置全职到岗且不能兼任与本工程无关的其它项目工作。如委托人发现监理人监理人员出现兼职或不能全职到岗的情况，每发生一次监理人向委托人支付违约5000元，并应立即整改，否则每兼职一人次监理人每月向委托人支付违约金3万元。如现场监理人员不能达到合同约定的各阶段岗位人员的相应人数要求，每缺少一人次监理人向委托人支付违约金每月3万元。

（10）监理人需调整监理人员时，应书面经委托人批准后方可进行。未经委托人书面批准擅自调整监理人员时，应向委托人支付违约金，其中总监理工程师按照1万元/次计取违约金，总监理工程师代表按照5000元/次计取违约金，各专业监理负责人按照1000元/人次计取违约金。

（11）监理人在收到委托人的撤离现场的书面通知后的14天内仍未撤离现场的，则委托人将雇用其他单位或有关部门采取必要的措施，使监理人撤离现场，因上述原因而发生的一切费用、责任和后果将由监理人承担，并且，委托人将按照逗留天数，以1000元/日计取违约金。

（12）监理人对其上述违约行为应按照确定的数额或者确定的计算比例、方法偿付违约金、赔偿金，且该违约金、赔偿金不足以弥补委托人的实际损失，委托人有权要求监理人补足差额。

（13）因监理人违约而应向委托人支付的赔偿金、违约金，委托人有权直接从应付给监理人的监理酬金及其他任何费用中扣除，不足以抵扣的，委托人有权向监理人追偿。以上所有违约金的支付，委托人可在支付给监理人的任何一次付款中扣除。

（14）监理人派驻本工程的总监代表和主要监理人员（各专业监理负责人）在本工程施工期间在其他工程项目任职或兼职的。

4.1.2.2监理人赔偿金额按下列方法确定：因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷本工程的工程费  。

4.2 委托人的违约

4.2.1.3 委托人违约的其他情形：        /       。

4.2.2.1 委托人赔偿金额按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。       。

- 5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币。

5.2 首付款

委托人在双方签订合同且政府资金到位后14天内向监理人支付首付款，额度为签约监理酬金的30%。

5.3 中期支付

5.3.1 监理酬金

监理酬金具体支付方式：依据工程形象进度，完成全部工程量的60%后，支付合同签约监理酬金的30%，累计支付至合同签约监理酬金的60%。

5.3.2 相关服务酬金

相关服务酬金具体支付方式：工程竣工结算并经过相关部门的审计后支付。

5.3.3附加工作酬金

附加工作酬金具体支付方式：工程竣工结算并经过相关部门的审计后支付。

5.3.4 补偿费用

补偿费用的支付方法：工程竣工结算并经过相关部门的审计后支付。

5.3.5合理化建议奖励

合理化建议奖励的支付方法：工程竣工结算并经过相关部门的审计后支付。

5.3.6竣工支付

工程竣工验收合格后14天内，支付合同签约监理酬金的20%，累计支付至合同签约酬金的80%。

5.4 结算

工程竣工结算并经全过程造价咨询（或审计单位）和政府的相关审计部门审计确定后14日内，按照经政府审计部门审计确定后的实际结算价款乘以投标时的中标费率确定监理费结算价款并支付至结算价款的95%。监理工程保修并养护期（缺陷责任期）满后，依据实际情况支付剩余的合同价款。但委托人支付给受托人的监理费合计金额不得超过政府投资主管部门批准的设计概算或实施方案所列的总额。

本项目的资金来源于政府投资，委托人在收到政府专项拨款后应及时按照合同的约定向受托人支付合同价款，但因政府资金拨付延迟而导致委托人不能按照合同的约定及时向受托人支付合同价款时，不构成委托人的违约行为，受托人不得因此追究甲方违约责任。

- 6. 争议解决

6.2 调解

合同争议进行调解时，可提交    /      （调解人）进行调解。

6.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    （2）    种方式。

（1）提请         /          仲裁委员会进行仲裁。

（2）向       委托人所在地      人民法院提起诉讼。

- 7. 补充条款

无

- 附件一：工程监理廉政责任书

工程监理廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

委托人（甲方）：

监理人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书作为监理合同附件，份数与合同一致。

甲方单位：（盖章）             	乙方单位：（盖章）

法定代表人：             	法定代表人：

地址：                   	地址：

电话：                   	电话：

日期      年　　月　　日　	日期         年　　月　　日

甲方监督单位：（盖章）           	乙方监督单位：（盖章）

日期      年　　月　　日　	日期         年　　月　　日

### 附件二：履约担保格式

履约担保

（委托人名称）：

鉴于                （委托人名称，以下简称“委托人”）接受       （监理人名称，以下称“监理人”）于    年   月   日参加         （项目名称）               （标段）监理的投标。我方愿意就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人验收通过监理报告之日起30天后失效。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更部分，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本担保引起的或与本担保有关的任何争议，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院提起诉讼。

担 保 人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年     月        日

### 附件三：监理单位承诺书

北京市园林绿化工程监理单位

总监理工程师工程质量终身责任承诺书

本人               （身份证编号：                    ）受                                       单位（法定代表人：

）授权，担任

（工程名称）的监理单位的总监理工程师，对该工程项目监理工作实施组织管理，并依法对该工程项目的工程质量承担相应终身责任。本人将严格遵守职业道德，并代表监理单位和我本人作出如下郑重承诺：

一、严格按照《北京市建设工程质量条例》、《北京市绿化工程质量监督实施办法》、《园林绿化工程监理规程》和有关工程的法律法规、标准规范、文件规定和工程设计文件、合同约定，认真履行监理单位项目负责人的职责和义务。保证不违反法律法规和标准规范，不降低建设工程的监理质量标准。

二、本人持有符合规定且有效的注册执业资格证书，在符合注册许可范围和聘用单位资质等级许可范围内进行执业。保证不与建设、施工等单位串通、弄虚作假、降低工程质量。

三、建立健全质量管理体系，按照规定和合同约定配备与工程项目规模、特点和技术难度相适应且具备相应资格和能力的监理人员，履行监理职责，落实监理责任。保证各监理人员到岗履职，不使用不具备相应资格和能力的监理人员。

四、对于组织编制监理规划、审批监理实施细则、签发工程开工令、暂停令和复工令等重要工作，保证不委托他人代办。

五、严格落实对涉及植物成活的要素、安全和使用功能的物资的见证取样送检制度，组织对施工单位取样、封样、送检工作进行见证。保证见证过程不弄虚作假。

六、严格审查施工单位报审的质量文件资料，履行隐蔽工程、分部分项、竣工预验收、竣工验收等质量验收职责。对审查、验收不合格的，保证不予认可签字。

七、愿意接受政府主管部门和有关单位的检查、考核、指导。保证对存在的问题和隐患按要求整改，并按规定接受处理。

本人已阅读并清楚知晓承诺内容，承诺书作为工程档案永久保存。如因本人过失或故意造成严重工程质量问题或者工程质量事故，愿意依法承担相应质量终身责任及其他法律责任。

承诺人（签字）

法定代表人（签字或盖章）                         单位盖章（公章）

年    月    日

### 附件四：监理单位法定代表人授权书

北京市园林绿化工程监理单位法定代表人授权书

玆授权我单位          （姓名）担任

（工程名称）监理单位的总监理工程师，对该工程项目的监理工作实施组织管理，依据国家和北京市有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

法定代表人将承担被授权人在授权范围内履行职责产生的法律责任。本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证编号 |  |
| 电话 |  | 户籍所在地 |  |
| 注册证书 | 编号 |  |  |
|  | 专业 |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权日期：    年    月    日

# 第五章  委托人要求

委托人要求

委托人应根据需要对工程项目的概况及需要投标人提供的监理及相关服务进行介绍，以使投标人更清晰地了解招标项目的相关情况及监理范围和工作内容的要求。

一、工程项目概况

工程名称、建设地点、建设规模、工程计划开工日期、计划工期、工程概算投资额或建筑安装工程费等。

二、本项目采用的监理规范和工程技术规范

三、监理范围和工作内容

- 监理范围：台湖镇湿地公园景观设计工程的24节气园、达人广场、鹰廊儿童活动广场、停车场、骑行服务区等亮点景观以及其他区域衔接配套的铺装、辅助设施等项目的质量控制、进度控制、安全管理、投资控制、信息管理、资料管理，及在工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系等国家和招标人要求的监理范围。

- 监理工作内容：绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等项目的质量控制、进度控制、安全管理、投资控制、信息管理、资料管理，及在工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系等国家和招标人要求的监理范围 。

（三）相关服务的范围和内容：

1.勘察阶段：          /

2.设计阶段：          /

3.保修阶段：          /

4.其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：          /

# 第六章  委托人为监理工作提供的条件

委托人为监理工作提供的条件

一、委托人派遣的人员（包括人员数量、工作要求及派遣时间等）

1.工程技术人员

2.辅助工作人员

3.其他人员

二、委托人提供的房屋（包括房屋数量、面积、提供时间等）

1.办公用房

2.生活用房

3.试验用房

4.样品用房

三、委托人提供的资料（包括资料份数、提供时间等）

1.工程立项文件

2.工程勘察文件

3.工程设计及施工图纸

4.工程承包合同及其他相关合同

5.施工许可文件

6.其他文件

四、委托人提供的设备（包括设备数量、型号与规格、提供时间等）

1.通讯设备

2.办公设备

3.交通工具

4.检测和试验设备

五、监理人用餐及其他生活条件

# 第七章  投标文件格式

台湖镇湿地公园景观设计工程（台湖公园二期补充）监理

投  标  文  件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年        月         日

目  录

商务文件

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（无委托代理人）

三、授权委托书（有委托代理人）

四、投标保证金声明（投标人出具）

五、监理费用报价清单

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）近年完成的类似项目情况表

（三）正在进行监理和新承接的项目情况表

（四）项目管理机构组成表

（五）主要人员简历表

（六）拟进场使用的主要设备和检测仪器表

（七）财务报表或银行资信证明

（八）社会保障资金缴纳记录证明文件

（九）依法缴纳税收记录证明文件

（十）信用记录

（十一）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（十二）在近三年内没有骗取中标和严重违约，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态的声明。

（十三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

七、中小企业声明函

八、监狱、戒毒企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、其他资料

监理大纲

- 商务文件

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）               （标段）监理招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，按合同约定完成监理工作，拟派的总监理工程师为：_______,具有市政公用专业注册监理工程师资格，注册号为：_______。

2．我方承诺除偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）本投标函及投标函附录属于合同文件的组成部分。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理服务期 |  | 监理期限 | 日历天 |  |
|  |  |  | 相关服务期限 | 日历天 |  |
| 2 | 总监理工程师 |  | 姓名： |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  | 从投标截止之日起： 日 |  |  |
| 4 | 偏离 |  | 详见偏离表 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |

偏离表

| 序号 |  | 招标文件章节 | 招标文件条款号 | 投标文件条款号 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （单位公章）

日期          年      月    日

- 三、授权委托书

本授权委托书由          （投标人名称）出具，       （姓名）系我方的法定代表人。现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）               （标段）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（含身份证复印件）及委托代理人身份证复印件

投标人：                         （单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

### 四、投标保证金声明

（招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）        （标段）的投标，我方已按照招标文件的要求提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。现保证：我方若在投标截止后撤销投标文件，中标后无正当理由不与你方订立合同，在签订合同时向你方提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约担保，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方同意投标保证金不予退还。

附：缴纳投标保证金凭证（复印件）、基本账户开户证明

投标人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

### 五、监理费用报价清单

| 序号 | 项目名称 | 细目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工监理酬金 |  |  |  |
| 2 | 相关服务酬金 | 勘察阶段服务酬金 |  |  |
|  |  | 设计阶段服务酬金 |  |  |
|  |  | 保修阶段服务酬金 |  |  |
|  |  | 其他相关服务酬金 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

### 六、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 总监理工程师 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应在本表后附营业执照副本复印件、国家企业信用信息公示系统  （http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询截图以及各类资质证书复印件（如有）。

#### （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 监理服务期 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目概况及投标人承担的工作描述 |  |
| 备注 |  |

注：近年完成的类似项目指2014年至2019年建安工程的投资在3500万元(含)以上的市政公用工程或园林绿化工程。

投标人应在表后附合同协议书、竣工验收单或委托人出具的证明文件复印件。

#### （三）正在进行监理和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 监理服务期 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目概况及投标人承担的工作描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应在表后附中标通知书或合同协议书复印件。

#### （四）项目管理机构组成表

| 职务 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

#### （五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的总监理工程师应附身份证、职称证、学历证、执业资格证书复印件和社会保障部门盖章的社会保险证明，管理过的项目业绩须附合同协议书、竣工验收单或委托人出具的证明文件复印件；其他主要人员应附身份证、职称证、学历证、执业资格证书（或上岗证书）复印件和社会保障部门盖章的社会保险证明。

| 姓 名 |  |  | 学 历 |  | 身份证件类型及证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

#### （六）拟进场使用的主要设备和检测仪器表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### （七）财务报表或银行资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供由会计师事务所出具的2018年度审计报告复印件并加盖投标人单位公章；如果投标人为新成立单位，无法提供审计报告的，则需提供新企业验资报告复印件并加盖投标人单位公章。

2、如投标人无法提供审计报告，则需提供开标日前三个月内开户银行出具的针对本采购项目的资信证明文件原件。银行资信证明文件应当能说明投标人与银行之间业务往来正常、企业信誉良好等情况。银行出具的存款证明文件不能替代银行资信证明文件。

- （八）社会保障资金缴纳记录证明文件

说明：

1、投标人必须是依法缴纳社会保障资金的企业。

2、投标人必须依法缴纳社会保障资金，必须提供投标截止日前近半年内任意三个月社会保障资金缴纳记录复印件并加盖投标人单位公章，自行编写无效。

3、国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳（如免缴）有特别政策的，必须提供相关政策文件复印件以及投标人满足相关政策文件的证明文件。

- （九）依法缴纳税收记录证明文件

说明：

1、投标人必须是依法纳税的企业。

2、投标人必须提供投标截止日前近半年内任意三个月依法缴纳税收记录证明文件复印件并加盖投标人单位公章，自行编写无效。

3、国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对企业纳税有特别规定的，必须提供相关政策性文件复印件和投标人满足政策文件规定的证明文件。

- （十）信用记录

投标人须提供未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图（查询日期为公告发出之日至投标截止日任意日期均可），加盖投标人公章。

- （十一）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（内容及格式自拟，加盖投标人公章）

- （十二）在近三年内没有骗取中标和严重违约，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态的声明。

（内容及格式自拟，加盖投标人公章）

#### （十三）近3年发生的重大诉讼及仲裁情况

如投标人有诉讼和/或仲裁（包括已结案和尚在进行的诉讼和/或仲裁阶段的案件），则须向招标人或招标代理机构提供诉讼和/或仲裁案件的有关资料及证明，包括原告（诉讼和/或仲裁申请人）、被告（诉讼和/或仲裁被申请人）、诉讼和/或仲裁原因、诉讼和/或仲裁事件、诉讼和/或仲裁金额、诉讼和/或仲裁结果等，并填入下表。

如投标人未发生诉讼和/或仲裁情况，则应在第一行“起诉（仲裁）人”列填写“近年无诉讼和/或仲裁”。

| 序号 | 日期 | 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

参选人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖章）或者其委托代理人（签字）：

日期：      年   月  日

编制要求：

1.提供本文件的原件。

2.填报内容应为招标文件领取前3年内（2016.11.7-2019.11.6）的诉讼及仲裁情况。

3.参选人须对以上信息的真实性、有效性负责，评选委员会将通过中国裁判文书网的公开查询渠道对填报信息进行核实。

- 七、中小企业声明函（如适用）（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供货物，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

注1:中小企业划型标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）》为准。

注2：此表如未正确填写，评审时将不予以承认。

- 八、监狱、戒毒企业声明函 （如适用）（格式）

本公司郑重声明，根据《北京市财政局、北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购〔2014〕2506号）的规定，本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《北京市财政局、北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购〔2014〕2506号）的规定的划分标准，本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供货物，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

注：

1.监狱企业应当提供《监狱、戒毒企业声明函》。

2.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据

- 九、残疾人福利性单位声明函（如适用）（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

### 十、其它资料

## 监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围和服务内容，监理依据；

三、监理机构设置（框图）、监理人员岗位职责；

四、监理工作程序、方法和制度；

五、监理人员进场工作计划表；

六、质量、安全、投资、进度、环境控制措施；

七、合同、信息管理方案；

八、拟分包情况和组织协调内容及措施；

九、监理工作重点与难点分析及对策；

十、拟投入的监理设施、设备及配置计划。