（GF—2020—2605）

园林绿化工程施工合同

示范文本（试行）

制定

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

目  录

第一部分 合同协议书	1

一、工程概况	1

二、合同工期	1

三、质量标准	2

四、签约合同价与合同价格形式	2

五、承包人项目负责人	3

六、预付款	3

七、绿化种植及养护要求	3

八、其他要求	3

九、合同文件构成	3

十、承诺	4

十一、词语含义	4

十二、签订时间	5

十三、签订地点	5

十四、补充协议	5

十五、合同生效	5

十六、合同份数	5

第二部分 通用合同条款	7

第三部分 专用合同条款	8

1. 一般约定	8

2. 发包人	13

3. 承包人	15

4. 监理人	18

5. 工程质量	19

6. 安全文明施工与环境保护	19

7. 工期和进度	20

8. 材料与设备	23

9. 试验与检验	24

10. 变更	24

11. 价格调整	25

12. 合同价格、计量与支付	26

13. 验收和工程试车	30

14. 竣工结算	31

15. 缺陷责任期与保修	33

16. 违约	34

17. 不可抗力	36

18. 保险	36

20. 争议解决	37

附件1：承包人承揽工程项目一览表	39

附件2：现状树木一览表	40

附件3：暂估价一览表	41

附件4：发包人供应材料设备一览表	42

附件5：发包人供应苗木一览表	43

附件6: 绿化养护责任书	44

附件7: 工程质量保修书	47

附件8：廉政建设责任书	50

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 北京市房山区人民政府拱辰街道办事处本级

承包人（全称）： 北京市园林设计工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 一街二社区裸地整治工程项目园林绿化工程施工采购项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

一街二社区裸地整治工程项目园林绿化工程施工采购项目由北京市房山区人民政府拱辰街道办事处现委托北京市房山区拱辰街道一街村社区股份经济合作社负责实施。

1.工程名称：一街二社区裸地整治工程项目园林绿化工程施工采购项目 。

2.工程地点：房山区长虹东路大学城西地铁站北侧 。

3.工程立项批准文号：   /        。

4.资金来源：   财政拨款                 。

5.工程规模： 绿化及庭院工程，绿化部分主要以草花草籽播种及灌木篱栽植；庭院工程主要为砂石路铺设等            。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围： 绿化及庭院工程  。

二、合同工期

计划开工日期： 2022  年  7  月  22  日。

计划竣工日期：  2022  年  9  月  29  日。

工期总日历天数：  70  天，阶段性工期：       /      。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合      合格         标准；

园林绿化养护质量符合北京市地方标准《城市园林绿化养护管理标准》（ DB11/T213—2003）中一级养护标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（不含税）为：

人民币（大写） 叁佰伍拾陆万陆仟贰佰贰拾玖元肆角伍分 (¥3566229.45元)；税率：9%；

含税金额：人民币（大写）叁佰捌拾捌万柒仟壹佰玖拾元壹角 (¥3887190.1元)。最终金额以拱辰街道财政评审为准，其中：

（1）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）贰拾贰万陆仟零柒拾捌元捌角捌分 (¥226078.88元)；

（2）暂估价金额（含税）：

人民币（大写）     零元        (¥  0    元)；

（3）暂列金额（含税）：

人民币（大写）     零元        (¥  0    元)元)；

（4）农民工工伤保险（含税）：

人民币（大写） 壹万柒仟叁佰陆拾柒 (¥17367元)。

2.合同价格形式：      固定单价          。

五、承包人项目负责人

姓名： 李郁 ；身份证号： 110102197112080814  。

六、预付款

预付款：发包人在合同签订后， 15 个工作日内支付合同价的 50 %作为工程预付款。

七、绿化种植及养护要求

1.在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。

2.竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：

苗木成活率达到95%及以上  。

3.养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）： 苗木成活率达到97%及以上  。

八、其他要求： 无  。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于     2022   年   07  月  18  日签订。

十三、签订地点

本合同在    北京市房山区                    签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自      双方签字          生效。

十六、合同份数

本合同一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，承包人执  2  份。

发包人：（公章）                         承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

社会统一信用代码：11110111798545228K     社会统一信用代码：91110102400638441C

地  址：良乡中路39号                   地  址：北京市西城区北三环中路19号

邮政编码：102401                        邮政编码：  100012

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：杨新平                      委托代理人：

电  话：69353016                        电  话： 010-62387311

传  真：69365194                        传  真： 010-62015010

电子信箱：                              电子信箱：  bjsyuanlin@sina.com

开户银行：北京农商银行良乡支行          开户银行：农行北京北三环支行

账  号：1007000103000021829             账  号：  020801040005495    第二部分 通用合同条款

通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

本款修改1.1.2.4、1.1.2.5，补充1.1.3.11、1.1.3.12、1.1.3.13、1.1.4.8。

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： / 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人和总监理工程师：

名    称：北京名品建设管理有限公司；

资质类别和等级：乙级；

总监理工程师姓名：张晓晶；联系电话：15601078538；

总监理工程师执业资格证书号：44017296；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.2.5 设计人和设计项目负责人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

项目负责人姓名：         ；联系电话：              ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /  。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。

1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。

1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.8 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。绿化养护期最长不得超过24个月。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： / 。

1.4 标准和规范

本款修改1.4.1、1.4.2。

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；

园林绿化养护标准（CJJ/T287）；

建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；

园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；

与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准： /  。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  签订合同后七日内  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  2套            ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目出具的全部施工图纸及相关技术标准和要求。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组设计及发包人要求的其他材料 ；

承包人提供的文件的期限为： 签订合同后七日内        ；

承包人提供的文件的数量为：   3份                  ；

承包人提供的文件的形式为：   纸质版及电子版       ；

发包人审批承包人文件的期限：  收到承包人提供文件并经监理人批准后三个工作日内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款            。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  北京市房山区      ；

发包人指定的接收人为：    /                      。

承包人接收文件的地点：      施工现场             ；

承包人指定的接收人为：      李郁                 。

监理人接收文件的地点：    /                      ；

监理人指定的接收人为：    /                      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人施工车辆及人员进出应当严格履行审批程序，与工程建设无关人员一律不得进出。承包人施工车辆及人员进出时应严格按照发包人管理规定执行。。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /         。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人的施工人员及车辆在施工期间必须遵守发包人的有关规定 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   /    承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   发包人       。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担      。

1.13 工程量清单错误的修正

本款修改为：

承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏察，如发现差异，应在 3  天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是     。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  3%-5%    。

2. 发包人

2.1 许可或批准

本款补充2.1.1、2.4.3。

2.1.1 根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：李爱民；身份证号：110225197107130338；

职    务：副主任；

联系电话：13693213282；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 代表发包人行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。发包人的要求、通知，均以书面形式由发包人驻工地代表签字并加盖发包人公章后递交承包人。负责发包人方面全过程的工程管理工作 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：签订合同后3天 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（6）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

2.4.3 提供基础资料

发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表（附件2）、现状土壤指标、     /     等。

2.5 资金来源证明及支付担保

本款修改为：

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人提供支付担保期限及方式：发包人应在签订合同后

/  天内，向承包人提供工程款支付担保，确保农民工工资按时足额支付。发包人提供支付担保的形式：   /     ，担保有效期至工程款拨付完成为止（不含质量保证金）。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工验收资料、音像图片资料及电子文档  。

承包人需要提交的竣工资料套数： 工程竣工验收后一个月内提供竣工验收资料四套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起10天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：移交完整的竣工资料及竣工图纸二套及相应的电子文档资料 。

（10）承包人应履行的其他义务：  /                  。

3.2 项目经理

本款修改为：

3.2.1 项目负责人：

姓    名： 李郁  ；身份证号： 110102197112080814 ；

相关证书及编号： 园林中级工程师（ZGC05109377） ；

联系电话：   13911162996                           ；

电子信箱：  bjsyuanlin@sina.com          ；

通信地址：  北京市朝阳区拂林路9号景龙国际B座6层；

承包人对项目负责人的授权范围如下：本项目施工合同的签订与施工全过程的管理工作。 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少 5 日，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权解除合同或提出索赔    。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人承担违约责任并支付违约金  。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 发包人有权要求承包人承担违约责任并支付违约金 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：按承包人违约处理  。

3.3 承包人人员

本款补充3.3.6。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  合同签订之日起5 天内            。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如果承包人未按合同、发包人要求执行或拒绝执行的，均视为承包人一般违约 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须报请发包人同意后方可离开 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担违约责任   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担违约责任   。

3.3.6 技术负责人

姓名：   穆林荣   ；身份证号： 110108196601132244 ；

专业： 园林建筑与结构   ；职称等级： 高级   。

3.5 分包

本款修改3.5.1、3.5.2。

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：绿化工程、 庭院工程            。

主体结构、关键性工作的范围：    /             。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：     无                。

涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。

其他关于分包的约定：   无                       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /                  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

本款补充3.6.2。

3.6.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自开工之日起至竣工验收移交发包人后      。

3.6.2 现状树木的保护起始时间：   无          。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                           。    本款补充：

履约担保金额及方式：签订合同后  /  个工作日内，承包人需提交履约担保人民币  /    元（不高于中标价的10 %），以¨保函或¨保险形式执行。履约担保的有效期至本工程竣工验收合格为止。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                             。

关于监理人的监理权限：                             。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                           。

4.2 监理人员

关于监理人的其他约定：                             。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                              ；

（2）                                              ；

（3）                                              。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  国家级园林单位标准     。

关于工程奖项的约定：    /                   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 分部分项工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，承包人应进行自检合格后，并在隐蔽或中间验收前12 小时以书面形式通知发包人代表验收    。

监理人不能按时进行检查时，应提前 4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  8  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应严格遵守国家及工程所在地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例并达到工程所在地区安全文明施工要求，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金。 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：因门卫及工地保安制度执行不到位，致使施工现场的照片、影像外泄，被媒体进行片面的报道，并造成负面的舆论影响的，发包人有权向承包人索赔，并由承包人承担相应的责任 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：因门卫及工地保安制度执行不到位，致使施工现场的照片、影像外泄，被媒体进行片面的报道，并造成负面的舆论影响的，发包人有权向承包人索赔，并由承包人承担相应的责任 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按国家、地方性法规等规范文件执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 与工程进度款支付比例和支付期限相同。        。

6.3 环境保护

本款补充：

合同当事人对农药、肥料的使用要求： 符合国家标准      。

- 工期和进度

7.1 施工组织设计

本款修改7.1.1。

7.1.1 工程涉及以下内容的，合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案：

¨现状树木保护；

¨古树名木保护;

¨土壤改良;

¨其他内容：   无                               。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前 3 天      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 承包单位提交后 3 天                            。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  承包单位提交后 3 天                 。

7.3 开工

本款修改7.3.1。

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前 3 天   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延  。

7.3.2 开工通知

因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

本款修改7.4.1。

7.4.1 发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前 3 天     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/ 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/ 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或政策的颁布及改变、行政干预等政府行为及其他非发包人承包人责任造成的条件

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）5级以上的地震；

（2）8级以上持续24小时的大风；

（3）持续降雨24小时且降雨量为200mm以上；

（4）日最高温度40℃以上；

（5）日最低温度-5℃及以下；

（6）6小时内降雪量达15mm以上且降雪持续。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：  /   。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

本款修改8.4.1。

8.4.1 发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有材料进场必须具备出厂合格证，特定材料施工单位在采购前要向发包方提供相应的参数、图片、样品等，由发包方定款定价后，方可进行采购  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担      。

9. 试验与检验

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

本款补充9.3.4。

9.3.4 关于送检材料的约定：  /  。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作  。

10.4 变更估价

本款补充10.4.3。

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: / 。

10.4.3 变更估价的支付方式及时间

关于变更价款的支付方式及时间的约定： 与进度款相同      。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /                。

10.7 暂估价

本款补充10.7.1、10.7.2。

暂估价材料的明细详见附件3：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /       。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整      。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /                       ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：     /            。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /            。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围： 本合同已标价工程量清单中的综合单价除另有约定外，均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、利润，以及明示或暗示的所有责任、义务和风险费用等 。规费及税金按照北京市现行计价依据及配套相关规定计算，已包括在合同价格内  。

风险费用的计算方法：   已包含在合同价格内            。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /      。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：    /                   。

风险费用的计算方法：   /                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /              。

3.其他价格方式：    /                        。

12.2 预付款

本款修改12.2.1、12.2.2。

12.2.1 预付款的支付

预付款扣回的方式： 进度支付时按比例扣除预付款 ，进度款支付至85%是扣完预付款。

12.2.2 预付款担保

签订合同后 / 个工作日内，承包人需提交支付担保人民币 / 元（中标价的 /  %），以¨保函或¨保险形式执行。预付款担保的有效期至  /   为止。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /                。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/                。

12.4 工程进度款支付

本款修改12.4.4。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   /   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：承包人提交资料后7个工作日内  。

- 承包人根据工程进度申请支付工程款，每期工程进度款按以下方式选择支付：

¨按实际完成工程量的百分比支付：

；

¨按形象进度支付：

；

þ按实际完成工程量 50 %支付；四方验收合格支付45%

¨其它：            无                           。

发包人在收到工程款进度申请后 7  个工作日内完成支付，累计支付达到合同价款的  95  %时，停止支付进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批： /    。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前   /    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /   小时。

13.2 竣工验收

本款补充13.2.1、修改13.2.5。

13.2.1 竣工验收条件

（3）竣工资料内容和份数：    /                 。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定的验收要求，提前 15 天向发包单位提供完整竣工资料、竣工报告及工程质量保修书。发包单位认为符合验收条件后组织人员初步验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

绿化工程移交期限：承包人应在竣工验收通过后 10 天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。  。

其他工程移交期限：  /                            。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /          。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /              。

（1）单机无负荷试车费用由    /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：     /          。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：完工并经验收合格后7个工作日内 。

竣工结算申请单应包括的内容： 施工合同、招投标文件、竣工验收报告、送审结算等与结算有关的资料。

14.2 竣工结算审核

本款修改为：

发包人审批竣工付款申请单的期限：   /             。

结算款支付方式及时间：工程竣工验收合格后 30个工作日内支付至¨合同价或þ已完工程量的总价的 95 %；结算完成后 15 个工作日内支付至结算价的 97 %；工程归档档案移交后 15  个工作日内支付至结算价的 100 %。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    3份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：完工并经验收合格后7个工作日内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /                  。

14.5 竣工归档资料

本款补充：

（1）施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人。

（2）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。

（3）工程竣工验收结算后 7  天内，承包人应提供给发包人

3 套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。

竣工归档资料的形式和格式：    /              。

（4）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告，1   个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由  承包方  承担。

15. 缺陷责任期与保修

本条补充15.5。

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     养护期一年             。

15.3 质量保证金

本款修改为：

工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为结算款的3%（≤3%），采用以下方式执行：

¨担保；

¨保险；

¨其他：                                            。

工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后，在  10  天内结清工程质量保证金。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     /                         。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   /   。

15.5 绿化养护期

绿化养护期的具体期限：  养护期一年               。

绿化养护期内双方责任约定：   /                   。

绿化养护期内水电费支付：  承包方                 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /                     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /                           。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /          。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /              。

（7）其他：      /                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满

/  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /                。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： /         。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/ 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /                                       。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 /   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   /              。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /               。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /         。

20. 争议解决

20.3 争议评审

本款补充20.3.1。

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

关于评审机构的约定：            /             。

争议评审小组成员的确定：   /                。

选定争议评审员的期限：          /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /            。

其他事项的约定：   /                      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /           。

20.4 仲裁或诉讼

本款修改为：

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向    项目所在地    仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向    项目所在地     人民法院起诉。

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名 称 | 建设规模 | 主要内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

暂估价一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材 料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人供应苗木一览表

| 序号 | 苗木材料名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 供 应 时 间 | 送 达 地 点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6:

绿化养护责任书

发包人和承包人根据北京市地方标准《城市园林绿化养护管理标准》（ DB11/T213—2003）等相关规定，经协商一致就一街二社区裸地整治工程项目园林绿化工程施工采购项目（工程全称）签订绿化养护责任书。

一、责任范围和内容

承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。

内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下： 无    。

二、养护标准

绿化养护质量按照北京市地方标准《城市园林绿化养护管理标准》（ DB11/T213—2003）中一级养护标准。

三、考核标准

由发包人按 《城市园林绿化养护管理标准》（ DB11/T213—2003）   （国家标准行业标准þ地方标准）中  一  级标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。

四、绿化养护期

绿化养护期  12  个月，从工程竣工验收合格之日起计算。

五、养护责任

1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。

2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。

3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。

4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。

5．其他责任约定：   无         。

六、养护费用

养护费用由承包人承担。

七、其他约定：  无   。

绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

附件7：

工程质量保修书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）以及   /       （地方标准），经协商一致就 一街二社区裸地整治工程项目园林绿化工程施工采购项目。（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： /   。

二、质量保修期

工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；其他防水工程 2 年。

3. 装修工程为 2 年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6. 绿化工程为 12  个月；

7. 园林附属工程为 12  个月；

8. 其他项目保修期限约定如下：   /      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 缺陷责任期

工程缺陷责任期为  /  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 质量保修责任

- 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，从质量保证金中扣除。

- 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地住房和城乡建设行政主管部门及有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

- 在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。

- 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、双方约定的其他工程质量保修项：                  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

社会统一信用代码证号：91110102400638441C

地  址： 北京市西城区北三环中路19号

邮政编码： 100012

电  话： 010-62387311

传  真： 010-62015010

开户银行： 农行北京北三环支行

账  号： 020801040005495

日  期：      年   月   日

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

社会统一信用代码证号：

地  址：

邮政编码：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

日  期：      年   月   日

附件8：

廉政建设责任书

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：

电  话：

日  期：      年   月   日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：北京市西城区北三环中路19号

电  话：  010-62387311

日  期：      年   月   日

附件9：安全生产责任书

甲    方：  北京市房山区人民政府拱辰街道办事处本级

乙    方：  北京市园林设计工程有限公司

安全生产责任书

甲方：北京市房山区人民政府拱辰街道办事处本级

乙方：北京市园林设计工程有限公司

为确保  一街二社区裸地整治工程项目园林绿化工程施工采购项目  的施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，  北京市房山区人民政府拱辰街道办事处本级   （以下简称甲方）和  北京市园林设计工程有限公司  （以下简称乙方）签订本安全生产责任书。

一、甲方职责：

1、传达贯彻上级部门安全生产文明施工的指示，部署安全生产施工的任务。

2、定期、不定期进行现场安全生产、文明施工督促检查。

二、乙方职责：

1、乙方在我区从事绿化工程的施工活动，必须遵守国家、北京市、房山区有关施工安全的法律、法规、规章、技术标准及各项规定。提前勘察施工现场隐蔽工程，地下设施如坟冢、文物、地下管线等，如有损害，应由乙方负全部责任。

2、乙方应与其他工作人员签署工作合同，进场施工前，应对其所有工作人员进行岗前安全教育。对所使用的安全防护机具、机械设备、施工机具及配件，必须具有生产（制造）许可证、合格证，并在进入施工现场前进行查验。已经进场的上述不合格产品应立即停止使用并撤离现场。必须在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。

3、乙方法定代表人是安全生产第一负责人，施工队负责人或临时班、组长是施工队伍的安全生产直接负责人，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须制定安全生产责任制，指定现场安全员制定可靠的安全措施及技术措施。

4、乙方应在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方管理规定的，甲方有权停止乙方的工作，造成一定后果的乙方应负全部责任。

5、乙方应确保每一地块有一位安全员在场，安全员应接受过岗位培训，以下为安全员工作职责。

（1）在项目经理的领导下，制定落实项目安全防范措施。

（2）做好项目部新进职工的登记注册工作，发放安全教育卡片，安全帽和其他劳保用品。

（3）每项工程必须按公司规定，组织安全教育、安全技术交底以及安全措施的培训等。

（4）认真做好安全台账，组织安全生产检查。

（5）对工程重点部位要制定书面安全措施。

（6）发现重大安全隐患，应立即采取有效补救措施，并及时汇报，将隐患消灭在萌芽状态。

（7）做好项目安全防护、文明施工等工作，争创安全文明达标工地。

（8）严格履行职责，杜绝事故发生。

6、乙方必须在施工过程中应遵守下列规定：

（1）设立现场工作负责人和安全监督员，对现场施工安全进行全过程监督，对工作地点的带电部位，要设有专人监护。

（2）施工人员进站必须佩带施工证，施工人员应按规定正确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故。

（3）按照施工地区划定的排放标准进行非道路移动机械的选择和使用。

施工机械进出场或在场内作业应遵守相关规定，注意安全；施工人员场内作业或场外活动应注意交通安全。

（4）加强电气施工质量管理。落实电气工程施工质量责任制，严格电器产品及其线路施工进场检查验收。使用临时电源时，必须配置合格的漏电保护装置，应经常检查漏电保护装置的可靠性。

（5）搬运大苗和长物时，必须放倒、斜放搬运，防止触碰空中带电设备。

（6）施工现场，禁止流动吸烟、禁止随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持工作现场整洁。

（7）乙方应认真学习和贯彻国家颁布的《卫生防疫法》，做好各种传染病的预防，保证饮食卫生，防止食物中毒。

（8）乙方在雨季应做好防汛工作，夏季应做好防暑降温，冬季采取冬施措施，保证生产人员健康安全，保证工程质量。

（9）施工过程中，对园林绿化工程施工工地裸露地面、物料堆放等场所加大洒水、拍实、覆盖等扬尘控制措施，增加洒水频次，全面控制扬尘。如遇重空气污染日，园林施工作业全面停工。

7、乙方工作人员与临时合作方人员在合同履行期间出现的安全事故，责任事故，应由乙方自行协商处理，自行承担责任。

8、乙方需按照甲方施工规定安全施工，如造成安全事故、责任事故的应由乙方负全部责任。

三、本协议未定事宜双方协商解决。双方在此协议的基础上可另做补充协议。

四、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份，自双方签字盖章之日起开始生效。

甲方：                                乙方：

（盖章）                          （盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

2022年  月   日                          2022年    月   日

附件10：施工承诺书

为保证   一街二社区裸地整治工程项目园林绿化工程施工采购项目   工程（工程名称）顺利进行，我公司郑重做出以下承诺：

一、遵守国家、北京市、房山区关于施工、环保、安全、等有关的法律、法规、规章、技术标准及各项规定。

二、加强电气施工质量管理，保证电气和配套产品符合规范要求，杜绝工地用电施工安全隐患。

三、积极应对高温、大风、雷电、暴雨、冰雹等极端天气，做好防汛、防火、防高空坠落、防煤气，健全安全生产制度。

四、施工装卸，道路运输按照相应法律、法规、技术标准执行，严禁违章操作，确保施工人员生命财产安全。

五、按照施工地区划定的排放标准及现行标准，进行非道路移动机械的选择和使用。

六、严格贯彻执行控制施工工地扬尘有关标准、规范和文件，高标准、严要求，杜绝施工工地扬尘污染，并根据空气重污染预警响应级别启动应急预案。杜绝出现焚烧、遗撒、裸露地面等现象发生。

七、施工及养护过程中用水需使用再生水。

八、按照相关规定，按时发放工人工资，不拖欠工资，维护工人的合法权益。

九、渣土清运按按照城管部门相关规定，选择符合运输标准的渣土运输企业。

十、优先安排工程区范围内的低收入村、低收入农户、低收入劳动力参与工程建设，落实绿岗就业。

十一、未尽事宜，按照市、区有关规定执行。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

2022年  月  日

附件11：使用和租赁排放达标非移动道路机械承诺书

：

为贯彻落实我市对非道路机械排放达标管理的相关规定，我公司郑重承诺：

一、严禁使用冒黑烟高排放工程机械（含挖掘机、装载机、平地机、铺路机、压路机、叉车等）；严格执行市环保部门要求，使用达标机械。

二、新购置的园林绿化施工设备，优先选用电动等新能源，对于不具备使用新能源的，将严格按照本市地方标准《非道路机械用柴油机排气污染物限值及测量方法》（DB11/185-2013）中第四阶段要求购置设备。

三、使用《符合第四阶段非道路机械名录汇总》中的机械。

四、建立非道路移动机械的自查制度，安排专人负责施工期间机械排放的日常检查，确保排放符合本市地方标准《在用非道路柴油机械烟度排放限值及测量方法》（DB11/184-2013）要求。并做好记录工作。

五、未尽事宜按照市、区有关规定执行。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：