- 采购需求

- 采购标的

采购需求：后沙峪镇辖区内各村及辖区内道路两侧倾倒的建筑垃圾及渣土等（除生活及厨余垃圾以外的全部垃圾）清运服务。

保证日产日清，定人定时收运。

合同履行期：自合同签订之日起1年（具体日期以合同签订为准）

服务地点： 后沙峪镇辖区内

- 技术要求

1.作业时间：

春夏季： 上午7：00-11：00   下午14：00—18：00

秋冬季： 上午7：30-11：30   下午13：00—17：00

2.司机、工人数量要求：不少于12人，其中具有装载机驾驶证不少于2人。作业人员需着装整洁，作业时使用文明礼貌用语，保证工作顺利进行。明确本项目负责人及联系方式，随时保持信息畅通，遇特殊情况及时沟通，处置采购人的工作任务；

3.凡是有砖头瓦块本类的垃圾全部由服务单位清运，作业对象包括砖头、十块、渣土等建筑垃圾；

4.每天至少一次巡查村内垃圾点是否需要清理；

5.按指定路线进行清运，确保日产日清，及时清理，避免清运不彻底、不及时现象发生，

6.建筑垃圾清运到甲方指定地点，不私倒乱卸。车辆在运输过程中不外泄、不遗撒，车走地净；

7.将收集到的建筑垃圾进行存放时，要注意场地周围是否有燃火点，并要求作业人员禁止吸烟，避免人员安全问题及起火事件的发生；

8.根据各地建筑垃圾的存放特点，分组定时定点到各镇村堆积点进行巡查，做到淡季日日清，旺季实时清；

9.供应商应具有建筑垃圾分拣机等相关设备，确保工作的延展性；

10.根据各村设立的建筑垃圾的存放点设立明显标识；

11.供应商要及时与后沙峪镇辖区内各村专职联系人联系，将建筑垃圾存放点的垃圾安全运送至指定地点；

12.供应商自建筑垃圾存放点至指定地点的运输途中严禁建筑垃圾遗洒现象的发生，杜绝违规运输，确保维护环境卫生；

13.供应商需能够及时快速处理由甲方派发的环境卫生类事件以及需要进行突击整治的环境类相关工作，接到任务后3小时内到达指定集中点进行作业，并对有可能出现的突发事件做出应急预案；

14.供应商应遵守行政主管部门关于环境类的相关工作。

15.供应商应具有运输车辆不少于6辆，且包含10T以上运输车辆不少于3辆，及其他承载能力运输车辆。装载机2台。（需提供装载机合格证）

（三）其他要求

1.供应商需准确记录整治前、整治后作业时的照片，并标注时间、地点，证明工作情况，上报给甲方，作为确认工作量的依据；

2.在服务期内，根据市、区、镇及应急台账供应商出现3次责任事故的，甲方有权终止合同；

3.工作人员的食宿、保险等均由供应商承担，在工作期间发生意外伤害、工伤等事故以及在清运、运输过程中造成对第三方的伤害，甲方均不承担其赔偿责任；

4.供应商必须听从甲方现场管理人员的工作安排，如不听从甲方的指挥造成的损失由供应商承担；

5.供应商车辆在清运过程中，违反法律、法规的规定造成有关部门的罚款由供应商自行承担；

供应商的权利与义务：

1.供应商应确保工作质量，严格执行服务标准，根据甲方提出的整改意见及考核结果进行整改。

2.供应商应提供合格的服务人员，对甲方不满意的人员及时进行教育、调整。

3.供应商在合同约定的服务范围内进行作业，如遇影响作业的外界因素，甲方进行协调。

4.供应商应教育服务人员尊重甲方的工作人员，礼貌热情的为甲方提供服务，严禁发生违纪行为。

5.垃圾清运过程中，供应商工作人员一切安全事故（含造成他人人身损害及财产损失的事故）全部由供应商自行负责，与甲方无关。

6.实施垃圾清运时应做好扬尘处理措施，对垃圾进行有效遮盖，运输过程中如有外泄、遗撒等影响清运区域环境的情况发生，应及时进行清洁打扫。

7.供应商不得擅自对外转包、分包该服务项目。

8.供应商保洁人员应统一着装。

9. 供应商应与其聘用人员签署劳动合同或劳务合同，供应商与其聘用人员之间的任何纠纷，均由供应商负责解决，与甲方无关。