竞争性磋商公告

项目概况

玉渊潭中学南院活动场地改造工程采购项目的潜在供应商应在北京电子化平台获取采购文件，并于2024年7月16日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：2024020-13

2.项目名称：玉渊潭中学南院活动场地改造工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：¥1,257,688.17（大写：人民币壹佰贰拾伍万柒仟陆佰捌拾捌元壹角柒分）

5.招标控制价：¥1,245,742.1（大写：人民币壹壹佰贰拾肆万伍仟柒佰肆拾贰元壹角)

6.采购需求：

（1）玉渊潭中学南院活动场地改造工程 。

（2）主要施工内容：1.校园南院现状透水沥青混凝土场地改造为活动场地，铣刨加铺塑胶面层及人造草面层，改造为195米环形跑道及5人制足球场，改造面积2349.48平米； 2.场地西南角新增跳远砂坑（3.0x6.0米），需调整2座雨水井，改造面积18平米； 3.场地内建筑入口处调整台阶踏步、透水砖地面及混凝土道牙等，改造面积45.45平米； 活动场地总改造面积为2412.93平米。

（3）施工单位主要管理人员，应具备本单位社保或聘任合同；施工现场管理人员应与投标文件人员一致，如不一致，需书面向发包人说明原因，并有授权书。

7.施工周期：自开工之日起45日历日

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。（监狱企业和残疾人福利性单位视同为中小企业）,供应商须符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的建筑业划分标准。

3.本项目的特定资格要求：

（1）企业营业执照；

（2）供应商须提供建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（3）具备有效的安全生产许可证；

（4）外地企业需具备外地进京备案许可证（京外企业提供）；

4.项目经理特定资格要求：

拟派项目经理应是受聘于投标人且具备建筑工程专业二级（含以上）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），且不得担任其他在施建设工程的项目经理；

5.供应商不得被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单、“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”；

6.本项目是否专门面向中小企业招标：是

7.本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

1. 本项目采用政府采购电子化招标(线上线下相结合形式)。

2.获取时间:2024年7月5日9:00至2024年7月11日17:00 (北京时间)。

3.获取地点:投标人按照规定办理CA数字认证证书(北京一证通数字证书)后，自招标公告发布之日起持投标人自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费下载电子版招标文件。

4.获取方式:线上下载。

4.1办理CA认证证书(北京一证通数字证书)，详见北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

4.2 于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

4.3 电子版招标文件获取方式:供应商按照规定办理CA数字认证证书(北京一证通数字证书)后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子版招标文件。

4.4 下载时间:2024年7月5日9:00至2024年7月11日17:00(北京时间)。

4.5 未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。

4.6 证书驱动下载:于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。CA认证证书服务热线010-58511086 技术支持服务热线010-86483801

注意:

本项目采用政府采购电子化招标(线上线下相结合形式)，请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作指引、演示视频等，核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化招标要求;

售价：￥0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、响应文件提交

截止时间：2024年7月16日9点30分（北京时间）

地点：北京市西城区广安门内大街167号翔达大厦写字楼12层

五、开启

时间：2024年7月16日9点30分（北京时间）

地点：北京市西城区广安门内大街167号翔达大厦写字楼12层

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心

地    址：海淀区永丰路9号院3号楼1层

联系方式：张文文 62876735

2.采购代理机构信息

名    称：北京中宣盛育工程咨询有限公司

地　　址：北京市西城区广安门内大街167号翔达大厦写字楼12层

联系方式：010-83558095-803

3.项目联系方式

项目联系人：赵旭、董保钢、郭蒙、胡沁之

电　　 话： 010-83558095-803