北京市通州区永乐店镇老槐庄村等四个村土地复垦项目

招 标 文 件

招标编号： ZXHZB-ZC-2018223

采  购  人：北京市土地整理储备中心通州区分中心

采  购  人：北京市通州区永乐店镇人民政府

采购代理机构：北京中兴恒工程咨询有限公司

2018年9月

目          录

招标公告	2

第一章 投标须知及投标须知前附表	6

第二章  合 同 条 款	25

第三章  图  纸	37

第四章  工程量清单	38

第五章  投标文件投标函部分格式	41

第七章  投标文件经济部分格式	77

第八章  投标文件技术部分格式	87

第九章  评标标准与方法	94

## 招标公告

北京中兴恒工程咨询有限公司受北京市土地整理储备中心通州区分中心、北京市通州区永乐店镇人民政府委托，对“北京市通州区永乐店镇老槐庄村等四个村土地复垦项目”进行国内公开招标。现邀请符合条件的潜在投标人参加投标。

- 项目名称：北京市通州区永乐店镇老槐庄村等四个村土地复垦项目

（招标编号：ZXHZB-ZC-2018223）

- 采购内容：

| 项目名称 | 预算金额 (万元) | 工程地点 | 招标范围 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区永乐店镇老槐庄村等四个村土地复垦项目 | 3300 | 永乐店镇老槐庄村、应寺村、柴厂屯村、三垡村 | 详见招标文件 | 24日历日 |

- 采购用途：土地复垦。

- 采购数量：详见工程量清单。

- 采购预算及资金落实情况：

（1）采购总预算（工程总预算）：3300万元。

（2）资金落实情况：财政拨款，资金已落实。

- 投标人资格要求（须同时满足）：

1）	投标人须同时具备有效的建筑安全生产许可证、市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2）	业绩要求：投标人提供2015 年 1 月至今（以签订日期为准）合同金额1500万元人民币及以上的类似项目。

3）	投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；

4）	投标人经营状态：在近三年（2015年1月至今）内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

5）	投标人必须具有缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6）	投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7）	投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求；

8）	在中华人民共和国境内合法注册的，能够独立承担民事责任，组织机构代码证有效（取得三证合一的除外）、营业执照，在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外；投标人具有良好的财务状况和较高的信誉，所提供的产品必须有良好的声誉和业绩；

9）	投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。（逾期的投标文件将被拒绝）；

10）	对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单不得参与本项目投标；

11）	外地进京建筑业企业应在北京建立企业管理档案，且已取得建设主管部门颁发的《北京市建筑业企业档案管理手册》；

12）	投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定；

13）	本项目不接受联合体投标；

- 凡有意参加投标者须由其法人授权代表携带以下投标申请资料：

1）⑴市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质；⑵建筑安全生产许可证；⑶投标人必须具有质量、环境、职业健康安全三体系认证；(4) 投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录的网页截图。（以上资料查阅及购买招标文件请携带加盖投标人公章的复印件各一份）

2）⑴营业执照；⑵组织机构代码（取得三证合一的除外）；⑶税务登记证（取得三证合一的除外）；⑷近三个月缴纳社会保障资金的有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的证明；⑸投标人最近半年内任意三个月的纳税有效凭据（按月纳税），或上年度纳税的有效凭据（按年纳税）或相关部门出具的依法纳税有效证明文件；⑹法定代表人授权书及被授权人身份证件；⑺被授权人与投标企业签订的劳动合同和其近三个月内缴纳的社保证明材料；⑻拟派项目经理与投标企业签订的劳动合同和其近三个月内缴纳的社保证明材料；⑼拟派项目经理必须由受聘于投标人的市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师担任，且必须具备建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B本）等材料装订成册。（以上资料查阅及购买招标文件请携带原件和加盖投标人公章的复印件各一份，原件现场审查后归还，复印件招标公司留存）

注：拟派于本工程的项目经理不得有在施工程，且必须与投标文件中的拟派人员一致，否则会构成以弄虚作假方式谋取中标，并取消其投标资格。

- 投标报名时间：2018年09月13日至2018年09月20日(节假日、公休日除外)上午 09:30 至 11:30 ；下午 13:30 至 15:30 （北京时间），到北京中兴恒工程咨询有限公司1903室招标部（北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO7号楼）报名。

- 招标文件发售时间:凡通过上述报名者，请在：2018年09月21日至09月29日(节假日、公休日除外)上午 09:30 至 11:30 ；下午 13:30 至 15:30 （北京时间），到北京中兴恒工程咨询有限公司1903室招标部（北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO7号楼）领取招标文件。

- 招标文件售价：1000元人民币（含电子版），过时不售，售后不退。投标人可根据情况选择购买文件。

- 投标截止时间：2018年10月11日09时30分（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2018年10月11日09时30 分（北京时间）

- 开标地点：北京市通州区永乐店镇政府北楼206会议室（北京市通州区永乐大街9号）

- 评分方法：参照招标文件

- 现场踏勘：即日起至投标截止时间止，投标人在征得采购人同意后，可自行踏勘。

- 本公告期限：从本公告发布之日起5个工作日。

- 本项目需要落实的政府采购政策：

- 节能产品强制采购；

②节能产品、环境标志产品优先采购；

③政府采购促进中小企业发展；

④政府采购项目支持监狱企业发展；

⑤政府采购信用担保；

⑥政府采购促进残疾人就业；

采购人名称：北京市土地整理储备中心通州区分中心

地      址：北京市通州区梨园北街53号

采购人名称：北京市通州区永乐店镇人民政府

地      址：北京市通州区永乐大街9号

联  系  人：杨博

采购人联系方式：13581642112

采购代理机构：北京中兴恒工程咨询有限公司

地  　址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO7号楼1903室

联 系 人：赵先生

电    话：010-58695920转208

传    真：010-58692269

E－mail ：532054446@qq.com

2018年09月13日

## 投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 北京市通州区永乐店镇老槐庄村等四个村土地复垦项目 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 永乐店镇老槐庄村、应寺村、柴厂屯村、三垡村 |
| 3 | 1.1 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 4 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 2.1 | 招标内容 及招标范围 | 施工图纸及工程量清单内的全部内容。 |
| 6 | 2.2 | 工期要求 | 总工期为：24日历日； 计划开工日期：2018年10月23日（具体开工时间以招标人要求为准） 计划竣工日期：2018年11月15日 |
| 7 | 3.1 | 资金来源 | 财政资金，资金已落实。 |
| 8 | 4.1 | 投标人资质等级要求 | 投标人必须同时满足以下条件： （1）资质条件：市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质、建筑安全生产许可证、拟派项目经理必须由受聘于投标人的市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师担任，且必须具备建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B本）（证书均须在有效期内）；（提供复印件并加盖本单位公章） （2）业绩要求：投标人提供2015 年 1 月至今（以签订日期为准）合同金额1500万元人民币及以上的类似项目复印件（加盖本单位公章） （3）其他要求：投标人须提供在近三年（2015年1月至今）内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态的声明（正本须提供原件并加盖本单位公章）。 （4）投标人最近三个月缴纳社会保障资金的有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的证明（提供复印件须加盖本单位公章）； （5）投标人最近半年内任意三个月的纳税有效凭据（按月缴纳），或上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的依法纳税有效证明文件（提供复印件须加盖本单位公章）； （6）拟派项目经理与投标企业签订的劳动合同和其近三个月内缴纳的社保证明材料（提供复印件须加盖本单位公章）； （7）被授权人与投标企业签订的劳动合同和其近三个月内缴纳的社保证明材料(提供复印件须加盖本单位公章）； （8）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录的网页截图（提供复印件须加盖本单位公章） （9）投标人必须具有质量、环境、职业健康安全三体系认证证书（提供复印件须加盖本单位公章）; |
| 9 | 4.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 5.1 | 现场踏勘 | 由投标人自行前往，但须事前征得采购人同意。 |
| 11 | 8.1 | 投标人疑问及澄清 | 投标人递交书面澄清问题截止时间：投标截止时间10日前，投标人的澄清问题须传真至010-58692269并同时E-mail至532054446@qq.com。 |
| 12 | 13.1 | 工程计价方式及合同形式 | 工程量清单计价，固定总价合同。 |
| 13 | 15.1 | 投标有效期 | 自开标之日起90日历天 |
| 14 | 16.1 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 15 | 17.1 | 投标人的替代方案 | 不适用 |
| 16 | 18.1 | 投标文件份数 | 1份正本，4份副本，1份电子光盘(电子光盘，必须包含签字盖章后投标文件的正本的PDF扫描件的全部内容，以及可编辑格式正本文件电子版) |
| 17 | 21.1 | 投标文件的提交 | 投标文件须于开标当日递交至开标地点； 投标文件提交截止时间：2018年10月11日上午09：30（北京时间）。 |
| 18 | 24.1 | 开标 | 时间：同投标文件提交截止时间 地点：北京市通州区永乐店镇政府北楼206会议室（北京市通州区永乐大街9号） |
| 19 | 31.1 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 20 | 7.4 | 图纸 | 电子版 |
| 21 |  | 招标代理服务费 | 按计价格【2002】1980号文规定收取 |
| 22 | 采购代理机构：北京中兴恒工程咨询有限公司 地 址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO7号楼1903室 联 系 人：赵先生 电 话：010-58695920转208 传 真：010-58692269 E－mail ：532054446@qq.com |

### 二、投标须知

#### （一）总   则

##### 1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第4项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

1.3工程概述详见本招标文件第三章。

##### 2、招标范围及工期

2.1本工程项目的招标范围见本须知前附表第5项。

2.2本招标工程项目的工期要求见本须知前附表第6项。

##### 3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第7项。

##### 4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第8项。

4.2本招标工程项目通过本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

4.4	政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

4.4.1  查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

4.4.2  截止时点：投标截止时间(现场查询)；

4.4.3  信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

4.4.4  信用信息的使用原则：经评标委员会认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，按无效投标处理。

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目投标。

4.6凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

##### 5、现场踏勘

5.1采购人将按本须知前附表第10项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生的所有费用。

#### （二） 招标文件

##### 7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同条款

第三章  技术要求及工程建设标准

第四章  图纸

第五章  工程量清单

第六章  投标文件投标函部分格式

第七章  投标文件商务部分格式

第八章  投标文件经济部分格式

第九章  投标文件技术部分格式

第十章  评标标准和方法

7.2除7.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间10日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.4招标文件中的图纸：当投标人退回招标图纸时，图纸押金将同时退还给投标人（不计利息），仅当投标人退回招标图纸后，才可办理退还投标保证金手续。（不适用）

##### 8、招标文件的澄清

8.1为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，投标人若对招标文件及图纸有任何疑问，投标人应在投标截止期十日前提出并送达澄清要求至采购人。采购人予以书面形式答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。发出书面答复的同时发布更正公告。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.2投标人应当结合现场踏勘、施工图纸，充分理解招标文件的内容，特别是对于投标报价承包包死的施工范围和内容，如投标人未提出异议或提出异议后接受采购人的答疑和澄清后，一旦投标人提交投标文件，则视为投标人已完全理解并接受现场环境、投标报价对应的施工承包包死范围、施工内容及招标文件内容，并充分了解、明确自身投标及签订合同所需承担的风险、义务和责任。

8.3投标人必须在投标文件中明确，投标人已完全明确并充分了解现场环境、投标报价承包包死的施工范围和内容以及招标文件、图纸内容，投标人自愿以投标报价作为完成全部工程内容的固定包死总价。

该条作为投标人响应招标文件的条件，如投标人未作相关表述，则视为未对招标文件作出明确响应，投标文件可能被拒绝。

##### 9、招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间10日前，采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### （三）投标文件的编制

##### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 11、投标文件的组成

11.1投标文件由投标函部分、商务部分、经济部分和技术部分四部分组成。

11.2投标文件的电子文档1套（电子光盘必须包含投标文件的全部内容）。

11.3本招标文件要求须提交的样品或其他资料（若招标文件有要求）。

##### 12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

##### 13、投标报价

13.1本工程的投标报价采用本投标须知前附表第12项所规定的方式进行报价。

13.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

13.4除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，否则其投标将被拒绝。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人须严格按采购人工程量清单中提供的工程量和工程项目进行报价，若有不符，其投标将被拒绝。

13.4.1全部人工、材料、机械价格按市场价报价，施工期间的价格变动风险在投标报价中应充分考虑，除另外约定外，结算不调整。

13.4.2除非招标文件和合同条款另有规定，投标人的投标综合单价将贯穿施工过程的始终，发生数量变化和设计变更时综合单价不调整。

13.4.3本工程冬季、雨季施工措施和费用应包含在投标报价中，分项列出，施工期间的实际发生费用变动风险在投标报价中应充分考虑，结算不调整。

13.4.4投标人为本工程可能需要的深化二次设计的有关费用应充分考虑在其投标报价中。

13.4.5所有由投标单位提供的用于本工程的材料和设备必须符合现行防火和安全规范要求。投标单位必须负责准备及提交所需的详细设计和材料样品给有关政府及审批部门，并获得其批准。所有因此而涉及的相关费用均被视为已包含在本合同内。

13.5本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、措施项目费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

13.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况并预估可能的风险费用，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.7投标人应根据采购人提供的工程量清单结合施工图纸、现场情况以及本招标文件中的有关规定进行投标报价。

13.8除非招标文件或合同另有规定的调价因素外，投标人的投标报价应包含工程量清单、施工图纸、现场条件以及招标文件中约定全部范围，任何漏报的工程内容均视为包含在其他项目中，不再进行增加，投标人报出的投标总价在合同实施过程中将不再调整。

##### 14、投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

##### 15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

##### 16、投标保证金

16.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第14项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按要求提交投标保证金，并采用本须知前附表第14项所规定的任何一种形式。

16.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.5如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.5.1投标人在投标有效期内（投标截止时间至投标有效期满之前）撤回投标；

16.5.2中标人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

16.5.3中标人不按本须知第38条的规定提交履约担保的；

##### 17、投标人的替代方案（不适用）

17.1投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表第15项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第17.2款的规定。

17.2如果本投标须知前附表第15项中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

##### 18、投标文件的份数和签署

18.1投标人应按本须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。为减少投标人投标文件的制作成本，参加多个包投标的投标人，可以按包分别编制投标文件，也可以将各包投标文件合订为一套（正本、副本数量要求同前），但报价部分必须按包分别编制，投标文件封面上应标明投标人参加的所有包的编号。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件封面、投标函及招标文件要求的地方均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

#### （四）投标文件的提交

##### 19、投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求：投标文件应按本须知第11条规定的内容，将投标函部分、商务部分、经济部分和技术部分四个部分装订为一册或分册装订。投标文件须编制目录及标注连续的页码。

19.2为方便开标唱标，投标人应将投标函正本单独密封在一个密封袋中，在该密封袋表面注明“投标文件投标函正本”，并与投标文件其它部分分别封装、同时分别递交。将投标文件的正本、副本、电子文档封装在一个或多个密封袋中，并在密封袋表面注明“投标文件     部分”。

19.3在投标文件密封袋上均应：

19.3.1写明采购代理机构名称和地址，即：

- 采购代理机构：北京中兴恒工程咨询有限公司

- 地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO7号楼1903室

19.3.2注明下列识别标志：

- 项目名称：

- 招标编号：

- 投标人名称：

- 标明“在（开标日期和时间）之前不得启封”字样，并根据本须知前附表中第18项的规定填入开标日期和时间。

- 密封的具体要求：投标人应于投标文件密封袋开口处进行密封，并骑缝加盖投标人公章。

19.4除了按本须知第19.2款和第19.3款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第22条规定情况发生时，采购人可按内层密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

19.5 如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款和第19.3款的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.6所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖投标人印章或密封章。

19.7投标文件的编制必须按照本招标文件规定的有关格式及要求填报。

##### 20、投标文件的提交

20.1投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

##### 21、投标文件提交的截止时间

21.1投标文件提交的截止时间见本须知前附表第17项规定。

21.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。

##### 22、迟交的投标文件

22.1采购人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

##### 23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

#### （五）开    标

##### 24、开标

24.1采购人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人法定代表人（持法人证明文件和身份证）或其委托代理人（持授权委托书和身份证）应出席开标仪式。

24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。投标文件有下列情况之一的投标，采购人不予接受：

(1)逾期送达的；

(2)未按招标文件要求密封的；

(3)未包含投标保证金的。

24.3开标程序：

24.3.1开标由采购人委托的采购代理机构主持；

24.3.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

24.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、工期、质量标准、投标报价及投标书中的其他主要内容。

24.3.4唱标结束后，将对各投标人的信用记录进行审查，投标人如有不良信用记录的将在开标记录表中如实记录，各投标人的授权代表需在开标记录表签字确认。

24.3.5开标记录由参加开标的有关各方签字确认。

24.4采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。除国家法律、法规另有规定的外，开标后的投标文件概不退回。

24.5采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

24.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### （六）评   标

##### 25、评标委员会与评标

25.1招标人依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为7人以上单数。本项目评标委员会按国家和地方相关规定组成。

25.2开标结束后开始评标。评标采用全封闭方式进行。

25.3评审专家须符合财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求。依法自行选定评审专家的，招标人和招标机构将查询有关信用记录，不会选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员。

##### 26、资格性与符合性检查

26.1评标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入详细评审：

26.1.1属于招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的；

26.1.2投标文件未按照本须知第19条的要求装订、密封和标记的；

26.1.3投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，有委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

26.1.4投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

26.1.5投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

26.1.6 投标有效期不足的；

26.1.7投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或对同一份投标文件中同一招标项目报两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

26.1.8投标人的资格标准不满足招标文件要求的；

26.1.9投标报价未按采购人提供的工程量清单进行填报的；

26.1.10投标人的投标报价高于采购预算（最高限价）的；

26.1.11未能在实质上对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的；

26.1.12 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

##### 投标文件的响应

27.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要

求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

27.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

##### 28、投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

开标时，投标文件中“投标函”（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标函”（报价表）为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字（大写）表示的数值与数字（小写）表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

##### 29、投标文件的澄清

29.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第29条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

##### 30、投标文件的评审、比较和否决

30.1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2评标委员会依据本招标文件第十章“评标标准和方法”，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并依次推荐综合排名前3名的合格投标人为中标候选人。

30.3采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

30.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

30.5当所有投标报价均超过项目批复预算金额，可以报请主管部门否决所有投标。

##### 31、评标方法和标准

综合评分法：即在商务、技术、报价上能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将商务、技术、报价等赋予不同的权重，用打分的方法，按照综合评分得分由高到低的顺序确定前三名为中标候选人。

##### 32、评标过程的保密

32.1开标后，直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

32.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

32.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

#### （七）合同的授予

##### 33、资格后审

33.1招标方将根据资格审查标准来审查综合得分最高的投标人是否有能力令人满意地履行合同。

33.2如果综合得分最高的投标人通过资格后审，采购人将把合同授予该投标人；如果该投标人不能通过资格后审，采购人将拒绝其投标，并对综合得分排名第二的投标人进行同样的审查，以此类推，直至确定最终的中标人。

##### 34、合同授予标准

34.1本招标工程的合同将授予按本须知第30.3款所确定的中标人。

##### 35、接受和拒绝任何或所有投标的权利

35.1采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

35.2为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

35.3因不可抗力或中标供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

##### 37、中标公示与中标通知书

36.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构应当在指定的采购信息发布媒体上发布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书。中标公告发布期限为一个工作日。

36.2中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

36.3投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

##### 37、合同签订

37.1采购人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。采购人在此郑重提示，请投标人仔细阅读合同条款，特别是专用条件。在中标后，根据国家相关招投标法律、法规规定，采购人将不接受中标人对合同条款的修改。如中标人拒绝与采购人签订合同的，将视为中标人放弃中标人资格，投标保证金不予退还并应当赔偿因此给采购人带来的损失，采购人可将合同依序授予评标结果中排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

37.2当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与其他中标供应商或中标候选供应商签订合同，或依法重新招标。

37.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

##### 38、履约担保

38.1合同签署后，中标人应按本须知前附表第20项规定的金额、形式向采购人提交履约担保。政府采购信用担保试点范围内的项目，中标人可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件1）。

38.2若中标人不能按本须知第39.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

##### 39、政府采购信用担保

39.1政府采购信用担保试点范围内的项目，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

39.2投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

39.3投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

39.4合格的政府采购专业信用担保公司名单见本招标文件第七章《投标文件商务部分格式》第十八项。

##### 40、廉洁自律规定

40.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

40.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

##### 41、人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以书面提出回避申请，并说明理由。

### 附件1：政府采购履约担保函（本项目不适用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 第二章  合 同 条 款

合同编号：

北京市通州区永乐店镇老槐庄村等四个村土地复垦项目

施工合同

甲方：

乙方：

甲 方（发包方）：

乙 方（承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及行政主管部门的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北京市通州区永乐店镇老槐庄村等四个村土地复垦项目（以下简称“项目”）施工事项协商一致，签订本合同。

# 一、工程概况

（一）工程名称：北京市通州区永乐店镇老槐庄村等四个村土地复垦项目。

（二）工程地点：永乐店镇老槐庄村、应寺村、柴厂屯村、三垡村  。

（三）工程内容： 土地复垦   。

（四）工程立项批准文号：                               。

（五）资金来源：  区财政投资  。

# 二、工程承包范围

（一）承包范围： 土地复垦。

（二）主要工程量以招标文件（及相关附件）为准，施工过程中发生变更的，以通过土地整治项目相关管理部门审批为准。

# 三、合同工期

（一）计划开工日期： 2018 年 10月 23日。

（二）计划竣工日期：  2018 年 11月 15 日。

（三）工期总日历天数 24  天，以发包方和监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

（一）工程质量标准：合格及以上。

（二）本合同约定的工程范围内施工检验、试验由第三方负责，费用由乙方承担。

（三）乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，于3日内申请甲方或监理工程师验收。乙方的施工必须经过甲方及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方应承担的责任。

（四）因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担因此产生的所有费用，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

# 五、合同价款

本项目施工费（含税）暂为人民币（大写）              元（¥：             元），最终金额以通州区财政结算评审结果为准。

# 六、组成合同的文件

（一）本合同

（二）中标通知书

（三）标准、规范及有关技术文件

（四）招标文件、投标文件及其附件

（五）图纸

（六）已标价的工程量清单

（七）其它合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

# 七、适用法律、标准及规范

（一）需要明示的法律、行政法规：与本工程有关的现行的法律、法规。

（二）适用标准、规范的名称：见招标文件及招标图纸的规定。

（三）本条所发生的购买与翻译标准、规范或制定施工工艺的费用由乙方承担。

# 八、图纸

（一）甲方向乙方提供图纸的期限:开工前3日内。

（二）甲方向乙方提供图纸的数量:1套。

（三）甲方向乙方提供图纸的内容：项目现状图、项目规划图、项目设计图册。

（四）乙方承担与本工程有关的一切资料保密措施费用（如有）。

（五）未经甲方同意，乙方不得擅自将本工程有关的一切资料提供给第三方。

# 九、工程师

（一）本合同中“工程师”指监理单位派驻的监理工程师。

姓名：                职务：

（二）甲方委托的职权：见本项目监理合同。

（三）需要取得甲方批准才能行使的职权：见本项目监理合同。

# 十、乙方项目经理

姓名：                职务：

乙方项目经理为本工程项目负责人，全权负责工程施工事宜并及时向甲方通报工程施工有关情况。

# 十一、甲方权利与义务

（一）负责提供测绘、设计文件。

（二）负责按照合同约定支付工程款。

（三）有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理人员及施工人员，乙方应于收到甲方通知后2日内重新委派人员。

（四）有权对乙方的工程质量、工程进度等情况进行监督、检查和验收。

（五）有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

# 十二、乙方权利与义务

（一）负责在合同签订之日起7日内完成施工组织设计，并报工程师及甲方批准。

（二）负责在每月25日向甲方和工程师提供当月实际完成工程量并提供下月计划完成工程量计划报表，并报工程师及甲方批准。

（三）负责安排专职人员负责场内外接口及相关道路的疏导。

（四）负责按相关规定办理施工场地安全、交通、环卫和施工噪声管理等手续，遵守项目所在地政府主管部门的管理规定，做到安全生产和文明施工，并承担由此发生的费用。

（五）负责已完工程成品保护，并承担由此产生的费用。

（六）负责按政府有关规定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。保护工作的费用由乙方承担，并承担因乙方责任造成的损坏补偿和罚款。

（七）负责乙方负责对施工余土、生产和生活垃圾及时清运，并承担由此发生的费用。

（八）不得以任何形式将本项目转包给其它单位，必须由乙方本单位实施；

（九）不得非法将全部工程或部分工程分包；

（十）负责补遗工作：如果任何未明显属于本工程承包的工作范围，但未以文字形式明确约定为属于任何指定分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于乙方自行完成的工作范围，此类工作应由乙方作为本工程承包责任和义务自行完成；

（十一）应积极协助甲方办理本工程所需的各种手续；

（十二）必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；

（十三）必须按照施工规范进行施工，根据国家现行土地整治工程施工验收规范进行验收，工程质量必须达到合格标准；

（十四）负责施工用水、电源的接入及管理，施工期间现场所有用水、用电及附加损耗发生的费用由乙方负责，乙方的通信设施等由乙方自行解决，费用自理；

（十五）负责采取必要的措施，协商并负责解决与工程有关的任何扰民或民扰问题。乙方必须遵照国家或北京市的有关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响，以及施工带来的日常行人使用道路的干扰。乙方必须主动协调同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。乙方因自身原因或管理不善而引起的民扰纠纷以及发生的费用由乙方承担。

# 十三、工期延误

双方约定工期顺延的情况：

（一）因不可抗力或政策原因造成连续停工时；

（二）因甲方未能及时提供图纸，造成开工日期延误时；

（三）因客土土源地在施工进场前不具备取土条件，造成工期延误时；

（四）因电力报装审批程序造成工期延误时；

（五）工程师未能按约定发出指令、批准，致使施工不能正常进行导致工期延误时。

乙方在上述情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向甲方及工程师提出报告。甲方及工程师在收到报告后7天内予以答复，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

# 十四、安全施工与检查

乙方须按照行政管理部门和本项目所在地政府的有关规定，按照“谁施工谁负责”的原则，做好本工程的安全施工管理。

因本工程中出现的一切安全事故和造成的人员、财产损失全部由乙方承担。

# 十五、变更

（一）变更含设计变更和洽商。

（二）乙方须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，工期不予顺延。

（三）乙方按照规划设计施工，但工程量与规划设计不符的，予以洽商解决。

（四）按土地整治项目相关管理部门要求确需设计变更的，应由甲方组织编制相应的变更材料报管理部门批准。

（五）变更项目存在于已标价工程量清单中的，按照相同项目单价认定；已标价工程量清单无相同项目的，按《土地开发整理项目预算定额》标准组价，相应的人工、材料和机械价格在已中标的工程量清单中的，按照已有的执行，清单漏项的材料价格按投标期的《北京市工程造价信息》中的价格确定。

# 十六、工程量确认

（一）每周四乙方向工程师提交已完工程量报告。工程师接到报告后3天内核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知乙方，乙方应为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量的，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

（二）对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

# 十七、工程款（进度款）支付

（一）合同签订后，甲方按乙方的施工进度，按照进度支付相应合同价款，达到验收标准后支付至合同价款的60%；

（二）当乙方完成全部工作后，且工程竣工验收合格后，并且工程施工相关费用经通州区财政结算评审后，甲方支付至财政结算评审金额的100%，同时乙方提交3%的质量保证金，待质保期满后无息退还。

（三）如因工程资金拨付审批时间拖延，致使甲方不能及时支付乙方工程款（进度款）时，委托人可以延迟相应合同价款的支付，该延期支付不视为委托人违约，乙方不可停止施工。

（四）在甲方付款前，乙方应向甲方提交符合甲方要求的等额有效增值税专用发票，发票的真伪性由乙方负责。否则，甲方有权延迟付款且不承担违约责任。

# 十八、竣工验收

（一）完整的竣工材料包括但不限于：乙方资质证书（单位及个人）复印件；开工报告（开工报审表）；施工组织设计；项目工程现场指挥部建设资料；工程物资进场报验检验记录；隐蔽工程验收记录；施工质量评定及验收记录（单项、分部、单位、单元工程质量验收记录）；施工总结；设计变更或工程洽商；工程预付款、进度款申请和支付证书（工程量清单及计算方法）；施工日志；施工月报；相关会议纪要；施工情况汇总表，竣工报告，竣工验收图，竣工结算报告，施工现场有关影像资料（包括原貌、施工中及施工后三个阶段的影像）等。乙方须按照甲方的有关要求，进行资料汇总移交和数字化。

乙方提供竣工资料的约定：工程具备竣工验收条件后3日内乙方向甲方提供3套完整的竣工资料。

（二）验收

1.项目竣工自查及技术验收：乙方按照合同约定完成全部工程并提交全部竣工材料后，甲方组织竣工自查及技术验收，形成整改意见，乙方应于收到整改意见的7个工作日内组织整改到位，直至验收合格，整改产生的所有费用由乙方承担，工期不予顺延。

2.项目竣工验收：甲方组织验收时，各参建单位项目负责人须到场，并接受专家质询；验收不合格的项目，形成整改意见，乙方应于收到整改意见的7个工作日内组织整改到位，直至验收合格，整改产生的所有费用由乙方承担，工期不予顺延。

# 十九、竣工结算

工程竣工报告经甲方验收合格后7天内，乙方向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料。

# 二十、质量保修

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的全部工程在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修期为自工程竣工验收合格之日起1年。保修期内，保修费用由乙方承担。属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。如乙方未按上述约定履行保修责任的，甲方有权自行委托合同第三方进行维护，并从乙方质量保证金中扣除相关费用。

# 二十一、违约责任

（一）由于违约方的违约行为给守约方造成损失的，违约方应支付合同总价款5%的违约金，并赔偿由此给守约方造成的一切损失。如该违约行为致使合同不能履行，由违约方按本合同总价款的30%向守约方承担违约责任，并赔偿一切损失，守约方有权解除合同。

（二）如乙方没有按照本合同约定的时间完成施工工作的，工期每拖后一天，乙方应按照本合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付未付款项中扣除。延期超过30日的，甲方有权拒绝支付有关费用，并要求乙方赔偿甲方由此造成的一切损失，且甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，并赔偿甲方由此造成的一切损失。因本合同第十三条约定造成工程延期且甲方确认的，乙方不承担违约责任。

（三）工程施工质量未达到合同约定的质量标准，乙方应于7日内无条件返工并提交甲方重新验收，费用由乙方自理，工期不予顺延。返工后仍达不到合同要求，甲方有权单方解除本合同。甲方有权另择第三方完成该部分工作，由此发生的所有费用由乙方承担。乙方还应向甲方支付本合同总价款的30%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

（四）本合同履行过程中如发生停工、窝工、安全、工伤等事故，由乙方承担全部责任，致使本合同无法继续履行的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按本条第一款约定承担违约责任。

（五）甲方有权按照工作需要随时解除本合同，除应按照乙方实际工作量结算费用（费用以财政评审为准）外，不产生违约责任及赔偿责任。如乙方擅自停止或解除合同，除应退回甲方已支付的施工费外，乙方还应向甲方支付本合同总价款的30%的违约金。

（六）因乙方违约导致甲方受到损失的，除应按第一条约定承担违约责任外，甲方有权进驻工地和终止雇用乙方。

（七）乙方不按照合同约定承担保修责任的，甲方有权按照3000元/次要求乙方承担违约责任，甲方有权在质量保修金中直接扣除；累计出现3次的，甲方不再结算保修金，并有权要求乙方按照合同金额的10%承担违约责任。

（八）乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解后以分包的名义分别转包给他人的，或非法将全部工程或部分工程分包给他人的，甲方有权解除合同，乙方除退还甲方已支付的合同款外，还须向甲方支付本合同总金额30%的违约金，并承担甲方的全部损失。

（九）如因乙方原因导致本合同解除的，乙方应在收到甲方解除通知后7日内撤出施工场地并与甲方办理交接手续，除退还甲方已支付的合同款外，还须向甲方支付本合同总金额30%的违约金，由此给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿其损失。

（十）本合同所称“损失”包括实际损失、合同履行后可以获得的利益和诉讼费、鉴定费、合理的调查费、律师费等有关法律费用。

（十一）因不可抗力或政策调整等原因导致本合同解除的，双方不因此产生任何违约责任，甲方应按照乙方的实际工作量结算服务费，费用以通州区财政评审为准。

# 二十二、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议应协商、调解解决，若协商、调解不成时向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 二十三、保险

乙方应按照国家及地方的相关法规为本项目的全部雇员办理意外伤害保险，甲方认为必要的与工程有关的保险，以及为施工机械设备办理保险，保险费由乙方支付。

# 二十四、其他

（一）本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同壹式陆份,甲方执肆份，乙方执两份，具有相同法律效力。自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章或合同章之日起生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市通州区永乐店镇老槐庄村等四个村土地复垦项目施工合同》签章页）

甲方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

地址：

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

地址：

签订地点：

签订时间：        年    月    日

## 第三章  图  纸

1、图纸目录：

详见图纸

2、图纸：

另附

## 第四章  工程量清单

工程量清单说明

1.本工程量清单系按分部分项工程提供的。

2.本工程量清单是依据本招标文件及招标图纸编制的，为招标文件的组成部分。工程量清单以采购人发布的为准，若有质疑，须经采购人确认修改后才能生效，并作为最终的工程量清单，中标且签定合同即成为合同的组成部分，作为合同结算的依据。

3.本工程量清单所列的工程量作为投标报价的基础；付款时以约定的形象进度为准，由承包人计量，采购人或由其授权委托的监理工程师核准的实际完成工程量为依据。

4.本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和招标图纸一起使用。

5.报价时请按清单提供的工程量计算，清单项目和清单量均不允许调整，否则作废标处理。

6.工程量清单附后。

项目主要工程量表

| 工程施工费预算表 |
| --- |
| 项目名称：北京市通州区永乐店镇老槐庄村等四个村土地复垦项目 | 金额单位:元 |
| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 一 |  | 土地平整工程 |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 硬化地面拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 补2 | 硬化地面拆除(15cm以内) | 10 | m2 | 8275.1 |  |  |
| 2 | 补3 | 水泥地面拆除每增减1cm（20cm） | 10 | m3 | 41375.5 |  |  |
| （二） |  | 地面以下渣土挖除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10204 | 地面以下渣土挖除 | 100 | m3 | 1939.22 |  |  |
| （三） |  | 渣土清运消纳工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 参考价 | 渣土清运15km | 1 | m3 | 75254 |  |  |
| 2 | 参考价 | 水泥地面清运15km | 1 | m3 | 3247 |  |  |
| 3 | 参考价 | 渣土清运20km | 1 | m3 | 118668 |  |  |
| 4 | 参考价 | 水泥地面清运20km | 1 | m3 | 13305 |  |  |
| 5 | 参考价 | 渣土消纳 | 1 | m3 | 193922 |  |  |
| 6 | 参考价 | 水泥地面消纳 | 1 | m3 | 16552 |  |  |
| （四） |  | 耕作层地力保持工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10229a | 客土回填(运距15km） | 100 | m3 | 752.54 |  |  |
| 2 | 10229b | 客土回填(运距20km） | 100 | m3 | 1186.69 |  |  |
| 3 | 10305 | 客土平整（推土机推土 距离30-40m） | 100 | m3 | 1939.23 |  |  |
| 4 | 参考价 | 土壤培肥 | 1000 | kg | 1090.81 |  |  |
| 5 | 补1 | 施用有机肥 | 1 | hm2 | 24.2405 |  |  |
| 二 |  | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 输水工程 |  |  |  |  |  |
| （1） |  | 输水管道 | 1 | m | 5756 |  |  |
| 1 | 10017 | 人工土方开挖 | 100 | m3 | 12.0876 |  |  |
| 2 | 10203 | 机械土方开挖 | 100 | m3 | 28.2044 |  |  |
| 3 | 10334 | 机械土方回填 | 100 | m3 | 40.292 |  |  |
| 4 | 50067 | DN110PVC-U管 | 100 | m | 57.56 |  |  |
| 5 | 50067 | DN110PVC-U竖管 | 100 | m | 1.04 |  |  |
| （2） |  | 管件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50009a | DN100铸铁给水栓 | 10 | 个 | 10.4 |  |  |
| 2 | 50009b | DN100钢法兰 | 10 | 个 | 10.4 |  |  |
| 3 | 50075b | DN110PVC-U法兰 | 10 | 个 | 10.4 |  |  |
| 4 | 50075c | DN110PVC-U弯头 | 10 | 个 | 3.7 |  |  |
| 5 | 50075d | DN110PVC-U三通 | 10 | 个 | 10.3 |  |  |
| 6 | 40036 | C20镇墩 | 100 | m3 | 0.1562 |  |  |
| 7 | 京补21 | 过路套管（DN150钢管） | 1 | 根 | 7 |  |  |
| （二） |  | 水工建筑物工程 |  |  |  |  |  |
| （1） |  | 闸阀井 | 1 | 座 | 10 |  |  |
| 1 | 10020 | 人工挖基坑 | 100 | m3 | 0.348 |  |  |
| 2 | 10333 | 土方回填 | 100 | m3 | 0.195 |  |  |
| 3 | 30064 | M7.5浆砌砖井墙 | 100 | m3 | 0.099 |  |  |
| 4 | 40159 | 钢筋制安 | 1 | t | 0.146 |  |  |
| 5 | 40078 | C20钢筋混凝土井盖 | 100 | m3 | 0.003 |  |  |
| 6 | 40116 | 汽车运预制混凝土板 | 100 | m3 | 0.003 |  |  |
| 7 | 40132 | 预制混凝土板安装 | 100 | m3 | 0.003 |  |  |
| 8 | 50075e | DN110PVC-U闸阀 | 10 | 个 | 1 |  |  |
| （2） |  | 泄水井 | 1 | 座 | 10 |  |  |
| 1 | 10020 | 人工挖基坑 | 100 | m3 | 0.348 |  |  |
| 2 | 10333 | 人工土方回填 | 100 | m3 | 0.195 |  |  |
| 3 | 30064 | M7.5浆砌砖井墙 | 100 | m3 | 0.099 |  |  |
| 4 | 40159 | 钢筋制安 | 1 | t | 0.146 |  |  |
| 5 | 40078 | C20钢筋混凝土井盖 | 100 | m3 | 0.003 |  |  |
| 6 | 40116 | 汽车运预制混凝土板 | 100 | m3 | 0.003 |  |  |
| 7 | 40132 | 预制混凝土板安装 | 100 | m3 | 0.003 |  |  |
| 8 | 50075a | DN110PVC-U泄水阀 | 10 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 50075c | DN110PVC-U弯头 | 10 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 30003 | 砂砾石防冲层 | 100 | m3 | 0.003 |  |  |
| （三） |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 70125 | 配电箱安装 | 1 | 台 | 2 |  |  |
| （四） |  | 输配电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 输电线路 |  |  |  |  |  |
| （1） | 100052 | 低压电缆埋设 | 100 | m | 3.25 |  |  |
| （2） | 10017 | 人工地埋电缆挖土 | 100 | m3 | 0.4875 |  |  |
| （3） | 10203 | 机械地埋电缆挖土 | 100 | m3 | 1.1375 |  |  |
| （4） | 10334 | 机械地埋电缆回填土 | 100 | m3 | 1.625 |  |  |
| 合计 |  |

## 第五章  投标文件投标函部分格式

工程招标

投标文件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	投标函部分

投标人：                  		     （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：            		  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函及附录

四、投标保证金复印件

五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年             月                日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                      （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 三、投 标 函

致：   {采购人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为        的          工程招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件，我方已完全明确并充分了解现场环境、投标报价承包包死的施工范围和内容以及招标文件、图纸内容，投标人自愿以投标报价作为完成全部工程内容的固定包死总价，我方愿以人民币(大写)            （RMB￥          元）的投标报价并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

（备注：此处应注明每个治理工程的投标报价金额。）

2、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      内完成并移交全部工程，工程质量达到国家      标准。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本投标函一起，提交人民币          元的 投标保证金 作为投标担保。

8、我单位承诺中标后在办理施工许可证前到指定银行按规定比例存入工资预留保障金。

9、我单位承诺本单位在已往工程施工中无擅自拖延工期、擅自转包、中标后擅自弃标等行为；

10、我单位承诺本单位非采购人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），且未为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。

11、其他补充说明：

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 |  | 签订合同后（ ）天 |  |
| 2 | 误期违约金额 |  |  |  |
| 3 | 施工总工期 |  | （ ）日历天 |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |
| 5 | 竣工结算款付款时间 |  |  |  |
| 5 | 质量保修期 |  |  |  |

### 四、投标保证金（复印件）

五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

### 第六章  投标文件商务部分格式

工程招标

投标文件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	投标文件商务部分

投标人：                  		     （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：            		  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 目     录

- 投标人一般情况；

- 近三年已完工程及目前在建工程一览表；

- 投标人诉讼史；

- 项目经理委任书；

- 项目管理机构配备情况；

- 投标人营业执照的复印件；

- 投标人的资质证书复印件

- 投标人的安全许可证复印件

- 北京市建筑业企业档案管理手册复印件（外地进京企业需提供）

- 投标人近期纳税记录

- 投标人近期为职工缴纳社会保险记录

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 投标人的资信证明

- 中小企业声明函

- 监狱企业证明材料（监狱企业参加的）

- 残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的）

- 与招标人及参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明

- 政府采购投标担保函（如适用）

- 招标文件要求投标人提交的其他商务投标资料

### 一、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 当地代表处地址 |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子信箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份 （请附营业执照复印件） |
| 7 | 人员构成 | 自有设备情况 |
| 8 | 公司资质等级 （请附有关资质等级证书复印件） |
| 9 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |
| 10 | 主营范围： |
|  | 1. |
|  | 2. |
|  | 3. |
|  | …… |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |
| 11 | 作为分包人经历年数 |  |
| 12 | 是否有擅自拖延工期、擅自转包、中标后擅自弃标等行为： |
| 13 | 其他需要说明的情况： |

### 二、近三年已完类似工程及目前在建工程一览表

投标人名称：______________________________________

| 序号 | 工程名称 | 合同身份 | 监理（咨询）单位 | 合同金额（万元） | 结算金额（万元） | 竣工质量标准 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．对于已完类似工程及在建工程，投标人必须提供合同协议书（必须包括合同首页、签章页以及含有项目名称、建设内容、合同金额等信息的关键页）的复印件。

2．投标人应列出近三年（2015年1月以来）已完类似工程情况（包括总包和分包工程），如有虚假，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3．在建工程不填“竣工质量标准”和“竣工日期”两栏。

4. 类似项目情况表作为本表的附表填写。

5．合同身份是指独立承包人、分包人或联合体成员。

附表：类似项目情况表

投标人名称：________________________________________

| 1 | 合同号 |
| --- | --- |
|  | 合同名称 |
|  | 工程地址 |
| 2 | 发包人名称 |
| 3 | 发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人） |
| 4 | 与投标人所申请的合同相类似的工程性质和特点 （请详细说明所承担的合同工程内容） |
| 5 | 合同身份(注明其中之一) □ 独立承包人 □ 分包人 □ 联合体成员 |
| 6 | 合同总价 |
| 7 | 合同授予时间 |
| 8 | 完工时间 |
| 9 | 合同工期 |
| 10 | 其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等） |

注：每个类似工程合同须单独编制本表，并附合同协议书复印件。

### 三、投标人诉讼史

最近三年，如投标人有对外诉讼（包括已结案和尚在诉讼期间的案件）或不良履约造成的纠纷，则须向采购人提供诉讼案件或纠纷的有关资料及证明，并填入下表。

| 日期 | 起诉人与被诉人 或纠纷各方 | 诉讼原因 | 诉讼事件 | 诉讼金额 | 诉讼结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

声明：投标人应如实填写上表，并保证其真实性。如投标人提供虚假或不实材料，应承担由此带来的一切后果及相应的法律责任。

投标人：      （盖章）

日期：        年    月    日

### 四、项目经理委任书

致：

兹委托我公司   （姓名）        为                    工程项目的项目经理，代表本公司负责处理本工程承包合同履行过程中涉及到本公司权利和义务的一切工作，并承诺该项目经理在本工程施工期间将不再承担其他工程任务，如有违约，服从业主处理。

投标人：      （盖章）

法人代表或其授权人：    （签字/盖章）

项目经理：       （签字）

日期：        年    月    日

（注：合同实施过程中，更改本项目经理须经采购人同意。）

### 五、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表              表5.1

（2）项目经理简历表                      表5.2

（3）项目技术负责人简历表                表5.3

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料    表5.4

#### （1）项目管理机构配备情况表

工程					                         表5.1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建 工 程 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

#### （2）项目经理简历表

工程                                   表5.2

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 | 工程质量 |

注：1、须提交项目经理驻施工现场承诺书。

2、须提供项目经理的资格证明文件，包括但不限于资质证书、职称证书等。

#### （3）项目技术负责人简历表

工程                                        表5.3

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已 完 | 工程质量 |

注：1、须提供技术负责人的资格证明文件，包括但不限于资质证书、职称证书等。

#### （4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程                                       表5.4

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

### 六、投标人营业执照或法人证书（复印件，须加盖本单位公章）

### 七、投标人的资质证书（复印件，加盖本单位公章）

投标人须按招标公告要求提供投标人公司及项目经理相关资质证书复印件并加盖投标人公章。

### 八、投标人的安全生产许可证（复印件，加盖本单位公章）

### 九、北京市建筑业企业档案管理手册（复印件，加盖本单位公章）（外地进京企业需提供）

### 投标人近期纳税记录

标人最近半年内任意三个月的纳税有效凭据（按月纳税），或上年度纳税的有效凭据（按年纳税）或相关部门出具的依法纳税有效证明文件（复印件加盖投标人公章）

### 投标人近期为职工缴纳社会保险记录

近三个月缴纳社会保障资金的有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的证明（复印件加盖投标人公章）

### 十二、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

### 十三、投标人的资信证明

（一）、开户情况

| 开户银行 | 银行名称： |
| --- | --- |
|  | 银行地址： |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

（二）、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 (单位：元） | 近 三 年（应分别明确公元纪年） |
| --- | --- |
|  | 20 年 | 20 年 | 20 年 |
| 1总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |

注：除出具上表外，投标人须同时附上2017年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章，或提供银行在开标日前三个月内开具的银行资信证明的原件或复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

### 十四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：小型或微型企业应附相关证明文件。证明文件内容自定，并需加盖证明单位的公章。其中内容应能充分反映出：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中的哪些规定，该企业属于小型、或微型企业，并提供相关证明资料。若投标文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。

### 十五、监狱企业证明材料（监狱企业参加的）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《北京市财政局 北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购[2014]2506号）的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖投标人公章。

### 十六、残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函。投标人应当对声明的真实性负责，如提供的“残疾人福利性单位声明函”与事实不符，采购人有权依法追究投标人的责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 十七、与招标人及参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明

致：招标采购单位

我单位承诺，与本项目招标人不存在厉害关系；与参与本项目的其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位与本项目招标人存在厉害关系或与参与本项目的其他投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

授权代表（签字）：                          单位:（盖章）

日期：_____年______月______日

### 十八、政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

一、中国投融资担保股份有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼20F

联系电话：4008626888，88822502，17777809506

网址：www.eguaranty.com.cn

二、北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼

联系人：杨  阳、陈浩然

联系电话：58528750、58528760

移动电话：13488752033、18910210850

传  真：58528757

邮  箱：yangyang@scdb.com.cn，chenhaoran@scdb.com.cn

三、北京中关村科技融资担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系人：高路，孙莹

联系电话：59705600-6011、6931

移动电话：13910831161、13720094769

传真：59705606

邮箱：tailiwendy@126.com

## 第七章  投标文件经济部分格式

工程招标

投标文件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	投标文件经济部分

投标人：                  		     （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：            		  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 一、投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、工程量报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、以及本工程可能发生的风险费用等全部费用。由于本工程工期紧，投标人报价时要充分考虑施工顺序、交叉配合及采购人和管理单位根据现场情况应充分考虑有关的施工配合、赶工、垃圾清运出厂区、安全文明施工、确保质量等有关费用。

3、本工程实行固定总价合同，中标合同价即为完成招标范围内所有施工及配合等任务的全部工程造价（设计变更、技术核定和现场签证除外）。投标报价时，投标单位应对招标方提供的工程量根据招标文件和设计图纸认真核对，并承担相应风险，若工程量数量不准、缺漏项或特征描述不全的，投标单位须及时提出，招标单位将根据情况进行答疑或补正，否则，招标单位将认为所提供的工程量是完整的；

4、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。

5、其它项目清单包括除分部分项清单项目和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其它费用。其它项目清单中须包括但不限于下面所列项目，施工配合费等。施工单位按照有关规定，负责检查并整理所属单位工程的其他施工单位的施工技术资料，并达到工程竣工备案要求标准。所需费用应包含在投标报价中。

6、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其它单价或合价之中。

7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

### 二、投标报价汇总表

表1

工程

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | -- |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -- |
| 3 | 其他项目 |  | -- |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | -- |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -- |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -- |
| 4 | 规费 |  | -- |
| 5 | 税金 |  | -- |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | - |

注：以上报价内容须涵盖招标文件规定的所有工作内容。

### 三、主要材料报价表

表2

工程                                      共     页第    页

| 序号 | 材料名称及规格 | 计量 单位 | 数 量 | 报价（元） | 品 牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

备注 ：投标人须对所用主要材料明确报出单价、规格、型号、厂家等内容,否则将导致废标。

### 四、分部分项工程量清单计价表

表3

（分部）         工程                 共     页    第    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |
| 合 计 |  |

### 五、综合单价分析表

工程名称：                                                                                    第  页 共  页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额 编号 | 定额子目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费 | 利润 |
| 人工单价 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 元/工日 | 未计价材料费 |  |
| 清单子目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |

### 六、总价措施项目清单与计价表

表4

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
|  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
|  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |
|  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
|  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：1. “计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 七、其他项目清单与计价汇总表

表5

工程名称：                                                第  页 共  页

| 序号 | 子目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计 |  | -- |

注：材料和工程设备暂估单价进入清单子目综合单价，此处不汇总。

### 八、规费、税金项目计价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 农民工工伤保险 |  |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合计 |  |

### 九、投标报价需要的其他资料

## 第八章  投标文件技术部分格式

工程招标

投标文件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	投标文件技术部分

投标人：                  		     （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：            		  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表              表9.1

2.2劳动力计划表及动态图                    表9.2

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图        表9.3

2.4施工总平面图                            表9.4

2.5临时用地表                              表9.5

#### （1）拟投入的主要施工机械设备表

工程					               	                表9.1

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### （2）劳动力计划表

表9.2

工程                                               单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

#### （3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

表9.3

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### （4）施工总平面图

表9.4

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

#### （5）临时用地表

工程                                        表9.5

| 用 途 | 面 积（m2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

## 第九章  评标标准与方法

评 分 方 法

### 一、总  则

（一）采购人负责依法组建评标委员会。评标工作由评标委员会承担。

（二）评标工作依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章规定的公平、公正、科学、择优的原则进行。采用相同的程序、标准和方法，对投标人的投标进行评审、比较。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。

（四）评标采用  综合评分  评标法。本办法中规定了所有必须评价的项目及相关评价标准。按照本办法设定的评标标准及方法对投标文件进行评审，任何人在复制、使用过程中均不得对原件修改。

（五）评标工作由评标委员会推举的评标委员会主任主持。每位专家独立评标，任何人不得通过任何方式，干扰评标委员会的评标。

（六）按本办法评标，按综合评分由高到低排名位于前三名的投标人为评标委员会依此推荐的中标候选人。由采购人按照国家有关法规组织定标。

### 二、评标内容与评标程序

（七） 评标的内容

评标的内容包括：对商务部分、技术部分、投标报价的评审和比较。

（八） 评标程序及规定

1.评标程序

评标程序如下：组建评标委员会——资格性及符合性检查——详细评审——完成评标报告

（1）依法组建评标委员会，由评标委员会选出评标委员会主任委员。

（2）评标委员会依据“投标须知”第26、27条的规定，确定进入详细评审的投标人名单。

（3）评标委员会对进入详细评审的投标文件进行评审。对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人书面质询，要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改。

（4）评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单，评标报告中包括基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标函、投标被拒绝或废标情况说明、评标标准或评标因素一览表、评标委员会的评标结果、决议、评标过程记录表和澄清、说明和询标记录等。

（九）若发生得分并列的情况，按投标报价低者排名在前的方式排序。

### 三、评标标准及说明

（十）评标分值：本项目采用综合评分法，按百分制的方式对商务、技术和投标报价三大部分进行评审，具体评标分值如下：

  - 商务部分：20分

  - 技术部分：40分

  - 投标报价：40分

评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。每个投标人的得分为其商务部分、技术部分和商务报价部分得分的总和。评标标准如下：

（十一）资格性及符合性检查

| 序号 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件的要求装订、密封和标记 |
| 2 | 投标人的资格标准满足招标文件要求。 |
| 3 | 按招标文件规定加盖投标人印章或法定代表人或其委托代理人签字或盖章。有委托代理人签字或盖章的，随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件。 |
| 4 | 投标人的投标报价未超过采购预算。 |
| 5 | 投标文件关键内容不存在字迹模糊、无法辨认的情况。 |
| 6 | 投标人按照招标文件的要求提供投标保证金。 |
| 7 | 投标有效期满足招标文件要求。 |
| 8 | 投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件，或对同一份投标文件中同一招标项目报两个或多个报价，且未声明哪一个有效。 |
| 9 | 投标报价按采购人提供的工程量清单进行填报。 |
| 10 | 投标人未以他人名义投标、串通投标、发行贿手段谋取中标或以其他方式弄虚作假投标。 |
| 11 | 不属于招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者没有为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的 |
| 12 | 对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。 |
| 13 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.cogp.cn）；列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 14 | 不存在其他违背法律、法规的情形。 |

备注：以上条件中有一项不合格，则申请人不能通过资格性及符合性检查。

- 商务评分标准（满分20分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 根据投标文件的整体响应情况，对投标人的经营状况、人员水平等进行排序评价，由高到低评分，相对优者4分，其它0-3分。 | 0-4分 |
| 2 | 项目业绩 | 2015年1月至今（以签订日期为准）合同金额1500万元人民币及以上的类似项目。每增加一个业绩，得1分，最高得6分； 注：确保所提供的案例真实有效，须提供承担业绩的合同复印件并加盖公章。 | 0-6分 |
| 3 | 项目管理机构 | 根据投标人拟派遣项目组人员安排的合理性、完备性及综合素质，由高到低排序进行评价，相对优者3分，其它0-2分。 | 0-3分 |
|  |  | 项目组成员除项目经理外至少需配备造价员、质检员、试验员、安全员、资料员，按照以上要求人员配备齐全得3分，否则少一个扣1分，扣完为止。 注：需提供加盖公章的相关资质证书复印件（造价员除外）。 | 0-3分 |
| 4 | 对招标文件商务条款的响应程度 | 响应全面，全部符合，得4分；响应不全面或有不符合的情况适当减分，最低分为0分。 | 0-4分 |
| 合计 | 20分 |

（十三）技术评分标准（满分40分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案与技术措施 | 施工方案内容详实、完整、叙述清楚且合理，符合现场实际情况 | 7-8分 | 0-8分 |
|  |  | 施工方案内容基本可行、能保证施工，基本符合现场实际情况 | 3-6 分 |  |
|  |  | 施工方案内容不可行或不能保证施工安全 | 0-2 分 |  |
| 2 | 质量管理体系与保证措施 | 质量体系完善，措施有利 | 7-8分 | 0-8分 |
|  |  | 质量体系较完善，措施合理 | 3-6 分 |  |
|  |  | 质量体系及措施欠完整 | 0-2 分 |  |
| 3 | 安全和绿色施工保障措施 | 考虑全面，有针对性，措施完善 | 4-5 分 | 0-5分 |
|  |  | 方法可行，措施一般 | 2-3 分 |  |
|  |  | 措施不力，方法不合理 | 0-1 分 |  |
| 4 | 工程进度计划与保证措施 | 科学、可行、针对性强 | 4-5 分 | 0-5分 |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 2-3 分 |  |
|  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 0-1 分 |  |
| 5 | 本工程重点难点分析 | 投标人根据经验、现场实际情况，进行了工程重点难点分析，并有切实可行的解决方案 | 3-5 分 | 0-5分 |
|  |  | 存在问题但基本可行 | 0-2 分 |  |
| 6 | 成品保护和工程保修工作的管理措施 | 认识深刻、方案合理 | 3-5 分 | 0-5分 |
|  |  | 认识较深刻、方案较合理 | 0-2 分 |  |
| 7 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 | 措施及方案合理 | 3-4 分 | 0-4分 |
|  |  | 措施及方案较合理 | 0-2 分 |  |
| 合计（满分40分） |

注：1）评分精确到小数点后二位。

（十四）报价部分的评分办法（满分40分）

评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。经评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。

| 评分标准 | 投标人名称及评审得分 |
| --- | --- |
| β值分布 | 分值 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 |
| 依此类推，每增加1%扣2分，直到0分为止 |  |  |  |  |  |  |  |
| β= 3 % | 34 |  |  |  |  |  |  |
| β= 2 % | 36 |  |  |  |  |  |  |
| β= 1 % | 38 |  |  |  |  |  |  |
| β= 0 % | 40 |  |  |  |  |  |  |
| β= -1 % | 39 |  |  |  |  |  |  |
| β=-2 % | 38 |  |  |  |  |  |  |
| β= -3 % | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 依此类推，每减少1%扣1分，直到0分为止 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、β在区间内时，采用内插法计算得分。

2、当通过符合性审查的投标人大于等于5家时，去掉最高评标价和最低评标价后的投标人评标价的算术平均值为评标基准价；当通过符合性审查的投标人少于5家时，取有评标价的算术平均值为评标基准价。

3、计算有效报价的偏差率β：β= 100% ×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

4、小型、微型企业和监狱企业投标报价加分：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》及其符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中规定的小微企业划分标准的相关证明文件或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，投标报价得分加2分。

符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的残疾人福利性单位并提交“残疾人福利性单位声明函”，视为小型、微型企业残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（十六）评分结果

以上商务、技术、报价三部分评审的得分为基础，计算所有评委的算术平均分，计算结果精确到小数点后两位。所得分数为投标人的最后得分，并以此作为排序的基础。

### 四、注意事项

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，采购人对评标过程严格保密，任何单位和个人不得非法干预影响评标的过程和结果，同时，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员均不得向他人透露有关评标过程的情况，否则将依法追究其相应的法律责任。