竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路沿线（朝阳段）环境整治项目（一期-平房乡）

项目编号：11010524210200017235-XM001

采 购 人：北京市朝阳区平房乡人民政府

采购代理机构：北京踔厉工程管理咨询有限公司

2024年7月

目录目录目录目录

第一章	采购邀请--	1

第二章	供应商须知	4

第三章	评审方法和评审标准	16

第四章	采购需求	25

第五章	合同草案条款	27

第六章	响应文件格式	42

# 第一章	采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： 11010524210200017235-XM001

2.项目名称：国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路沿线（朝阳段）环境整治项目（一期-平房乡）

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：282.190698万元、项目最高限价（如有）：282.190698万元

5.采购需求：

| 标的名称 | 采购预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路沿线（朝阳段）环境整治项目（一期-平房乡） | 282.190698 | 1 | 对国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路沿线（朝阳段）进行环境整治，包括沿线建筑物外立面重新粉刷、乔木灌木栽种等，详见第四章采购需求。 |

6.合同履行期限：45日历天

7.本项目是否接受联合体：否。

8.质量标准：工程质量达到 合格 标准。

9.安全生产标准化管理目标等级：施工现场安全生产标准化管理目标等级 达标  。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向    ■中小    □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：          /           。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：       /          。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

1）供应商须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人；

2）供应商所持营业执照须包含园林绿化经营范围，且具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）或以上企业资质，来京施工企业已办理资质监督备案；

3）拟派项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格,具有安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。

4.供应商不得存在下列情形之一：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.供应商不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、安全生产领域失信生产经营单位和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。否则其投标将被拒绝。

三、获取采购文件

1.时间：2024年7月15日至2024年7月22日，每天上午09:30至11:00，下午13：30时至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市朝阳区住邦2000商务楼3号楼208室。

3.售价：0元。

四、响应文件提交

1.提交截止时间：2024年7月26日上午10:00（北京时间），逾期送达或者不符合规定的磋商文件恕不接受。

2.地点：北京市朝阳区八里庄西里98号住邦2000商务中心三号楼208室

五、开启

1.开启时间：2024年7月26日上午10:00时（北京时间）

2.地点：北京踔厉工程管理咨询有限公司会议室（北京市朝阳区八里庄西里98号住邦2000商务中心三号楼208室）

六、其他补充事宜

1.购买文件时需携带：营业执照复印件、法定代表人授权书原件或单位介绍信原件、被授权人本人身份证复印件（各一份并加盖公章）。

2.凡对本次磋商提出询问，请与北京踔厉工程管理咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或者传真的形式）。

北京踔厉工程管理咨询有限公司（采购代理机构）

地址：北京市朝阳区住邦2000商务楼3号楼208室

邮编：100025

电话：18610805250/18611969435

传真：+86(10)65915281

电子信箱：dentoncost@126.com

联系人：李苏敏

# 第二章	供应商须知

### 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人、采购代理机构 | 采购人、采购代理机构： 采购人:北京市朝阳区平房乡人民政府 地址:北京市朝阳区黄杉木店路8号 电话:010-85574137 采购代理机构:北京踔厉工程管理咨询有限公司 地址:北京市朝阳区住邦2000商务楼3号楼208室 电话:18610805250/18611969435 业务联系人：李苏敏 传真：+86(10)65915281 |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 |
|  |  | □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 |
|  |  | 召开地点： 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路沿线（朝阳段）环境整治项目（一期-平房乡）; 建筑业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：最高限价：282.190698万元。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额： / ； 磋商保证金收受人信息： / 。 |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： |
|  |  | ■无 |
|  |  | □有，具体情形： 。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 正副本数量 | 正本的份数：1份；副本的份数：2份（另提供电子版U盘1份） |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： |
|  |  | ■否 □是 |
|  |  | 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商： 。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： 。 （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：信函或者传真的形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京踔厉工程管理咨询有限公司； 联系人：李苏敏； 联系电话：18610805250/18611969435； 通讯地址：北京市朝阳区住邦2000商务楼3号楼208室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行。 缴纳时间：领取中标通知书时。 |

### 供应商须知

### 一	说明

1	采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1	采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2	 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1	资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2	项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3	是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3	现场考察、磋商前答疑会

3.1	若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2	由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1	采购本国货物、工程和服务

4.1.1	政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2	本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

4.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1	中小企业定义：

4.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.2	在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3	在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.3.1	为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

5	响应费用

5.1	供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

### 二	竞争性磋商文件

6	竞争性磋商文件构成

6.1	竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章	采购邀请

第二章	供应商须知

第三章	评审方法和评审标准

第四章	采购需求

第五章	合同草案条款

第六章	响应文件格式

6.2	供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7	对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1	采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2	上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

7.3	澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

### 三	响应文件的编制

8	响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1	除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2	除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9	响应文件构成

9.1	供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2	对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3	第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4	 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5	供应商认为应附的其他材料。

10	报价

10.1	所有响应均以人民币报价。

10.2	供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1	按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4	供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11	磋商保证金

11.1	供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。

11.2		交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3	磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

11.4	磋商保证金有效期同响应有效期。

11.5	供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.6	采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.6.1	已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.6.2	成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

11.6.3	未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

11.7	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.7.1	供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11.7.2	供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.7.3	除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.7.4	供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.7.5	《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12	响应有效期

12.1	响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13	响应文件的签署、盖章

13.1	竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2	竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

### 四	响应文件的提交

14	响应文件的提交

14.1	提交文件，供应商应按《供应商须知资料表》中的规定将投标文件正本和副本密封装袋，且在正面标明“正本”“副本”字样。正本与副不一致之处，以正本为准。

14.2	所有信封上均应：

14.2.1	清楚标明递交至采购邀请中指明的地址。

14.2.2	注明采购邀请中指明的项目名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

14.2.3	在信封的装处加盖投标人公章。

14.3	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其投标违规时能原封退回名称和地址，以便若其投标违规时能原封退回名称和地址，以便若其投标违规时能原封退回。

14.4	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责。

15	响应文件截止时间

15.1	供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前文件，将磋商文件递交采购代理机构，递交地点应是采购邀请中规定的地址。

16	响应文件的修改与撤回

16.1	提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回应通知采购人或采购代理机构。

16.2 	供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 五	评审

17	响应文件的解密与开启

17.1	采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2	供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.3	供应商不足3家的，不予解密。

17.4	本项目不公开报价。

18	磋商小组

18.1	磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2	评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19	评审方法和评审标准

19.1	见第三章《评审方法和评审标准》。

### 六	确定成交

20	确定成交供应商

20.1	采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21	成交公告与成交通知书

21.1	采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

21.2	 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22	终止

22.1	出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1	因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23	签订合同

23.1	采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2	成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3	政府采购合同不能转包。

23.4	采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24	询问与质疑

24.1	询问

24.1.1	供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2	采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2	质疑

24.2.1	供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2	质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3	供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4	供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3	接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25	代理费

25.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章	评审方法和评审标准

一、资格审查程序

1	响应文件的资格审查和符合性审查

1.1	磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2	《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3	《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：磋商公告发布时间以后至首次响应文件提交截止时间前一个工作日。 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入①失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单、③政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效。 | 由供应商提供网页查询结果截图并打印，由采购人或采购代理机构核实。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业证明文件 | 供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | / |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

1.4	《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按竞争性磋商文件要求提供授权委托书 | 否 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应 | 否 |
| 3 | 响应报价 | （1）响应报价（包括首次报价、最后报价以及经确认的修正报价）未超过项目最高限价； （2）已标价的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”与竞争性磋商文件给定清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量一致。 | 否 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外） | 否 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期的 | 否 |
| 6 | ★号条款响应 | 响应文件满足竞争性磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的 | 否 |
| 7 | 签署、盖章 | 按照竞争性磋商文件要求签署、盖章 | 否 |
| 8 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商文件要求提供 | 否 |
| 9 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件 | 否 |
| 10 | 其他 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 否 |

2	磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1	磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2	在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3	对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4	供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5	响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1	 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2	磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3	供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6	磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7	磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.8	最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9	已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3	最后报价的算术修正及政策调整

3.1	最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2	最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1	竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5	同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3	落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3	组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4	价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5	中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6	监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7	残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8	若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9	其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。

4	磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1	供应商对实质性变动不予确认的；

4.2	不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3	未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4	如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5	响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6	最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7	其他：无。

5	评审方法和评审标准

5.1	本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2	竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）提供非政府强制采购节能产品或环境标志产品的响应文件在最终得分相同的情况下排名靠前。

5.4	关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   无   。

6	确定成交候选人名单

6.1	磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2	磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前三名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3	磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7	报告违法行为

7.1	磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分主要因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 |  |  |
| 1 | 施工技术组织方案 | 12分 | 供应商应结合本项目实际编制各项施工作业专项技术组织方案。 科学、可行、针对性强，得9-12分； 合理、可行、细节待完善，得5-8分； 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得1-4分； 未提供，得0分。 |
| 2 | 安全管理措施 | 12分 | 供应商应结合本项目实际编制有效的安全管理措施。 科学、可行、针对性强，得9-12分； 合理、可行、细节待完善，得5-8分； 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得1-4分； 未提供，得0分。 |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 12分 | 供应商需制定有效的质量管理体系与措施。 科学、可行、针对性强，得9-12分； 合理、可行、细节待完善，得5-8分； 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得1-4分； 未提供，得0分。 |
| 4 | 项目实施进度安排 | 12分 | 供应商应结合本项目实际编制项目实施进度安排计划。 科学、可行、针对性强，得9-12分； 合理、可行、细节待完善，得5-8分； 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得1-4分； 未提供，得0分。 |
| 5 | 环境保护措施 | 12分 | 供应商需制定有效的环境保护措施。 科学、可行、针对性强，得9-12分； 合理、可行、细节待完善，得5-8分； 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得1-4分； 未提供，得0分； |
| 6 | 项目组织机构及人员配置 | 10分 | 拟投入人员配置充足，专业结构合理，得8-10分； 拟投入人员配置较充足，人员专业结构较合理，得4-7分； 拟投入人员配置较不充足，人员专业结构欠合理，得1-3分； 未提供，得0分。 |
| 小计 |  | 70分 |  |
| 二 | 商务部分 |  |  |
| 1 | 类似项目业绩 | 10分 | 2021年1月1日至今（以合同签订日期为准），具有类似项目经验，每个3分，最高得10分。 证明材料需提供合同扫描件或中标通知书扫描件。 |
| 2 | 环保产品优先采购 | 2分 | 响应产品中有环保产品，且符合以下要求： 1、响应产品须在国家现行政府采购环境标志产品目录清单内； 2、响应产品与环保产品认证证书中的产品型号一致； 3、需提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期内的环境标志产品认证证书电子件。 |
| 小计 |  | 12分 |  |
| 三 | 报价部分 |  |  |
| 1 | 磋商报价 | 18分 | 1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×18 2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 3、供应商的报价超过财政预算资金和最高限价将被拒绝。 |
| 小计 |  | 18分 |  |
| 总分 |  | 100分 |  |

# 第四章	采购需求

1.工程说明

1.1工程概况

1.1.1本工程基本情况如下：

项目名称：国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路沿线（朝阳段）环境整治项目（一期-平房乡），总投资额：282.190698万元。

建设地址：北京市朝阳区

建设内容与规模：对国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路沿线（朝阳段）进行环境整治，包括沿线建筑物外立面重新粉刷、乔木灌木栽种等。

1.1.2本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：北京市朝阳区

1.2现场条件和周围环境

1.2.1本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。

1.2.2承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3资料和信息的使用

合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路沿线（朝阳段）环境整治项目（一期-平房乡）包括道路沿线建筑物涂料铲除及新做3544.05m2，渣土消纳53.78m3，整理绿化用地4215m2，栽植油松44棵，白蜡20棵，金叶复叶槭20棵，西府海棠101棵，碧桃40棵，山桃25棵，月季714m2，大叶黄杨篱329m2，大花金鸡菊112m2，马蔺616m2，青绿苔草460m2，崂峪苔草1984m2等图纸范围内的全部工作内容。

★3.工期要求

预计工期：45日。本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在响应函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

★4.质量标准

工程质量达到 合格 标准。

★5.安全生产标准化管理目标等级

施工现场安全生产标准化管理目标等级 达标 。

6.安全文明施工

6.1安全防护一般要求

6.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（2）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘杆、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（3）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（4）配备适量的临时急救药品和担架；

（5）足够数量的和合格的手提灭火器；

（6）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（7）其他：      /       。

6.1.3安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

7.环保工作要求

严格执行《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条件》，使用“京环保”小程序对进出工程施工现场的非道路移动机械进行记录；办理建筑垃圾消纳许可证和运输车辆准运许可证，严格落实“三不进、两不出”工作要求，杜绝违规施工、运输行为。

落实执行《北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版）》要求，严禁使用禁限目录中的建筑材料；对使用的涂料、清洗剂等必须执行《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限制标准》（DB 11/3005-2017）强制性标准，执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。

8.图纸（另册）

9.工程量清单（另册）

# 第五章	合同草案条款

施工合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：             年            月

###### 合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设 国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路沿线（朝阳段）环境整治项目（一期--平房乡） （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

计划开工日期： 2024  年       月       日

计划竣工日期： 2024 年       月      日

工期总日历天数 45天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：      合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：     达标

六、合同形式

本合同采用 	合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）	                               （人民币）

（小写）￥：                         元

其中：安全文明施工费（含税）：                       元

建筑垃圾运输处置费（含税）：                    元

暂列金额（含税）：	                             元

专业工程暂估价（含税）：	                      元

……

八、承包人项目经理：

姓名：	；

职称：	；

身份证号：	；

建造师执业资格证书号：	；

建造师注册证书号：		。

建造师执业印章号：	。

安全生产考核合格证书号：		。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1.本协议书；

2.成交通知书；

3.响应函及响应函附录；

4.合同条款；

6.技术标准和要求；

7.图纸；

8.已标价工程量清单；

9.其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式     份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

十五、本协议书首部载明的法定注册地址为双方认可的书面通知地址或法律文书送达地址，签收或退回之日视为通知到达或文书送达之日，如有变更，1日内互相通知。

发包人：                           承包人：

（盖单位章）                             （盖单位章）

法定代表人或其                      法定代表人或其

委托代理人：             （签字）  委托代理人：             （签字）

年	      月      日         	     年	       月      日

### 合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

    - 合同当事人和人员

      - 发包人：

      - 承包人：

1.1.2.6监理人：

1.1.2.8发包人代表：

姓名：

职称：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

    - 工程和设备

      - 永久工程: 国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路沿线（朝阳段）环境整治项目（一期--平房乡）

      - 临时工程：承包人为完成永久工程所修建的临时性工程，并在本工程竣工后或在发包人要求时，承包人需予以拆除的工程，包括临时性道路、临时性房屋、临时性供水、临时性供电等。

      - 永久占地： 项目用地图纸红线内范围

      - 临时占地： 无

    - 日期

1.1.4.5缺陷责任期期限： 24 个月。

1.1.8其他需要补充的内容 	/

  - 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 响应函及响应函附录；

- 合同条款；

- 已标价的工程量清单；

- 技术标准和要求；

- 图纸；

- 其他合同文件。

  - 图纸和承包人文件

    - 图纸的提供

（5）发包人提供图纸的期限：开工前   日内

发包人提供图纸的数量：   套

其他约定：  /

    - 承包人提供的文件

- 由承包人提供的文件范围：

承包人提供文件的期限：开工前 14 日内。

承包人提供文件的数量：     套

监理人批复承包人提供文件的期限：收到文件后 10 日内。

其他约定： /

  - 联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

- 发包人指定的接收地点：

发包人指定的接收人为：

- 监理人指定的接收地点：

监理人指定的接收人为：

- 承包人指定的接收地点： 承包人施工场地管理机构的办公地点

- 发包人义务

2.3提供施工场地

发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期 7 天前移交给承包人。

2.8向承包人提交支付担保

（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：	/

2.13其他义务

发包人应当履行的其他义务：	/

- 监理人

  - 监理人的职责和权力

3.1.1发包人需批准明确行使的权力： 所有涉及费用变化的工程变更、洽商、索赔；工程材料采购质量的验收。

- 承包人

  - 承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：①、承包人负责修建、维修及保养的现场道路及通道；②、承包人做好施工场地及邻近场地的地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；③、办理有关施工现场交通、环卫和施工噪声管理手续；④、负责已完工程成品保护；⑤、负责施工场地清洁卫生等。

4.1.10承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：必要的加工图和大样图。

4.1.12其他义务

- 对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。

- 承包人应履行的其他义务：

- 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

- 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：从开工日期到竣工日期，承包人负责保管全部已完工程，相关的保管费用已包含在合同价款之内。在上述承包人负责保管期间内，如发生需其保管的任何工程（包括整体或部分）或任何待用的材料或设备发生损失或损坏，除系因不可抗力而造成的之外，均应由承包人承担费用负责修复或弥补，以使全部工程在各方面达到合同文件中约定的质量标准。

- 工程所用的材料、设备的安置、摆放由承包人负责。如承包人需另行租赁场地摆放材料、设备，因此发生的租赁地费用、材料设备转运、转送费用由承包人自行承担。

- 承包人负责渣土消纳相关手续的办理。

  - 履约担保

    - 承包人履约担保的格式和金额

发包人 不要求 （要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。承包人履约担保的金额为           /

  - 不利物质条件

    - 不利物质条件的范围： 不利物质条件包括施工过程中遇到废弃的地下管道、未探明的古墓、矿产等不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

- 材料和工程设备

  - 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：

材料使用必须符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限制标准》产品的相关要求，禁止使用不合格产品；原则上应使用低（无）VOCs含量的产品，对涂料、胶粘剂、清洗剂、油墨、油品等含VOCs的产品，应出具检测报告。

- 交通运输

  - 道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人: 承包人  ，其相关费用由发包人承担。

  - 场内施工道路

    - 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人 ，相关费用由 承包人 承担。

7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人

- 测量放线

  - 施工控制网

    - 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前 7 日内

- 施工安全、治安保卫和环境保护

  - 治安保卫

9.3.3制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人： 承包人

  - 环境保护

落实执行《北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版）》要求，严禁使用禁限目录中的建筑材料；对使用的涂料、清洗剂等必须执行《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限制标准》（DB 11/3005-2017）强制性标准，执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。

9.4.3施工环保措施计划报送监理人审批的时间： /

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 /  天内给予批复。

  - 施工现场安全生产标准化管理目标

    - 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额计算方法依据《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》京建法〔2019〕9号文和北京市印发配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准（京建发[2021]404号）、北京市住房和城乡建设委员会印发《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》的通知（京建发〔2022〕176号）、北京市住房和城乡建设委员会《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》（京建发〔2022〕190号）文执行。

- 进度计划

  - 合同进度计划

    - 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：

- 符合国家政策、法律政策和工程管理有关规定，满足项目的进度目标，合理安排施工进度、保证施工质量和施工安全，有利节约施工成本。

- 施工进度计划要落实施工组织。

- 应准确、全面的表示施工项目中各个单位工程或各分项、分部工程的施工顺序、施工时间的衔接关系。

- 编制施工进度计划，并严格按照进度计划施工。

- 承包人认为应编制的其他内容。

施工方案应包含以下内容：

- 施工方案及技术措施（包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境、绿色和文明施工措施等；施工部署包括施工流向和施工工序、主要施工机械选择、保证施工标准化目标达标方案等）。

- 施工部署和管理体系（保证组织机构的合理，各部门指令关系明确；其次要保证相应部门配备合适的人员，能够保证该部门职能的正常运转；包括实行项目经理责任制，项目部的设立和岗位设置及相应的规章制度等）。

- 文明施工、环保节能降耗保证计划以及辅助、配套的施工措施。

  - 合同进度计划的修订

    - 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：工程的实际进度与 10.1 款计划进度不符后 7 日内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到报告后 7 日内。

    - 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到报告后 7 日内。

- 开工和竣工

  - 发包人的工期延误

（8）发包人造成工期延误的其他原因：/。

  - 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：7级（含）以上的大风、12小时内降雪量大于6mm以上降雪、24小时内降水量为100mm以上的暴雨。

  - 承包人的工期延误

11.5.2逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：按天计算（每延期竣工 1 日，承包人向发包人支付签约合同价的万分之一，不足一日按一日计算）。

逾期竣工违约金最高限额：不超过签约合同价的 3%。

  - 工期提前

提前竣工的奖励办法：  /

- 暂停施工

  - 承包人暂停施工的责任

- 承包人承担暂停施工责任的其他情形：   /

- 工程质量

  - 承包人的质量管理

    - 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限： 开工前 7 日内  。监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到文件后 14 日内。

  - 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：每月 25 日前。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：按监理人要求，符合现行规范标准，且质量检测相关文件真实、完整。

监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人报送的工程质量报表后 14 天内。

  - 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：   /

  - 工程隐蔽部位覆盖前的检查

    - 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后 24 小时内。

- 变更

  - 变更程序

15.3.2变更估价

- 承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的 14 天内。

- 监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的 7 天内。

  - 变更的估价原则

    - 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在±15%以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在±15%以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过±3%时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

- 计量与支付

  - 首付款

    - 首付款

- 首付款额度

首付款额度：签约合同价的50%

其中： 首付安全文明施工费总额的100%，农民工工伤保险的100%

  - 工程进度付款

    - 进度付款支付时间

（1）进度付款支付方法：项目竣工验收合格后提交结算申请文件，经审计公司完成结算审计后按结算审核价格支付尾款。涉及财政资金的，发包人按时履行资金申请及审批手续，支付时间及比例以财政资金到位时间及比例为准，发包人不因此承担违约责任。

  - 质量保证金

    - 质量保证金处理

质量保证金以银行保函方式缴纳

质量保证金约定比例： 3 %

  - 竣工结算

    - 竣工付款申请单

- 承包人提交竣工付款申请单的份数：一式      份

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后 14 日内

- 竣工付款申请单的其他内容：按照发包人规定的格式和内容填写，应包括但不限于竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的质量保证金、应支付的竣工付款金额、工程变更、工程洽商、现场签证等。

  - 最终结清

    - 最终结清申请单

- 承包人提交最终结清申请单的份数：  一式     份

承包人提交最终结清申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后 28 日内

发包人向承包人 不支付 （支付 / 不支付）质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：  /

- 竣工验收

18.2竣工验收申请报告

- 承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：按《北京市城市建设档案管理办法》的规定内容执行。

竣工验收资料的份数： 一式      份  竣工验收资料的费用支付方式：  /

  - 施工队伍的撤离

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：	缺陷责任期满后 30 天内

  - 中间验收

    - 本工程需要进行中间验收的部位： 按相关验收规范执行。

    - 验收不合格的，承包人在 7 天 期限内进行修改后重新验收。

- 缺陷责任与保修责任

  - 保修责任

    - 工程质量保修范围： 依据《建设工程质量管理条例》以及《房屋建筑工程质量保修书》的规定执行

工程质量保修期限：依据《建设工程质量管理条例》以及《房屋建筑工程质量保修书》的规定执行

工程质量保修责任：依据《建设工程质量管理条例》以及《房屋建筑工程质量保修书》的规定执行

- 保险

  - 第三者责任险

20.4.2保险金额：由承包人与发包人同意的保险人商定，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

    - 合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：   /   。

不可抗力的等级范围约定：6级及以上地震，12级及以上的大风、6小时内降雪量大于15mm及以上降雪、24小时内降水量为300mm以上的暴雨。

- 争议的解决

  - 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 二 种方式解决：

一、提请	仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

二、向  北京市朝阳区 人民法院提起诉讼。

24.3争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：争议评审组在收到合同双方报告后 7 天内。

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：在调查会结束后的 14 天内。

注：本合同为参考合同，以实际签订合同为准。

###### 建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

  - 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

  - 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

  - 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

  - 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

  - 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

  - 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

  - 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

  - 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

  - 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

  - 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

  - 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

  - 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

  - 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

  - 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

  - 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

  - 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                      （公章） 承包人：                   （公章）

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其	                         法定代表人或其

授权代理人：                   （签字） 授权代理人：               （签字）

电话：	    电话：

传真：	    传真：

电子邮箱：	    电子邮箱：

开户银行：	    开户银行：

账号：	  账号：

邮政编码：		   邮政编码：

监督单位：	（盖章）监督单位：	（盖章）

# 第六章	响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响	应	文	件

## 项 目 名 称 :

项 目 编 号 ：

供 应 商 名 称 ：

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照等证明文件

1-2供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》。

3其他特定资格要求

3-1资质等级证书（须加盖单位公章）

供应商所持营业执照须包含园林绿化经营范围，且具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）或以上企业资质。若供应商为外地企业，须提供有效的外省市建筑企业来京施工备案表。

3-2项目经理证书（须加单位公章）

供应商拟派项目经理须具备有效的建设行政主管部门核发的建造师执业资格证书、注册证书和有效的安全生产考核合格证书

3-3项目经理承诺书

项目经理承诺书

我方郑重承诺：我单位拟派             （姓名）注册证书编号：            担任              （项目名称）的项目经理职务，其没有兼任正在施工的其他工程的项目经理职务。我方保证在本项目确定中标人之日起至项目竣工验收之日止，我方拟派的项目经理不兼任其他工程的项目经理职务。若我方违反此承诺，自愿放弃中标资格。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

3-4安全生产许可证书

供应商须具有有效的住房和城乡建设委员会核发的《安全生产许可证》

（须加盖单位公章）。

4响应书（实质性格式）

# 响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就              （项目名称）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）响应有效期为自提交响应文件的截止之日起        个日历日。

（2）我方并确保工程质量达到    标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到       等级。

（3）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（4）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（5）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（6）合同履行期限如下：计划工期：         日历天。

2.其他补充条款（如有）：                 。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年      月     日

5授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人          （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：        年        月        日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：            （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：          性别：            年龄：             职务：

系                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：        年         月        日

6报价一览表

报价一览表

项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费(含税)合计金额 RMB￥：             元

建筑垃圾运输处置费(含税)RMB￥：             元

农民工工伤保险费 RMB￥：             元

暂列金额（不包括计日工部分）（含税）合计金额 RMB￥：             元

专业工程暂估价(含税)合计金额 RMB￥：             元

注：此表中，报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

7分项报价表

已标价的工程量清单应符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

注：1.分项报价可另册装订，与响应文件一同密封提供。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年      月      日

8合同条款偏离表（实质性格式）

# 合同条款偏离表

项目编号：                                   项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商 文件条目号 （页码） | 竞争性磋商文 件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款 中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）： 	 日期：	年	月	日

9采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：                                 项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 (页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：         年        月          日

10竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

11人员配备情况表

人员配备情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 拟在本工程中担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 注册建造师证书名称 |  |  |  |  |  |  |
| 注册建造师证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

备注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B 本）、身份证、职称证、学历证、养老保险电子件，管理过的工程业绩须附中标通知书或合同协议书、竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录电子件。类似工程限于以项目经理身份参与的工程。

附 2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险电子件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

12技术方案

供应商应提供针对本项目的特点和要求，完整阐述施工方案和技术措施、质量管理体系与措施、安全绿色施工措施、工程进度计划及措施。此部分不给出统一格式，由供应商自行设计格式，组织材料。

13最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费(含税)合计金额 RMB￥：            元

建筑垃圾运输处置费(含税)RMB￥：            元

农民工工伤保险费 RMB￥：            元

暂列金额（不包括计日工部分）（含税）合计金额 RMB￥：            元

专业工程暂估价(含税)合计金额 RMB￥：            元

注：1、此表中，报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2、此表及《最后分项报价表或最后分项报价承诺书》磋商后单独递交，无须装订到响应文件中。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：        年        月        日

14最后分项报价表

注：

1、若最后报价和首次报价一致，可不提交最后分项报价表，但须附承诺书（格式附后）。

2.若最后报价和首次报价不一致，须附与《最后报价一览表》报价相一致的分项报价表（格式同第七章响应文件格式中“7 分项报价表”）。

附：最后分项报价承诺书（实质性格式）

最后分项报价承诺书

致：采购人

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：我单位的最后报价和首次报价相一致，最后分项报价表内容同我单位递交的首次响应文件中的分项报价表（已标价的工程量清单）相一致，如有错漏等情形，以我单位递交的首次响应文件中的分项报价表（已标价的工程量清单）为准。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：       年        月       日