第四章  采购需求及技术要求

一、项目背景

为精细化感知机场陆侧客流全过程出行链，提升机场陆侧交通运行监测服务水平，北京市交通行业科技项目设立《机场陆侧出行链识别与一体化监测服务联动研究及示范应用》，开展相关工作。现通过公开招标方式遴选项目承担单位。

二、研究目标及工作内容

1、机场个体出行链精准感知框架研究

全面分析机场内部旅客个体从落地至接续区全过程出行链精准化动态感知需求，研究多种来源的潜在出行链提取数据在机场内部旅客个体出行链精准化感知方面的可行性和适用性，探索通过社会力量合作等方式获得出行者位置信息的可行性，结合研究结果搭建机场个体出行链精准感知技术框架。

2、机场出行链提取与一体化监测服务关键技术方案

（1）出行链提取关键技术方案

研究机场旅客个体在机场重点区域重要节点的全过程出行链的提取方法；对旅客全出行链的出行及机场总体运行情况进行全方位监测。

（2）一体化监测服务关键技术方案

结合机场监测协调调度中心业务需求，以北京新机场运行特点及配套设施布局为基础，研究新机场交通信息采集与协同机制，提出交通协同管理及信息服务的工作机制和系统功能，分析实现相关功能所需要的资源，形成北京新机场交通一体化监测服务建设关键技术方案。

（3）新机场一体化监测服务联动示范应用

集成课题研究成果，在新机场实现示范应用。一方面实现对旅客出行链识别结果的集成展示，支撑机场实时客流监测与服务需求；另一方面结合新机场监测协调调度业务需求，整合接入北京市内交通运输实时运行情况、首都机场及火车站等大型枢纽实时运行情况，在机场监测协调调度中心实现对机场旅客出行一体化监测服务联动的示范。同时与北京市交通运行监测调度中心（TOCC）现有系统实现对接。

具体包括：数据接入、系统对接、数据加工处理、业务应用开发和可视化展示等。

三、考核指标

1.技术指标：

- 机场陆侧个体出行全出行链的识别率不低于85%；

- 形成机场出行链提取与一体化监测服务联动技术方案；

- 完成新机场陆侧一体化监测服务示范应用。

2.知识产权成果：

- 发表三大检索或核心期刊学术论文2篇；

- 申请发明专利1项；

- 申请软件著作权3项。

3.进度要求：

2019年8月前：完成项目研究大纲评审；

2019年9月底前：实现与机场系统及数据对接，初步支撑新机场交通运输联动业务应用；

2019年12月前：完成项目主要研究内容，开展年度工作评估；

2020年9月前；进一步完善项目成果，常态开展示范应用；

2020年12月前：提交项目全部研究成果，完成项目终验评审。