食堂修缮（改造医卫慈善用房施工采购项目）（监理）

竞争性磋商文件

项目编号：PXM2018_193315_000020_00337832_XMCG-JH001-XM001

采购人：北京回龙观医院

采购代理机构：北京安泰恒工程项目管理有限公司

2019年03月

目  录

第一章  采购邀请	3

第二章  磋商供应商须知	6

磋商供应商须知前附表	6

一  总 则	11

1．项目简介	11

2．合格供应商资格条件	11

3．适用法律和磋商费用	12

二  竞争性磋商文件	12

4．竞争性磋商文件构成	12

5．磋商文件的澄清或者修改	12

三  响应文件的编制	13

6．响应文件的构成	13

7．报价	13

8. 响应文件有效期	14

四  响应文件的签署规定和递交	14

9．响应文件签署及规定	14

10．响应文件的递交	14

五  保证金	15

11．保证金的提交	15

12．保证金的没收	15

13．保证金的退还	15

六  评审和磋商	15

14．响应文件的评审与澄清	15

15．磋商	16

16．保密原则	17

七  最后报价	17

17．最后报价的提交	17

18．逾期提交的最后报价	17

八  评审标准	17

19．评审	17

九  推荐成交候选供应商	26

20．推荐成交候选供应商原则	26

21．政府采购政策功能的落实	26

22．确定成交供应商	26

23．签订合同	26

24. 采购终止	26

十  中介服务费	27

25. 中介服务费	27

十一  质疑

第三章  采购需求	28

第四章  合同条款	29

第五章  附件

第一章  采购邀请

北京安泰恒工程项目管理有限公司受北京回龙观医院的委托，对“食堂修缮（改造医卫慈善用房施工采购项目）（监理）”政府采购项目按照竞争性磋商方式进行采购，特邀请国内有能力从事此项目的供应商参加竞争性磋商。

- 项目信息：

项目名称：食堂修缮（改造医卫慈善用房施工采购项目）（监理）

项目编号：PXM2018_193315_000020_00337832_XMCG-JH001-XM001

包号及包名称：1包：食堂修缮（改造医卫慈善用房施工采购项目）（监理）

项目预算金额： 6.08万元

采购需求：选定一家具有一定实力的监理单位实施。

用途：自用。

服务周期： 90日历天

监理期限：自 2019年04月15日始，至 2019年 07月14日止；共计   90 天。

资格条件：

（1）在中华人民共和国境内注册的，具有有效独立法人资格的法人或其他组织；

（2）具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质；投标人拟派总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业 房屋建筑工程 ，有总监理工程师任命书。拟派总监理工程师  可以  同时担任其他建设工程监理合同的总监理工程师。

（3）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

（4）在最近三年内没有骗取中标和严重违约的问题；

（5）在最近三年内无因服务质量问题而发生的投诉或被政府相关管理部门处罚；

（6）本项目不接受联合体投标。

（7）未被列入“信用中国”黑名单和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目报名及竞争性磋商文件获取方式：

报名和获取磋商文件的时间：2019年 03月12日09:00至2019年 03 月18 日17:00(北京时间)

携带资料：（1）营业执照副本原件及复印件；（2）资质证书副本原件及复印件；（3）法人授权委托书和被委托人身份证复印件。注：以上复印件均需加盖单位公章。

报名和获取磋商文件的地点：北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园B1座1002室

磋商文件售价:200元/本

联系人：曹帅召 刘欣然

如未按要求进行投标报名，视同放弃本项目投标。

- 首次响应文件提交时间、截止时间及地点：

提交时间：2019 年 03月22 日下午13:30-14：00

截止时间：2019年03 月22 日下午14：00

地点：北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园B1座1002室

在以上截止时间后送达到指定地点的响应文件为无效文件，该文件将被拒收。

- 最后报价提交时间及地点：

提交时间：预计为2019年03 月22日下午15：30，具体时间待磋商后另行通知。

地点：同响应文件提交地点

4．凡对竞争性磋商提出询问，请按下列内容与北京安泰恒工程项目管理有限公司联系：

地    址：北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园B1座1002室

邮    编：100089

传    真：010-88552933

电子邮箱：antaiheng88@163.com

联 系 人：曹帅召、刘欣然

联系电话：010-88552933

开 户 行：中国建设银行北京紫竹桥支行

账    号：11001098600056022330

（采 购 人）北京回龙观医院

地     址：北京市昌平区回龙观南店路7号

电     话：010-88552895

联  系 人：唐处

第二章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

本表是关于要采购货物或服务的具体资料，是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京回龙观医院 地 址：北京市昌平区回龙观南店路7号 联系方式：010-88552895 |
| 2.1（4） | 合格供应商资格条件其他要求： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； （7）本项目不接受联合体； |
| 2.1（5） | 是否允许采购进口产品：否 |
| 2.1（6） | 是否专门面向中小企业采购：否 |
| 2.2 | 是否允许联合体参加磋商：否 |
| 2.2（8） | 对联合体的其他资格要求： 不适用 |
| 5.3 | 是否组织现场考察：否 是否召开磋商前答疑会：否 现场考察时间：不适用 集合地点：不适用 磋商前答疑会时间：不适用 会议地点：不适用 |
| 6.1（3） | 采购需求响应文件内容要求： 报价表； 工作方案，如详细实施服务方案及拟派人员的相关工作经验及水平、应急措施等； 同类项目的业绩，需提供合同复印件加盖公章； 合同条款应答表； 技术偏离表； 商务偏离表； |
| 6.1（5） | 资格证明文件： 1、法定代表人授权书（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供） 2、磋商供应商情况表（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供） 3、有效的营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章）或自然人身份证明（身份证复印件） 4、近三个月磋商供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明 5、近三个月磋商供应商为职工缴纳社会保险的证明（复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定） 6、资信等级证书（复印件，加盖公章）或开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章） 7、磋商供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件） 8、磋商供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的磋商供应商须提交） …… 按2.1（4）款、2.2（8）款自行添加其他必要的资格证明文件 |
| 6.1（7） | 响应文件其他内容： 同类项目的成功案例合同复印件（复印件加盖公章）以及竞争性磋商文件中规定的其他内容。 |
| 8.1 | 响应文件有效期： 180日历天 |
| 9.1 | 响应文件数量： 正本：1份、副本：2份 电子文档：1份（其中正本扫描件电子文档1份，报价表格PDF格式电子文档1份） |
| 11.1 | 如本项目为政府采购信用担保试点范围内的项目，磋商供应商可采用以下担保机构出具的担保函，按下述方式联系： 政府采购信用担保机构： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司 中国投融资担保股份有限公司 地址: ******* 联系电话：010-888******* 传真：010-******* 电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn 北京市政府采购项目增加的信用担保公司 1.北京首创融资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系电话： 58528799 传真：58528448 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 2.北京中关村科技融资担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系电话： 59705600-6950 传真：59705606 电子邮箱： li_yuchu@126.com 3. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构。 |
| 12.1（3） | 采购人认可的情形： 出现本章第24条的情况，采购活动终止的； |
| 13.1 | 认可的情形： 1、供应商递交的首次响应文件未满足资格条件或其它实质性要求的； 2、磋商小组对竞争性磋商文件进行修改变动后，供应商不能实质性响应的。 |
| 15.2（2） | 竞争性磋商文件可以修改变动的内容：技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 21.1 | 小型或微型企业制造的货物或提供服务价格扣除比例：6% |
| 21.2 | 列入节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录的货物价格扣除比例：1% 本项目不包括政府强制采购和优先采购的节能产品。 本项目不包括政府优先采购的环境标志产品。 |
| 25.1 | 中介服务费：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准收取。 |
| 适用于磋商供应商须知的额外增加的变动： |
| 1 采购单位将在响应截止前一天至响应截止后一小时期间查询潜在磋商供应商的信用记录，潜在磋商供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被作为无效响应被拒绝。 1.1 不良信用记录指：潜在磋商供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款），或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 2.2 查询及记录方式：采购单位经办人和监督人员将查询网页打印、签字并存档备查。潜在磋商供应商不良信用记录以采购单位查询结果为准，采购单位查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，潜在磋商供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |

一  总 则

1．项目简介

1.1 采购人名称、地址及联系方式：见前附表。

1.2 项目名称、项目编号、包号及包名称：见第一章。

1.3 采购方式：竞争性磋商。

1.4 采购代理机构名称：北京安泰恒工程项目管理有限公司。

1.5 采购代理机构地址及联系方式：见第一章。

1.6 采购预算及分包控制金额：见第一章。

2．合格供应商资格条件

2.1 满足以下条件的供应商是合格的磋商供应商，可以参加本次竞争性磋商：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括企业法人、其他组织、自然人或者联合体。

（2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，具备其它法规规定的本项目供应商应当具备的资格条件。遵守国家有关法规和政府采购的有关规定。

（3）从招标代理公司正式获得了本项目的竞争性磋商文件。

（4）符合前附表中规定的其他要求。

2.2 （不适用）如前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份磋商。

（2）联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（3）采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

（4）联合体各方应签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同响应文件一并提交。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，共同磋商协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例。

（6）联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目的同一分包（或标段）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目的同一分包（或标段）磋商。

（7）联合体各方在同一磋商项目的同一分包（或标段）中以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的，相关磋商响应文件均无效。

（8）对联合体的其他资格要求见前附表。

3．适用法律和磋商费用

3.1 本次采购活动及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规制约和保护。

3.2 磋商供应商应承担自身所有与磋商活动有关的费用，不论磋商的结果如何，在任何情况下磋商组织者均无义务和责任承担这些费用。

二  竞争性磋商文件

4．竞争性磋商文件构成

4.1 竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）包括：采购邀请（含采购公告）、磋商供应商须知、采购需求、合同条款、附件。

4.2 磋商供应商应认真阅读磋商文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。如果磋商供应商没有按照磋商文件的要求对磋商文件做出实质性响应，该响应文件将有可能被拒绝。

5．磋商文件的澄清或者修改

5.1 在首次提交响应文件截止时间前，采购人、代理公司或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，并由代理公司发出。澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。对磋商文件的修改，将以书面形式通知已获取磋商文件的每一磋商供应商。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止之日5日前通知，不足5日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

5.3 采购人、代理公司可能视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，具体时间详见前附表。

5.4 在磋商过程中，磋商小组根据与供应商磋商情况，可能对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容作出实质性变动。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

三  响应文件的编制

6．响应文件的构成

6.1 按照磋商文件的要求，磋商供应商首次编制的响应文件具体构成如下：

*（1）报价函；

*（2）参考报价表；

（3）采购需求响应文件：见前附表要求；

*（4）合同条款（商务条款/技术条款）应答表；

*（5）资格证明文件：见前附表要求；

*（6）保证金（不适用）；

（7）前附表要求的其他内容。

以上*内容均为实质性要求，磋商供应商未按上述要求编写响应文件而造成内容不完整的，视为没有对磋商文件作出实质性响应，其响应文件按无效处理。

如采购人（中央预算单位除外）所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所报产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应文件将作为无效处理。

7．报价

7.1 在提交响应文件时，供应商要按照磋商文件给出的格式提供报价函和参考报价表；在磋商结束后，供应商按照磋商小组的要求及磋商文件给出的格式提供报价函、最后报价表。报价货币应为人民币。

7.2 每种货物或服务只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则其响应文件将作为无效处理。

8. 响应文件有效期

8.1 响应文件应自首次提交之日起，按照前附表中规定时间内保持有效，有效期短于要求的响应文件将按无效处理。

四  响应文件的签署规定和递交

9．响应文件签署及规定

9.1 磋商供应商应按前附表中的规定准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，纸质响应文件封面应注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由磋商供应商的法定代表人或经其正式授权的代表按磋商文件规定签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理公司。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4 供应商根据磋商小组的要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及磋商中根据磋商文件实质性变动重新提交的响应文件，其签署规定同9.2款要求。

10．响应文件的递交

10.1 响应文件及电子版应密封递交，封套上注明磋商供应商名称、项目编号及项目名称。首次提交的响应文件必须在第一章规定的截止时间前密封送达到指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，代理公司将拒收。

五  保证金（不适用）

11．保证金的提交

11.1 磋商供应商在提交响应文件的同时，向代理公司提交保证金，保证金的形式和数额见前附表要求。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

12．保证金的没收

12.1 发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或前附表认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的；

（5）成交供应商签订合同后不向代理公司支付中介服务费。

13．保证金的退还

13.1 已提交响应文件的供应商属于前附表认可的情形的，在提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商，保证金将及时予以退还。

13.2成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内及时联系采购代理机构办理磋商保证金无息退还手续。

13.3未成交潜在磋商供应商的磋商保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还，潜在磋商供应商应在成交结果公告公布后及时联系采购代理机构办理磋商保证金退还手续。

13.4  政府采购投标信用担保函正本不予退回。

六  评审和磋商

14．响应文件的评审与澄清

14.1磋商小组在确认了磋商文件后，按照磋商文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，符合资格条件的供应商将被认定为参加磋商的供应商。

14.2磋商小组按照磋商文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加磋商的供应商进行有效性、完整性和响应程度的审查。未实质性响应磋商文件的供应商将按无效处理，不参加后续磋商。

14.3 出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应磋商文件：

（1）未按要求交纳保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（本磋商文件中用*、★、※等标明为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

14.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

14.5 在按照14.2的规定进行审查时，磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到磋商小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

14.6 对未被认定为参加磋商的供应商和其它未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组将及时告知。

15．磋商

15.1 依据磋商文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，磋商小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一进行一轮或多轮磋商。磋商小组将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.2 磋商包括但不限于以下内容：

（1）磋商小组根据磋商文件要求，对照各磋商供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

（2）按前附表修改变动磋商文件，并及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商；

（3）针对修改变动的磋商文件，与所有参加磋商的供应商进行确认或者询问。

16．保密原则

16.1 磋商小组成员以及与磋商工作有关的人员不得泄露评审和磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和磋商情况。

七  最后报价

17．最后报价的提交

17.1 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应在磋商小组规定时间内提交最后报价。如果磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

17.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.3报价函、最后报价表须密封递交，仅需一份正本，签署规定同本章9.2款要求。

18．逾期提交的最后报价

18.1 最后报价须在磋商小组规定的时间内送达指定地点。逾期提交最后报价的磋商供应商将被取消授予合同的资格。

八  评审标准

19．评审

19.1 磋商小组采用综合评分法对各个提交最后报价的供应商进行评审。

19.2 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商的得分，计算得分平均值。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

具体评审标准如下：

技术部分：监理大纲 64分；商务部分：商务评审21分 ；投标报价15分。

评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

每个投标人的得分为其商务部分和技术部分得分的总和。若发生并列的情况，由招标人从中选出技术标得分较高的为中标候选人。

1、投标报价评分标准

（1）确定有效投标报价

评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。凡评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。

（2）确定评标基准价

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

（3）依据评标基准价，确定投标人报价得分如下

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

商务部分评标指标为：企业业绩、财务状况、监理人员学历及业绩等。

技术标评分表  （64分）

表1

招标项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理机构和监理岗位设置情况及职责划分 | 评标委员会对投标文件进行逐项评审，按以下原则打分： 优：85%~100%； 中：70%~85%； 一般：60%~70%； 差：60%以下； 缺项：该项得0分 | 8分 |
| 2 | 工程特点、监理工作的重点与难点分析及监理对策 |  | 12分 |
| 3 | 质量控制重点及监理措施 |  | 8分 |
| 4 | 进度控制重点及监理措施 |  | 8分 |
| 5 | 造价控制重点及监理措施 |  | 8分 |
| 6 | 安全监理措施 |  | 8分 |
| 7 | 监理工作建议 |  | 12分 |
|  | 技术评审合计得分A |  | 64分 |

投标报价评分表（15分）

表2

| 1 | 投标报价 | 15 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 0～15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价得分合计B |  |
| 评 委 |  | 日 期 | 年 月 日 |

商务评审记录表（满分21分）

表3

| 分类 | 序号 | 评审因素 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分项 | 合计 |  |
| 投标人企业能力、信誉 | 1 | 财务状况 | 财务状况良好 | 2分 | 15分 | 无亏损得2分，亏损得0分。 |
|  | 2 | 监理业绩 | 类似项目业绩 | 6分 |  | 每有1项类似项目得_2分，直至满分 |
|  | 3 | 检测设备和工器具 | 7分 |  | 满足工程需要得4-7分，一般得1-3分，不满足得0分 |
| 项目监理与相关服务机构 | 总监理工程师 | 类似项目业绩 | 2分 | 6分 | 每有1项类似项目得1分，直至满分 |
|  |  | 职称 | 2分 |  | 中级得2分，初级得1分，无职称得0分 |
|  |  | 学历 | 2分 |  | 本科得2分，专科得1分，其他得0分 |
| 商务评审合计得分C | 21分 |  |

表三                                      综合汇总表

工程名称：

| 投标单位代码 | 评委姓名 | 合计 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全体评委签字： 年 月 日 |
| A | B | C |
| D |

注：A表示技术标得分 B表示投标报价评分 C表示商务评审得分 D=A+B+C

表四

监理招标技术标 评分编号对照表

工程名称：

| 投标单位名称 | 评标编号 |
| --- | --- |

年   月   日

表五                        评 标 情 况 汇 总 表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 招标项目 | 监理 □ 勘察 |
| 评标委员会 评审结果 | 投标人名称 | 排名次序 | 评标得分 |
| 推荐的中 标候选人 | 次序 | 中标候选人名称 |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| 评标委员会全体成员签字 | 兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件： 年 月 日 |
| 招标人 决标意见 | 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定： 为中标人。 招标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日 |
| 备 注 | 评标报告还应包括以下附件： 投标单位签到表 开标记录表 专家签到表 专家对各方案的评审意见及对中标方案的优化意见 评标打分表或投标记录表 技术标评分编号对照表 废标情况及其它需要说明的问题 8、 其它 |

注：申报单位应对所报材料真实性负责。

表六

评 审 意 见

项目名称：

全体评委签字： 年 月 日

注：评审委员会应对各方案提出评审意见及对中标方案的优化意见。

九  推荐成交候选供应商

20．推荐成交候选供应商原则

20.1 磋商小组按照供应商得分平均值由高到低的顺序推荐成交候选供应商。被推荐为成交候选供应商的最后报价应不高于本项目采购预算或分包控制金额。

20.2 如出现评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。如出现评审得分且最后服价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21．政府采购政策功能的落实

21.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在磋商响应文件中提交了相应的磋商供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函的小型和微型企业，其磋商最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见前附表。

21.2 列入节能产品目录（中央预算单位采购节能产品除外）或环境标志产品目录或无线局域网产品目录的货物将予以优先采购，磋商供应商应提供相关证明，其磋商最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见前附表。（不适用）

22．确定成交供应商

22.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

23．签订合同

23.1 代理公司将以书面形式向成交供应商发出结果通知。

23.2 成交结果通知书发出后，采购人将与成交供应商签订合同。

24. 采购终止

24.1 出现下列情形之一的，采购人或者代理公司将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；但市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目只有2家的情形除外。

十  中介服务费

25. 中介服务费

25.1 成交供应商应于领取《成交通知书》的同时向北京安泰恒工程项目管理有限公司支付中介服务费，收取费率见前附表。

十一  质疑

1磋商供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

2磋商供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，磋商供应商将依法承担不利后果。

3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：北京安泰恒工程项目管理有限公司

联系电话：010-88552933

通讯地址：北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园B1座1002室

第三章  采购需求

完成全部工程内容的监理工作，监理质量符合国家和本市现行的有关规范、规程和技术标准。

- 合同条款

合同协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                                                    ；

2. 工程地点：                                                    ；

3. 工程规模：                                                    ；

4. 工程范围：                                                    ；

5. 工程概算投资额或建筑安装工程费：                             。

二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 合同协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标函及投标函附录；

4. 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 合同专用条款；

6. 合同通用条款；

7. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：               ，身份证号码：                       ，注册号：                          。

五、签约酬金与补偿费用

（一） 签约酬金（大写）：                        元 （¥             ）。

包括：

1. 监理酬金：                                    。

2. 相关服务酬金：                                。

其中：

（1）保修期服务酬金：                           。

（2）其他相关服务酬金：                         。

（二） 委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用（大写）：                      元（¥              ）。

六、期限

1. 监理期限：

自 2019      年  04  月  15  日始，至 2019      年 07   月  14  日止；共计   90 天。

2. 相关服务期限：

（1）保修期服务期限自实际竣工日期至  /     年  /  月  /  日止。

（2）其他相关服务期限自   /    年  /  月   / 日始，至     /  年  /  月   / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按照合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年     月     日。

2. 订立地点：                                              。

3. 合同一式       份，具有同等法律效力，双方各执       份。

委托人：     （盖章）               监理人：     （盖章）

营业执照号：                        营业执照号：

资质证书编号：

住所：                              住所：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人或其委托                  法定代表人或其委托

代理人：（签字）                     代理人： （签字）

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

通用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

除根据上下文另有意义或合同专用条款另有约定外，合同中的下列名词和用语应当具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “合同”是指合同协议书、中标通知书（适用于招标工程）、投标文件中的投标函及投标函附录、拟投入监理与相关服务人员、设备及监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）、合同专用条款、合同通用条款以及其他合同文件。

1.1.3 “委托人”是指合同协议书中指明，委托监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4 “监理人”是指合同协议书中指明，具备相应资质的，提供监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订施工合同的当事人，及其合法的继承人。当相关服务包括勘察、设计等相关服务时，承包人包括与委托人签订勘察、设计等有关合同的当事人及其合法的继承人。

1.1.6 “监理”是指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定职责的服务活动。

1.1.7 “相关服务”是指监理人按照合同约定提供的施工阶段监理以外的其他服务，包括保修期提供的服务等。

1.1.8 “正常工作”是指合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

1.1.9 “附加工作”是指合同约定正常工作以外的监理人工作。

1.1.10 “项目监理与相关服务机构”是指监理人派驻本工程负责履行合同的组织机构。

1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持项目监理与相关服务机构工作的注册监理工程师。

1.1.12 “委托人代表” 是指由委托人任命的，在委托授权范围内代表委托人行使合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。

1.1.13 “酬金”是指监理人履行合同义务，委托人按照合同约定给付监理人的金额。

1.1.14 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应当给付监理人并在合同协议书中载明的签约酬金额。

1.1.15 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应当给付监理人的金额。

1.1.16 “补偿费用”是指委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当补偿的费用。

1.1.17 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.18 “书面形式”是指信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.19 “监理与相关服务期限”是指合同协议书中约定的监理人提供监理与相关服务的期限。

1.1.20 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.21 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

### 1.2 解释

合同使用中文书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应当以中文为准。

### 1.3 合同文件组成与解释顺序

组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。除合同专用条款另有约定外，合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准，但招标工程的补充协议不得背离合同的实质性内容。

### 1.4 通知

与合同有关的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应当签收或回复。

### 1.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项及保密期限在合同专用条款中约定。

### 1.6 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除合同专用条款另有约定外，如果监理人在合同履行期间及合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 2. 监理人的义务

### 2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围在合同专用条款中约定。

2.1.2 除合同专用条款另有约定外，监理内容指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行法定及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

2.1.3除合同专用条款另有约定外，委托人委托的下列内容，应当作为监理相关服务内容：

2.1.3.1保修期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；

2.1.3.2委托人要求监理人外出考察；

2.1.3.3委托人要求监理人进行的材料和设备检测；

2.1.3.4委托人要求监理人组织相关咨询论证会以及聘请相关专家；

2.1.3.5其他相关服务的内容在合同专用条款中约定。

### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）国家及本市监理服务规范、规程。

双方可根据工程的行业特点，在合同专用条款中补充约定具体监理依据。

2.2.2 相关服务依据在合同专用条款中约定。

### 2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.1 监理人应当根据合同约定组建满足工作需要的项目监理与相关服务机构，配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。

2.3.2 合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时，应当提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员，应当以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应当及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）不能胜任岗位职责的；

（2）严重违反职业道德的；

（3）有严重过失行为的；

（4）有违法行为不能履行职责的；

（5）涉嫌犯罪的；

（6）合同专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。

### 2.4 履行职责

监理人应当遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律、法规、工程建设有关标准及合同履行职责。

2.4.1 在合同约定的监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应当及时处置并回复。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应当协调委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应当提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应当在合同专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应当以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应当在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除合同专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。

2.4.5 监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。

### 2.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

### 2.6保险

监理人应当按法律、法规规定，为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险,保证现场监理人员的安全。

### 2.7 提交报告

监理人应当按合同专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

### 2.8 文件资料

在合同履行期内，监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

### 2.9 使用委托人的财产

监理人免费使用合同专用条款中约定的由委托人提供的人员、房屋、设备、设施。除合同专用条款另有约定外，委托人提供的设备、设施属于委托人的财产，监理人应当妥善使用和保管，在合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人，并按合同专用条款约定的时间和方式移交。

## 3．委托人的义务

### 3.1 告知

委托人应当在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理与相关服务机构的权限。如有变更，应当及时通知承包人。

### 3.2 提供资料

委托人应当按照合同专用条款约定，免费向监理人提供与工程有关的资料。在合同履行过程中，委托人应当及时向监理人提供与工程有关的最新资料。

### 3.3 提供工作条件

委托人应当为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应当按照合同专用条款约定，提供相应的人员、房屋、设备、设施，供监理人免费使用。如委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当进行补偿。

3.3.2 委托人应当负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行合同提供必要的外部条件。

### 3.4 委托人代表

委托人应当授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人，当委托人更换委托人代表时，应当提前7天通知监理人。

委托人代表的姓名在合同专用条款中明确。

### 3.5 委托人意见或要求

在合同约定的监理和相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应当通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

### 3.6 答复

委托人应当在合同专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求做出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

### 3.7 支付

委托人应当按合同约定，向监理人支付酬金。

### 3.8 合理化建议的奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，委托人应当予以奖励。奖励金额的确定方法在合同专用条款中约定。

### 3.9 保障监理人的权利

委托人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同授予的对工程的监督、管理相应权利。

## 4. 违约

### 4.1 监理人的违约

4.1.1  监理人的违约情形

4.1.1.1 监理人明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.1.1.2 监理人违反合同的约定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包；

4.1.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.1.2 监理人的违约责任

4.1.2.1 监理人违反合同约定，在第6.3款约定的时间内，拒绝改正的，委托人有权解除合同；

4.1.2.2因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

### 4.2 委托人的违约

4.2.1 委托人的违约情形

4.2.1.1 明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.2.1.2 未按合同约定支付酬金；

4.2.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.2.2 委托人的违约责任

4.2.2.1 委托人违反合同的约定并造成监理人的经济损失，应当向监理人赔偿，赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。

4.2.2.2委托人未能按期支付酬金超过28天，应当支付逾期付款利息，监理人可依据第6.3.2项解除合同，逾期付款利息按下述方法确定：

逾期付款利息＝当期应付酬金总额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×拖延支付天数

### 4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担违约责任。

因不可抗力导致合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

## 5. 支付

### 5.1 支付货币

除合同专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。

### 5.2 首付款

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在双方签订合同后14天内向监理人支付首付款，额度为签约监理酬金的20%。

### 5.3 中期支付

5.3.1监理酬金

委托人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理酬金。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.2相关服务酬金

相关服务酬金按合同约定的人工日费用，根据实际工作时间支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.3附加工作酬金

附加工作酬金经双方确定后按月支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.4补偿费用

补偿费用的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.5合理化建议奖励

监理人提出合理化建议奖励金额的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.6竣工支付

工程竣工验收时，委托人累计支付的酬金比例应当不少于合同约定酬金总和的90%。

如委托人未按约定支付，监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。

5.3.7支付申请

监理人应当在合同约定的每个支付周期结束后的7天内，以书面形式向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付酬金和费用总额及细目、金额。

支付申请书应当包括以下内容：

（1）截至本次付款周期应当支付的酬金；

（2）根据第4.1、4.2款确定的违约金和赔偿金；

（3）根据第5.3.4项约定的补偿费用；

（4）根据第5.3.5项约定应当支付的合理化建议奖励；

（5）根据第6.2款应当增加或扣减的变更金额；

（6）根据合同应当增加和扣减的其他金额。

5.3.8支付时限

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在收到监理支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付酬金。

### 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应当按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

### 5.5 结算

工程竣工后，监理与相关服务结算价款依据本合同文件约定的结算方法进行调整，并于工程竣工结算后28天内一次性支付剩余监理与相关服务酬金。

## 6. 合同生效、变更与终止

### 6.1 生效

除法律另有规定或合同专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

### 6.2变更

6.2.1 附加工作

除合同专用条款另有约定外，在履行合同过程中发生以下情形之一，视为附加工作，委托人应向监理人支付附加工作酬金。除下列第6.2.1.4目的情形外，附加工作酬金的确定方法为：

a. 因非监理人原因工程工期延长，按下列方法确定：

附加工作酬金=增加的监理与相关服务时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

b. 实际情况发生变化导致履行中的合同全部或部分中止，监理人完成善后工作以及恢复服务前准备工作的工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后或准备工作的时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.1.1 除不可抗力外，因非监理人原因，工程工期延长；

6.2.1.2因非监理人原因监理与相关服务受到延误或阻碍或暂停；

6.2.1.3实际情况发生变化，使监理人不能完成全部或部分工作，监理人进行善后工作以及恢复服务准备工作，监理人用于恢复服务的时间不得超过28天；

6.2.1.4监理与相关服务内容增加，附加工作酬金应该按照增加的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据增加的内容通过协商确定。

6.2.2 合同签订后，遇有与工程相关的法律、法规、标准颁布或修订的，双方应当遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应当通过协商进行相应调整。

6.2.3因非监理人原因，工程投资额（建筑安装工程费）增加，正常工作酬金应当按以下方法调整：

正常工作酬金增加额=工程投资（建筑安装工程费）增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）

6.2.4因非监理人原因工程投资额（建筑安装工程费）减少，正常工作酬金应当按以下方法调整：正常工作酬金减少额＝工程投资（建筑安装工程费）减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）。因非监理人原因监理与相关服务内容减少，正常工作酬金应作相应调整，调整减少金额按照减少的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据减少的内容通过协商确定。

工程投资额（建筑安装工程费）或监理与相关服务内容未发生变化，工程提前竣工，不减少监理人酬金。

6.2.5 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

### 6.3 暂停履行与解除

6.3.1 委托人发出通知

当监理人发生第4.1.1项情况时，委托人应当通知监理人限期改正。若委托人在发出通知后7天内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除合同的通知，自通知到达监理人时合同解除。

6.3.2 监理人发出通知

当委托人发生下列情况时，监理人可向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除，委托人应当将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。

6.3.2.1 监理人在合同专用条款中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按合同约定应付的酬金，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.2.2 在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应当立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应当由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.3 双方协商一致

在合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应当作出合理安排，使开支减至最小。

因解除合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应当由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

6.3.4 不可抗力导致合同暂停或解除

因不可抗力致使合同不能履行或只能部分履行时，一方应当立即书面通知另一方，暂停或解除合同。

### 6.4 终止

6.4.1 下列条件之一成就时，合同权利义务即告终止：

（1）按第6.3款约定双方解除合同；

（2）监理人完成合同约定的全部工作。

6.4.2合同权利义务终止后，合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。

## 7. 争议解决

### 7.1协商

双方应当本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

### 7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决合同争议，可以将其提交给合同专用条款约定的或事后达成协议选定的调解人进行调解。

### 7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向合同专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

专用合同条款

## 1. 定义与解释

### 1.3 合同文件组成与解释顺序

1.3 组成合同文件的其他文件： / 。

### 1.5 保密

委托人申明的保密事项和期限：  / 。

监理人申明的保密事项和期限： /  。

第三方申明的保密事项和期限： / 。

## 2. 监理人义务

### 2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围包括：  图纸所示范围内的全部监理工作  。

2.1.3.5 其他相关服务的内容：监理人应严格执行《建筑工程监理规范》（GB50319-2013）及其他相关文件对监理人的要求，组建项目监理机构、编制监理规划及实施细则、制定监理工作程序，完成本工程施工过程中的质量、进度、成本控制，安全生产监督管理、合同、信息及扬尘治理等方面的协调管理。依据监理大纲编制监理实施细则；

（1）根据委托人要求，参与合同谈判工作；

（2）主持或参加设计技术交底会，参加施工图会审和交底；

（3）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施，提出审查意见；向承包人提出风险防范建议；

（4）审查分包人的资质，并提出审查意见；

（5）主持监理工作会议，签发相关文件和指令；

（6）实施对工程施工、竣工验收阶段的质量控制、造价控制、进度控制；

（7）实施对工程施工、竣工验收阶段的合同管理、信息和资料管理；

（8）实施对工程施工、竣工验收阶段的健康、安全、环保管理；

（9）审查施工承包人开工申请报告；

（10）检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况；

（11）遇到威胁安全的重大问题及重大质量隐患问题时，有权提出“暂停施工”的通知，并通报委托人；

（12）参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见；

（13）参与委托人组织的质量分析会；

（14）向委托人上报工程进度日报、周报和监理工作月报；

（15）向委托人上报监理工作阶段报告和专题报告；

（16）监督施工合同的履行、维护委托人和承包人的正当权益；

（17）参与分项、分部工程、关键工序的质量检查和验收。并对隐蔽工程进行旁站监理；

（18）审查承包人工程结算书。工程付款必须有总监理工程师签字；

（19）监督施工现场安全文明施工管理及对施工单位扬尘治理措施情况进行现场监理；

（20）参加重大质量问题的处理和解决，并提出意见；

（21）协调施工过程中设计、施工、检测、供应各方面关系；

（22）验收施工竣工资料，编制监理竣工资料；

（23）参加工程的竣工验收；

（24）监理资料的整理：编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等。合同完成或终止时交给委托人；

（25）完成监理工作总结；

（26）完成规范中规定要求的其他监理工作。

### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据：

2.2.1.1委托人与监理人签订的监理合同；

2.2.1.2委托人与承包人依法签订的工程施工合同；

2.2.1.3本合同约定的监理事项中涉及的其他各类合同；

2.2.1.4经批准的工程项目施工图纸及说明文件；

2.2.1.5国家现行的工程施工验收规范及工程质量评定标准；

2.2.1.6 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《建设工程监理规程》（DBJ01-41-2002）、《建设工程安全监理规程》（DB11/382-2006）等国家和北京市现行有关工程建设和建设监理的法律、法规、规章、规范、规程、技术标准、要求、通知及其他规范性文件；本合同在实施过程中如与国家及北京市颁布的新规范性文件有抵触时，按国家及北京市颁布的新规范性文件执行。

2.2.1.7为本工程制定的质量控制要点、质量控制标准、保证措施及其他技术文件和规定。

2.2.2 相关服务依据：  无  。

### 2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：有严重过失行为，给委托人造成较大损失的；有违法行为、涉嫌犯罪的；严重违反职业道德，对委托人利益造成损失的；委托人认为无法胜任该工作的其他情形。

### 2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： (1)协助委托人签订材料供应合同（如果有），以及与本工程有关的各项补充协议。 (2)负责审查承包人资质，包括对供应商的资质、供货能力、商业信誉等，并将审核意见报送委托人；参与确认承包人所选择的供应商。(3)定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇特殊情况、紧急情况应在第一时间内上报委托人)，并以书面形式报送委托人。(4)负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助委托人处理合同纠纷  。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

### 2.7 提交报告

监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：（1）合同签订后7天内，提供监理规划和监理规划实施细则；（2）每周一的上午提交监理周报；（3）份数均要求三份 。

### 2.9 使用委托人的财产

委托人提供的人员、房屋、设备、设施： 满足现场办公的条件 。

由委托人提供的房屋、设备、设施的所有权属于：  委托人   。

在合同终止后，监理人应当在  5  天内移交委托人免费提供的设备、设施，移交的方式和时间为：

在工程现场将委托人提供的设施及属委托人的财产的剩余物品移交委托人  。

## 3. 委托人义务

### 3.2 提供资料

委托人免费向监理人提供与工程有关的资料：  (1)全套施工图一套；(2)施工承包合同,招标文件一套；(3)工程分包合同（如有时）； (4)本工程供货合同（如有时）。

### 3.4 委托人代表

委托人代表为：  待定  。

### 3.6 答复

委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

### 3.8 合理化建议的奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 0%。

## 4. 违约

### 4.1 监理人的违约

4.1.1.3.1 工程质量：在工程实施、完成的过程中，监理人应遵守所有适用的国家质量法律法规、规章制度以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表发包人对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。在监理过程中有下列行为之一的，予以处罚。造成损失的，依法承担赔偿责任。赔偿金=直接经济损失。

①	监理人在监理过程中与施工单位串通，弄虚作假；

②	监理人将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字从而降低工程质量；

③	监理人未依照国家质量法律法规、规章制度以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理；

④	因监理人过失，本工程未达到竣工验收标准。

4.1.1.3.2 工期延误：在监理过程中，如果因监理人过失而造成工程建设进度的推迟或延误，予以处罚。

4.1.1.3.3安全防护与文明施工：在工程实施、完成及修复任何缺陷的过程中，监理人应按照所有适用的安全法律法规、规章制度和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。在监理过程中有下列行为之一的，予以处罚。造成损失的，依法承担赔偿责任。赔偿金=直接经济损失。

①	监理人未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查；

②	发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停工；

③	施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告；

④	监理人未依照法律法规、规章制度和工程建设强制性标准实施监理

⑤	因监理人过失造成安全事故。

4.1.2.2监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金），累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）。

### 4.2 委托人的违约

4.2.1.3 委托人违约的其他情形：   无  。

4.2.2.1 委托人赔偿金额按下列方法确定： 无  。

## 5. 支付

### 5.3 中期支付

5.3.1 监理酬金

监理酬金具体支付方式：  合同生效5日内向监理人支付首付款，额度为签约监理酬金的20%,本监理合同范围内工程施工达到50%时支付至50%的监理费，达到90%时支付至90%的监理费，待全部工程施工完毕，并通过竣工验收，达到合同约定的质量标准，并且竣工资料及工程所有移交手续办理完毕，结算完成后以审计审定结果为准，支付剩余监理服务费 。

（1）本合同签订生效之日起10个工作日内，按照本项目签约监理酬金支付50%，即人民币                 元，大写：                 元；

（2）项目竣工验收完成后10个工作日内，按照本项目签约监理酬金支付剩余50%，即人民币                 元，大写                 元

5.3.2 相关服务酬金

相关服务酬金具体支付方式：  / 。

5.3.3附加工作酬金

附加工作酬金具体支付方式：  /  。

5.3.4 补偿费用

补偿费用的支付方法： /  。

5.3.5合理化建议奖励

合理化建议奖励的支付方法： / 。

## 7. 争议解决

### 7.2 调解

合同争议进行调解时，可提交  与委托人另行协商。  （调解人）进行调解。

### 7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  二   种方式。

（1）提请  北京  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地 人民法院提起诉讼。

## 8. 补充条款

无。

第五章  附  件

（磋商响应文件格式）

附件一：

报价函

致：*******公司

在审阅了    （项目名称）    磋商文件（项目编号：       号）（包括确已收到的第X号补充修改文件），我方下述签字人将按照竞争性磋商文件的规定提供总价为     （用文字和数字表示的总价）的货物及服务，监理期限：自    年    月   日始，至    年  月   日止；共计    天。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照磋商后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行买、卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起    天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

出具日期：

授权代表签字：	             职务：

公章：

附件二：

参考报价表

项目编号：                    价格单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

说明：1、参考报价可以是市场价格，也可以是磋商供应商认为合适的价格。

2、参考报价不作为评审的依据。

出具日期：

授权代表签字：

公章：

附件三：

商务/技术条款应答表

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件应答 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |

注：凡对合同条款有偏离的必须在此表中反应，正、负偏差均应描述。

出具日期：

授权代表签字：

公章：

附件四：

资格证明文件

（一）法定代表人授权书

*******有限公司：

（磋商供应商全称）    法定代表人  （姓名）  授权  姓名  为全权代表，参加贵公司组织的                 项目（项目编号：       ）磋商报价活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

单位全称(公章)：

日　期：

附：

授权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真 ：

电       话 ：

Email  地址 ：

（二）磋商供应商情况表

磋商供应商:(公章)                                  填表日期:

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历 及机构 |  |
| 单位主营范围及优势和 特长 |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 | 生产工人 人 |
|  |  |  | 工程技术人员 人 |
|  | 流动 资金 | 万元 | 资金 来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 | 资金 性质 | 生产性 | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
| 主要产品 （供货）情况 | 产品/项目名称 | 上年销售值（万元） |

（三）有效的营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章）或自然人身份证明（身份证复印件）

（四）近三个月磋商供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明

（五）近三个月磋商供应商为职工缴纳社会保险的证明复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定）

（六）资信等级证书（复印件，加盖公章）或开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章）

（七）磋商供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件）

（八）磋商供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的磋商供应商须提交）

磋商供应商企业类型声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2. 本公司        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接潜在磋商供应商提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商潜在磋商供应商企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

（九）其他必要的内容

附件五：

报价函（最后报价时提交）

致：北京回龙观医院

在审阅了    （项目名称）    磋商文件（项目编号：

）（包括确已收到的第X号补充修改文件），我方下述签字人将按照竞争性磋商文件的规定提供的最后总价为              （用文字和数字表示的总价）的货物及服务。其中由小型和微型企业制造产品的价格为（用文字和数字表示），占总价的   %。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照磋商后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行买、卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起    天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

出具日期：

授权代表签字：	             职务：

公章：

附件六：

最后报价表

项目编号：                        价格单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

出具日期：

授权代表签字：

公章：